С 15 февраля 2019 года по 11 марта 2019 года была проведена внеплановая документарная проверка общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Содружество» (ИНН 3702703627, КПП 370201001, ОГРН 1133702017283).

Продолжительность проверки: 16 (шестнадцать) рабочих дней.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1.1. Ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ).

Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющий отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 ст. 6 Федерального закона № 214-ФЗ.

Срок окончания строительства жилого дома (блок-секция А) по переулку Тейковский в г. Иваново 1 этап строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, город Иваново, переулок Тейковский (далее – Объект), согласно договорам участия в долевом строительстве до 01.06.2018.

Указанный срок был нарушен обществом с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Содружество». На сегодняшний день Объект в эксплуатацию не введен.

1.2. В ходе проверки лицами, проводившими проверку, были обнаружены признаки, свидетельствующие об использовании денежных средств участников долевого строительства в целях, не предусмотренных ст. 18 ФЗ № 214.

Учитывая изложенное, Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области было направлено информационное письмо в Управление МВД России по Ивановской области с изложением фактов использования денежных средств участников долевого строительства в целях, не предусмотренных ст. 18 ФЗ № 214, выявленных сотрудниками Департамента строительства и архитектуры Ивановской области, для принятия мер в соответствии с компетенцией.