|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Ивановской области от 28.12.2020 N 678-п (ред. от 05.12.2022) "Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ивановской области на 2020 - 2030 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 19.12.2022 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2020 г. N 678-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 - 2030 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 16.02.2022 [N 72-п](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA86BA9E69093CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A17194D585B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ),  от 05.12.2022 [N 706-п](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6A0B3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A17194D585B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ)) |  |

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD91C76415DDBC35DE72859DD80B4CA345B3ABAE976A666CCAD11B3AD36D84D1C1C4D1C19050E8B551FAA0F966646DAGDW0J) Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" Правительство Ивановской области постановляет:

Утвердить Региональную [программу](#P30) газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ивановской области на 2020 - 2024 годы (прилагается).

Губернатор Ивановской области

С.С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Приложение

к постановлению

Правительства

Ивановской области

от 28.12.2020 N 678-п

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 - 2030 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 16.02.2022 [N 72-п](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA86BA9E69093CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A17194D5B5B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ),  от 05.12.2022 [N 706-п](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6A0B3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A17194D5A5B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ)) |  |

Паспорт Региональной программы

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных

и иных организаций Ивановской области на 2020 - 2030 годы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6A0B3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A17194C5D5B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) Правительства Ивановской области

от 05.12.2022 N 706-п)

|  |  |
| --- | --- |
| Цели и задачи Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ивановской области на 2020 - 2030 годы (далее - Программа) | Цели Программы:  - повышение уровня газификации Ивановской области;  - обеспечение инвестиционной привлекательности Ивановской области и развитие инвестиционной активности субъектов экономики.  Задачи Программы:  - улучшение социально-экономических условий жизни населения Ивановской области;  - повышение надежности и устойчивой работы системы газоснабжения Ивановской области;  - создание технической возможности для осуществления сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов Ивановской области;  - создание благоприятных условий для перевода котельных с иных видов топлива на природный газ с внедрением энергосберегающих технологий и современных материалов |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6A0B3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A17194C5C5B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п) | |
| Ответственный исполнитель Программы | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области |
| Соисполнители Программы | - Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области;  - Департамент экономического развития и торговли Ивановской области;  - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области;  - Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области;  - Департамент энергетики и тарифов Ивановской области;  - органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенные на территории Ивановской области;  - Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново" (далее - АО "Газпром газораспределение Иваново");  - Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Иваново" (далее - ООО "Газпром межрегионгаз Иваново");  - Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" (далее - ООО "Газпром газификация") |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6A0B3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A17194C5F5B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п) | |
| Участники Программы | - иные организации, собственники объектов газоснабжения, не занятые на рынке поставки и транспортировки природного газа, собственники объектов капитального строительства;  - население Ивановской области |
| Целевые показатели Программы | - объем (прирост) потребления природного газа в год,  - протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта,  - протяженность (строительство) газопроводов-отводов,  - количество (строительство) газораспределительных станций,  - реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций),  - протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов,  - протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов,  - уровень газификации населения,  - уровень потенциальной газификации населения,  - газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов),  - газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)),  - уровень газификации населения природным газом,  - перевод котельных на природный газ,  - газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов),  - газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество квартир (домовладений)),  - уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом,  - перевод котельных на сжиженный углеводородный газ,  - газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов),  - газификация потребителей сжиженным природным газом (количество квартир (домовладений)),  - уровень газификации населения сжиженным природным газом,  - количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа,  - перевод котельных на сжиженный природный газ,  - перевод на природный газ автотранспортной техники,  - количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций,  - протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией.  Целевые показатели Программы установлены в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD91C76415DDBC35DE72859DD80B4CA345B3ABAE976A666DEAD49BFAC3FC64D18091B4D5FG5W2J) Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" и [приказом](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD91C76415DDBC35DED2851DE81B4CA345B3ABAE976A666DEAD49BFAC3FC64D18091B4D5FG5W2J) Министерства энергетики Российской Федерации от 21.05.2019 N 489 "Об утверждении формы сводного плана мероприятий по основным целевым показателям региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" |
| Этапы и сроки реализации Программы | 1 этап - 2020 - 2024 годы с учетом ежегодного планирования мероприятий по газоснабжению и газификации регионов Российской Федерации, 2 этап - 2025 - 2030 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6A0B3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A17194C595B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п) | |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий прогнозируемый объем и источники финансирования Программы - 2890285,77 тыс. рублей, в том числе:  2020 год - 787902,382 тыс. рублей;  2021 год - 1069976,796 тыс. рублей;  2022 год - 506459,673 тыс. рублей;  2023 год - 339594,80 тыс. рублей;  2024 год - 182033,102 тыс. рублей;  2025 - 2030 годы - объемы финансирования будут определены после принятия закона Ивановской области об утверждении бюджета на соответствующие периоды, утверждения Программы газификации регионов Российской Федерации на 2026 - 2030 годы (Ивановская область);  федеральный бюджет - 85067,692 тыс. рублей,  в том числе:  2020 год - 28347,698 тыс. рублей;  2021 год - 7298,894 тыс. рублей;  2022 год - 49421,1 тыс. рублей;  2023 год - 0 тыс. рублей;  2024 год - 0 тыс. рублей;  2025 - 2030 годы - не определено;  областной бюджет - 650293,502 тыс. рублей, в том числе:  2020 год - 188966,0 тыс. рублей;  2021 год - 152744,166 тыс. рублей;  2022 год - 182876,762 тыс. рублей;  2023 год - 60793,431 тыс. рублей;  2024 год - 60793,431 тыс. рублей;  2025 - 2030 годы - не определено;  местные бюджеты - 23442,127 тыс. рублей, в том числе:  2020 год - 5143,304 тыс. рублей;  2021 год - 5604,036 тыс. рублей;  2022 год - 7581,871 тыс. рублей;  2023 год - 1873,934 тыс. рублей;  2024 год - 3039,671 тыс. рублей;  2025 - 2030 годы - не определено;  средства ПАО "Газпром" - 981300,0 тыс. рублей, в том числе:  2020 год - 292000,0 тыс. рублей;  2021 год - 689300,0 тыс. рублей;  2022 год - 0 тыс. рублей;  2023 год - 0 тыс. рублей;  2024 год - 0 тыс. рублей;  2025 - 2030 годы - не определено;  средства специальной надбавки к тарифам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Иваново" - 593641,42 тыс. рублей, в том числе:  2020 год - 153908,07 тыс. рублей;  2021 год - 132625,98 тыс. рублей;  2022 год - 148379,94 тыс. рублей;  2023 год - 158727,43 тыс. рублей;  2024 год - 0 тыс. рублей;  2025 - 2030 годы - не определено;  средства АО "Газпром газораспределение Иваново" - 6341,03 тыс. рублей, в том числе:  2020 год - 4137,31 тыс. рублей;  2021 год - 2203,72 тыс. рублей;  2022 год - 0 тыс. рублей;  2023 год - 0 тыс. рублей;  2024 год - 0 тыс. рублей;  2025 - 2030 годы - не определено;  средства организаций - 550200,0 тыс. рублей, в том числе:  2020 год - 115400,0 тыс. рублей;  2021 год - 80200,0 тыс. рублей;  2022 год - 118200,0 тыс. рублей;  2023 год - 118200,0 тыс. рублей;  2024 год - 118200,0 тыс. рублей;  2025 - 2030 годы - не определено |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6A0B3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A17194C585B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п) | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение качества жизни населения за счет создания возможности использования природного газа для бытовых нужд, повышение промышленного потенциала территории Ивановской области за счет появления более доступного по своим потребительским свойствам вида топлива - природного сетевого газа.  Показатели результативности и эффективности Программы:  - объем (прирост) потребления природного газа в год - 1,717 млрд м3,  - протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта - 91,03 км,  - протяженность (строительство) газопроводов-отводов - 87,5 км,  - количество (строительство) газораспределительных станций - 2 ед.,  - реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) - 2 ед.,  - протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов - 664,6 км,  - протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов - 815,22 км,  - уровень газификации населения природным и сжиженным газом - 89,99%,  - газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) - 202 ед.,  - газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)) - 21371 ед.,  - уровень газификации населения природным газом - 81%,  - перевод котельных на природный газ - 3 ед.,  - газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов) - 0 ед.,  - газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество квартир (домовладений)) - 0 ед.,  - уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом - 11,4%,  - перевод котельных на сжиженный углеводородный газ - 0 ед.,  - газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов) - 0 ед.,  - газификация потребителей сжиженным природным газом (количество квартир (домовладений)) - 0 ед.,  - уровень газификации населения сжиженным природным газом - 0%,  - количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа - 0 ед.,  - перевод котельных на сжиженный природный газ - 0 ед.,  - перевод на природный газ автотранспортной техники - 2408 ед.,  - количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций - 39 ед. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6A0B3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A17194A585B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п) | |
| Адрес размещения Программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | https://dsa.ivanovoobl.ru/ |

Общие положения

Программа разработана в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD91C76415DDBC35AEC2A50DA86B4CA345B3ABAE976A666CCAD11BAAB3D8C1D5E42144C544E02884203AB0FG8WAJ) от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD91C76415DDBC35DE72859DD80B4CA345B3ABAE976A666CCAD11B3AD36D84D1C1C4D1C19050E8B551FAA0F966646DAGDW0J) Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" и носит аналитический характер.

Строительство объектов газоснабжения на территории Ивановской области осуществляется в рамках мероприятий, предусмотренных:

[подпрограммой](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9E68073CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A171D4F5C5B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) "Развитие газификации Ивановской области" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 N 460-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области", за счет средств областного бюджета путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на разработку проектной документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры и котельных, находящихся в собственности муниципальных образований Ивановской области;

[подпрограммой](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6D0F3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D13101C4A585B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы Ивановской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 451-п, за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на развитие газификации в сельской местности.

Перечни планируемых к проектированию и строительству объектов газификации с указанием источников их финансирования в рамках вышеуказанных государственных программ Ивановской области утверждаются постановлением Правительства Ивановской области.

В соответствии с положениями [постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD91C76415DDBC35AEF2152DF80B4CA345B3ABAE976A666DEAD49BFAC3FC64D18091B4D5FG5W2J) Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации", [приказа](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD91C76415DDBC35DE72155DE83B4CA345B3ABAE976A666DEAD49BFAC3FC64D18091B4D5FG5W2J) Федеральной службы по тарифам от 21.06.2011 N 154-э/4 "Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" АО "Газпром газораспределение Иваново" реализует мероприятия, связанные со строительством и реконструкцией объектов газоснабжения (распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления, пункты редуцирования газа), за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями. Размер специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа ежегодно утверждается нормативными правовыми актами Департамента энергетики и тарифов Ивановской области для финансирования газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Ивановской области, а также на компенсацию выпадающих доходов газораспределительной организации от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.

В соответствии с компетенцией строительство объектов газоснабжения на территории Ивановской области осуществляется в рамках мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами АО "Газпром газораспределение Иваново", в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD91C76415DDBC35AED2B55D987B4CA345B3ABAE976A666DEAD49BFAC3FC64D18091B4D5FG5W2J) от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Проектирование и строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций (далее - ГРС), межпоселковых газопроводов, а также внутрипоселковых газопроводов осуществляется в рамках программ газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром". Губернатором Ивановской области и Председателем Правления ПАО "Газпром" утверждены Программа развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период с 2016 по 2020 годы; Программа развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период с 2021 по 2025 годы. Ежегодно сторонами подписывается план-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации с указанием объема финансирования со стороны ПАО "Газпром", перечня объектов проектирования и строительства межпоселковых газопроводов, газопроводов-отводов и ГРС, внутрипоселковых газопроводов, а также обязательства Правительства Ивановской области по подготовке потребителей к приему газа.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6A0B3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A1719455B5B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа (далее - догазификация), регламентированы требованиями [постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD91C76415DDBC35DE72D54D988B4CA345B3ABAE976A666DEAD49BFAC3FC64D18091B4D5FG5W2J) Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". Перечень и количество объектов, подлежащих догазификации, формируются в сводном [плане-графике](#P5320) догазификации (приложение 1 к Программе) и пообъектном [плане-графике](#P11058) догазификации (приложение 2 к Программе).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6A0B3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A171945555B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

Повышение надежности систем теплоснабжения, а также модернизация объектов теплоснабжения в Ивановской области, в том числе перевод котельных на природный газ, осуществляются в рамках мероприятий, предусмотренных утвержденными инвестиционными программами теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Финансирование мероприятий осуществляется из внебюджетных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской области. В целях обеспечения доступности для потребителей коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению целесообразна реализация мероприятий по газификации потребителей (квартиры, домовладения), а также по переводу котельных, использующих дорогие виды топлива (мазут, уголь), на более дешевый вид топлива (природный газ) в рамках мероприятий Программы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6A0B3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A1719445D5B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

Мероприятия по подготовке населения к использованию газа, в том числе информирование населения о сроках, порядке, об условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе, регламентированы нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, а именно:

положениями [постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD91C76415DDBC35DE72D54D988B4CA345B3ABAE976A666DEAD49BFAC3FC64D18091B4D5FG5W2J) Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6A0B3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A1719445C5B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

стоимость подключения (размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения) определяется в соответствии с Основными [положениями](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD91C76415DDBC35AED2850DB80B4CA345B3ABAE976A666CCAD11B6A43D8C1D5E42144C544E02884203AB0FG8WAJ) формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации".

Мероприятия по формированию и выделению в установленном порядке земельных участков для размещения объектов газификации определены положениями Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD91C76415DDBC35AEF2F58DE81B4CA345B3ABAE976A666DEAD49BFAC3FC64D18091B4D5FG5W2J) Российской Федерации, Земельного [кодекса](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD91C76415DDBC35AED2B55D984B4CA345B3ABAE976A666DEAD49BFAC3FC64D18091B4D5FG5W2J) Российской Федерации, а также рядом иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ивановской области.

Схемы расположения объектов газоснабжения муниципальных районов и городских округов Ивановской области, используемые для обеспечения населения газом, сформированные в виде графического изображения существующих и планируемых объектов, размещены на официальном сайте Департамента строительства и архитектуры Ивановской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6A0B3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A1719445F5B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

Газораспределительная организация АО "Газпром газораспределение Иваново" при подключении объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями [постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD91C76415DDBC35DE72D54D988B4CA345B3ABAE976A666DEAD49BFAC3FC64D18091B4D5FG5W2J) Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" в текущем году и последующие периоды руководствуется действующими схемами газоснабжения и газификации муниципальных районов, населенных пунктов в соответствующих муниципальных образованиях Ивановской области, а также резервом (существующим или создаваемым) пропускной способности сети газораспределения на участке планируемого подключения объекта газификации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6A0B3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A1719445E5B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

Разработка Программы выполнена на основе:

прогнозирования объемов потребления природного газа на территории Ивановской области;

оценки уровня газификации объектов жилищного, социального и производственного назначения;

сбора предложений участников Программы по формированию программы газификации с указанием ориентировочной стоимости строительства объектов газоснабжения и газификации газораспределительной системы Ивановской области и мероприятий по подключению потребителей;

оценки соответствия мероприятий Программы и результатов ее выполнения Генеральной схеме газоснабжения и газификации Ивановской области, а также [постановлению](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA81B69C68093CEDB626A0338CED17E6FC728D411B1E074C5F4E018A5EG0W3J) Правительства Ивановской области от 04.06.2015 N 240-п "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года", [постановлению](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA86B79F68083CEDB626A0338CED17E6FC728D411B1E074C5F4E018A5EG0W3J) Правительства Ивановской области от 27.04.2021 N 220-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 2024 года";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6A0B3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A171944595B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

расчета показателей (индикаторов) Программы.

Основными направлениями развития газораспределительной системы Ивановской области являются:

расширение зоны охвата территории Ивановской области газораспределительными сетями для подачи природного газа в населенные пункты, перспективные районы застройки и для перевода на природный газ существующих негазифицированных объектов;

строительство ГРС для обеспечения прироста газопотребления и повышения надежности системы газоснабжения.

Программа разработана с целью объединения в единый комплекс мероприятий, касающихся газификации Ивановской области, которая носит комплексный характер и предполагает участие в ней органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, муниципальных образований, организаций ПАО "Газпром", сельхозпредприятий, организаций и населения.

Реализация Программы поможет достичь положительных результатов в развитии газификации и надежном газоснабжении области с применением современных методов строительства, оборудования и материалов.

Глава 1. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6A0B3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A171944585B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) Правительства Ивановской области

от 05.12.2022 N 706-п)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование объекта, планируемого к строительству, реконструкции, подключению | Технические характеристики | Источник финансирования | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Программа развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период с 2016 по 2020 годы, с 2021 по 2025 годы | | | | |
| 1. | Газопровод межпоселковый от ГРС Круглово Ивановского района до ГРС Лежнево Лежневского района Ивановской области (закольцовка) | протяженность 19,26 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2020 год | обеспечение надежности системы газоснабжения |
| 2. | Газопровод межпоселковый высокого давления от точки врезки в д. Пелгусово до дворовой территории Преображенского подворья вблизи д. Доронино Тейковского муниципального района Ивановской области | протяженность 6,31 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2021 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 3. | Газопровод межпоселковый от с. Ивашево до д. Зайково - с. Нажерово с отводами на д. Кузяево, д. Малое Денисово, д. Счастливка, д. Астафьево Ильинского муниципального района Ивановской области | протяженность 19,96 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2021 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 4. | Газопровод межпоселковый от ГРС г. Родники до д. Цепочкино - д. Скрылово - д. Иваниха - д. Горкино - д. Юдинка - с. Кощеево - д. Тушиха - д. Тезинка - с. Каминский и отвод на с. Острецово Родниковского района Ивановской области | протяженность 29,16 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2021 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 5. | Газопроводы к населенным пунктам д. Болотниково, д. Зубцово, д. Платково, с. Бредихино, д. Вершинино (д. Кинино), д. Коротиха, д. Чеганово, д. Мартыниха, д. Шерониха Заволжского района Ивановской области | протяженность 1,05 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2021 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 6. | Газопровод межпоселковый от ГРС Решма до д. Закусихино - д. Батманы - д. Головинская - д. Вахутки - д. Кислячиха - д. Лагуниха Кинешемского района | протяженность 35,47 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2022 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 7. | Газопровод межпоселковый от ГРС Решма до д. Антипино - д. Пеньки - д. Журихино - с. Зобнино - д. Ширяиха - с. Шилекша Кинешемского района | протяженность 30,1 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2022 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 8. | Газопровод межпоселковый по населенным пунктам Гаврилово-Посадского района Ивановской области (от г. Гаврилов Посад (ул. Завокзальная, ул. Подгорная) до с. Закомелье - с. Ярышево - с. Загородный - с. Новоселка - с. Иваньковский - с. Бережок - д. Ярдениха - с. Глумово, с. Владычино, с. Скомово) | протяженность 40,34 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2022 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 9. | Газопровод межпоселковый до с. Колшево Заволжского района Ивановской области | протяженность 12,0 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2022 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 10. | Газопровод-отвод и ГРС Юрьевец Ивановской области | протяженность 46,5 км;  ГРС - 1 шт. | инвестиции ПАО "Газпром" | 2022 год | обеспечение населения природным газом, создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 11. | Газопровод-отвод и ГРС Лух Ивановской области | протяженность 44,53 км;  ГРС - 1 шт. | инвестиции ПАО "Газпром" | 2023 год | обеспечение населения природным газом, создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 12. | Газопровод межпоселковый от границы Нижегородской области до п. Пестяки Пестяковского района Ивановской области | протяженность 10,5 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2023 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 13. | Газопровод межпоселковый от п. Лух до п. Верхний Ландех с отводами на д. Татьяниха - д. Токарево Верхнеландеховского района и отводами на д. Мясниково - д. Сорокино - д. Андреевская - с. Благовещенье - д. Слободки Лухского района Ивановской области | протяженность 42 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2023 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 14. | Газопровод межпоселковый от ГРС Лух до п. Лух Лухского района Ивановской области | протяженность 0,93 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2023 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 15. | Газопровод межпоселковый от газопровода "г. Заволжск - с. Заречный" до с. Жажлево - д. Зуево с отводами до д. Кинино, д. Патракейка, д. Антропово, д. Степаново, д. Овсяницы, с. Долматовский, д. Студенец, д. Хохлома, д. Воробьецово, с. Никола-Мера Заволжского района Ивановской области | протяженность 26,91 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2023 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 16. | Газопровод межпоселковый от газопровода на с. Нельша до с. Морозово Тейковского района Ивановской области | протяженность 5,9 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2023 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 17. | Газопровод межпоселковый от газопровода "ГРС Фурманов - с. Хромцово" до д. Мостечное - д. Каликино - с. Иванцево - с. Дуляпино Фурмановского района Ивановской области | протяженность 15,09 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2023 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства Добрищево до |
| 18. | Газопровод межпоселковый от д. Добрищево до с. Марково Комсомольского района Ивановской области | протяженность 8,14 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2023 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 19. | Газопровод межпоселковый от газопровода "п. Лежнево - с. Новые Горки" до д. Дюпово - д. Волково - д. Быковка - с. Воскресенское - д. Яманово - д. Павелково - д. Колышкино Лежневского района Ивановской области | протяженность 13 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2023 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 20. | Газопровод межпоселковый от д. Раменье до д. Понькино - д. Кузнечиха - д. Воробино - д. Шалимово - д. Пахотино - д. Клетино - д. Матюкино - д. Рудильницы - д. Овсяницы Палехского района - д. Черняткино - д. Харитоново Шуйского района Ивановской области | протяженность 16,82 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2023 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 21. | Газопровод межпоселковый от д. Еропкино до д. Неданки - д. Благинино - д. Федорище - с. Рождественно - с. Сараево с отводами до с. Красинское и с. Андреевское Приволжского района Ивановской области | протяженность 27,88 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2023 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 22. | Газопровод межпоселковый от с. Хромцово Фурмановского района до д. Максаки - с. Озерный - с. Бибирево с отводом на д. Высоково и д. Каликино Ивановского района Ивановской области | протяженность 17,88 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2024 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 23. | Газопровод межпоселковый от г. Юрьевец (ГРП 1) до д. Пелевино - с. Елнать - с. Дорки - д. Беляево с отводами на с. Тихон-Воля и д. Лобаны Юрьевецкого района Ивановской области | протяженность 31,5 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2025 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 24. | Газопровод межпоселковый от д. Иваниха до с. Горкино - д. Малая Ширяиха (Кочигино) - д. Шелково - д. Мостищи - д. Тайманиха (с отводом на д. Федорково) - д. Ситьково - д. Боброково Родниковского района | протяженность 30 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2025 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 25. | Газопровод межпоселковый от д. Березники до д. Бобры - д. Шевригино - д. Деменово - с. Хрипелево - д. Бердюково - д. Подпенново - с. Никульское - с. Сенниково Родниковского района | протяженность 18,3 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2025 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 26. | Газопровод межпоселковый от с. Сергеево до с. Красноармейское - д. Польки - д. Ломки - д. Клочково - д. Якушево - с. Зеленый Бор Шуйского района Ивановской области | протяженность 32,3 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2025 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 27. | Газопровод межпоселковый от д. Куликово до с. Котцыно - с. Калачево - с. Юрьевское - ж/д ст. Ермолино - д. Опольное - д. Тимошиха Ивановского района Ивановской области | протяженность 23 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2025 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 28. | Газопровод межпоселковый от д. Новинки до с. Вознесенье с отводами на д. Юшково - д. Польки - д. Красная Горка - д. Большое Высоково - д. Тепляки - д. Объедово - д. Захарцево - с. Агрофенино - д. Сельцо - с. Афанасово - д. Щаповка - д. Куземкино Савинского района Ивановской области | протяженность 29,8 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2025 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 29. | Газопровод межпоселковый от ГРС Савино до д. Курмыш - д. Покровское - с. Воскресенское - д. Крутово - д. Ступино - д. Дубакино - д. Панино - д. Сергеево - д. Горячево - д. Набережная Савинского района Ивановской области | протяженность 37,9 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2025 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 30. | Газопровод межпоселковый от д. Куземкино Савинского района до д. Романки - д. Малое Растилково - д. Большое Растилково - д. Самушино Лежневского района Ивановской области | протяженность 5 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2025 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 31. | Газопровод межпоселковый от газопровода на д. Урусобино Гаврилово-Посадского района до д. Бушариха - д. Зернилово Тейковского района Ивановской области | протяженность 2,2 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2025 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 32. | Газопровод межпоселковый от ГРС г. Фурманов до д. Приволье с отводами на д. Лопатино, д. Шульгино, д. Старостино, с. Погост, д. Максимовка, д. Котово, д. Сафроново, д. Калинино, д. Домовицы, д. Фоминское, д. Реньково, с. Ермолино, д. Снетиново, д. Захарьино, д. Никульское, с. Игнатовское, д. Вондога Фурмановского муниципального района Ивановской области | протяженность 41,1 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2025 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 33. | Газопровод межпоселковый от с. Елнать до д. Михайлово - д. Костяево Большое - д. Ваньково Юрьевецкого района | протяженность 17,2 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2025 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
| 34. | Газопровод межпоселковый от г. Юрьевец (ГРП 2) до с. Соболево - д. Щекотиха - д. Андрониха - с. Жуковка - с. Новое Жуково - д. Жары - с. Обжериха Юрьевецкого района Ивановской области | протяженность 22 км | инвестиции ПАО "Газпром" | 2025 год | создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства |
|  | Итого по Программе развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период с 2016 по 2020 годы, с 2021 по 2025 годы |  |  |  | предусматривается на 2020 год:  - строительство межпоселковых газопроводов протяженностью 19,26 км;  на 2021 год:  - строительство межпоселковых газопроводов протяженностью 56,48 км;  на 2022 год:  - строительство межпоселковых газопроводов протяженностью 117,91 км,  - газопровода-отвода протяженностью 46,5 км;  - ГРС - 1 шт.;  на 2023 год:  - строительство межпоселковых газопроводов протяженностью 167,17 км;  - ГРС - 1 шт.,  - газопровода-отвода протяженностью 44,53 км;  на 2024 год:  - строительство межпоселковых газопроводов протяженностью 17,88 км;  на 2025 год:  - строительство межпоселковых газопроводов протяженностью 285,9 км |
|  | Мероприятия по газификации, финансируемые за счет инвестиционной составляющей (специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа) на территории Ивановской области, выполняемые АО "Газпром газораспределение Иваново" | | | | |
| 35. | Газопровод среднего и низкого давления с установкой пункта редуцирования газа, запорного устройства на существующем распределительном газопроводе Dу - 400 мм по адресу: г. Иваново, ул. Кохомское шоссе | протяженность 0,17 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2020 год | ликвидация дефицита пропускной способности существующей сети газораспределения (10584 квартиры) и обеспечение технической возможности подключения новых потребителей с учетом перспективы развития территории Сухово-Дерябихского микрорайона |
| 36. | Газопровод низкого давления для газификации жилых домов по ул. Звездная в г.о. Кохма Ивановской области | протяженность 0,5 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2020 год | обеспечение технической возможности присоединения к сетям газораспределения 13 жилых домов |
| 37. | Газопровод среднего и низкого давления с установкой ГРПШ по адресу: ул. Окружная в г. Кинешме (закольцовка) | протяженность 0,53 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2020 год | приведение давления природного газа в распределительной сети к нормативному, обеспечение подключения новых потребителей (в перспективе 92 домовладения) |
| 38. | Газопровод среднего и низкого давления с установкой ГРПШ по адресу: ул. Орджоникидзе - ул. Волочаевская в г. Кинешме (закольцовка) | протяженность 0,64 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2020 год | приведение давления природного газа в распределительной сети к нормативному, обеспечение подключения новых потребителей (в перспективе 96 домовладений) |
| 39. | Газопровод среднего и низкого давления с установкой ГРПШ по адресу: ул. 3-я Районная в г. Кинешме (закольцовка) | протяженность 0,61 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2020 год | приведение давления природного газа в распределительной сети к нормативному, обеспечение подключения новых потребителей (в перспективе 74 домовладения) |
| 40. | Газопровод низкого давления по адресу: ул. Урицкого в г. Кинешме (закольцовка) | протяженность 0,03 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2020 год | ликвидация проблемы дефицита пропускной способности существующей сети газораспределения (67 многоквартирных домов, 346 частных домовладений и 9 объектов коммунально-бытового назначения) и обеспечение технической возможности подключения новых потребителей (60 индивидуальных жилых домов) |
| 41. | Газопровод высокого давления к с. Ярышево Гаврилово-Посадского района Ивановской области | протяженность 5,1 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2020 год | обеспечение газоснабжения с. Ярышево и с. Закомелье Гаврилово-Посадского района (277 домовладений) и объектов сельского хозяйства |
| 42. | Распределительный газопровод низкого давления по адресу: Ивановская область, Ивановский район, г.о. Кохма, ул. 1, 2 Терешковская | протяженность 0,41 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2020 год | обеспечение технической возможности присоединения к сетям газораспределения 10 жилых домов |
| 43. | Газопровод высокого давления для газификации земельных участков семей с тремя и более детьми в районе д. Ломы Ивановского района Ивановской области | протяженность 0,5 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2020 год | газификация земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми (225 домовладений и 10 объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры) |
| 44. | Сеть газораспределения для газификации д. Обжериха Юрьевецкого муниципального района Ивановской области | протяженность 5,0 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2020 год | обеспечение природным газом д. Обжериха (156 жилых домов и 6 коммунально-бытовых объектов) |
| 45. | Сеть газораспределения для создания инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном вблизи местечка Лихушино городского округа Шуя Ивановской области | протяженность 3,01 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2020 год | газификация земельного участка, предназначенного для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми (подключение 97 индивидуальных жилых домов) |
| 46. | Сеть газораспределения для последующей газификации жилых домов д. Закусихино, с. Батманы, д. Головинская, д. Вахутки, д. Горки Большие, д. Лагуниха, д. Кислячиха Кинешемского района Ивановской области (1 этап - с. Батманы и д. Головинская) | протяженность 5,47 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2020 год | обеспечение технической возможности газификации 55 жилых домов с. Батманы и д. Головинская |
| 47. | Сеть газораспределения для последующей газификации жилых домов в с. Зобнино и с. Шилекша Кинешемского района Ивановской области (1 этап - с. Шилекша) | протяженность 3,19 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2020 год | обеспечение технической возможности газификации 34 жилых домов села Шилекша |
| 48. | Сеть газораспределения для газификации жилых домов в районе улиц Лежневская, Типографская, Бубнова, Постышева в г. Иваново | протяженность 0,42 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2020 год | обеспечение технической возможности газификации 15 жилых домов |
| 49. | Сеть газораспределения для последующей газификации жилых домов в с. Зобнино и с. Шилекша Кинешемского района Ивановской области (2 этап - с. Зобнино) | протяженность 3,74 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2021 год | газификация 44 жилых домов с. Зобнино Кинешемского муниципального района Ивановской области |
| 50. | Сеть газораспределения для последующей газификации жилых домов д. Закусихино, с. Батманы, д. Головинская, д. Вахутки, д. Горки Большие, д. Лагуниха, д. Кислячиха Кинешемского района Ивановской области (2 этап - д. Закусихино, д. Лагуниха) | протяженность 6,52 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2021 год | газификация 72 жилых домов д. Закусихино и д. Лагуниха Кинешемского муниципального района Ивановской области |
| 51. | Газопровод среднего давления для газификации Технопарка WildBerries, расположенного в г. Иванове в районе улицы Фрунзе, рядом с ул. Пограничника Рыжикова | протяженность 1,3 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2021 год | обеспечение технической возможности газификации производственной площадки |
| 52. | Распределительный газопровод на территории Преображенского подворья вблизи д. Доронино Тейковского района Ивановской области | протяженность 1,44 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2021 год | обеспечение технической возможности газификации котельной дома престарелых на 80 человек, 8 домовладений и 7 объектов коммунально-бытового назначения |
| 53. | Газопровод среднего давления для газификации производственной площадки компании "Унтекс" в г. Родники Ивановской области | протяженность 1,35 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2021 год | обеспечение технической возможности газификации производственной площадки |
| 54. | Сеть газораспределения для газификации земельных участков семей с тремя и более детьми в районе д. Калачево Ивановского района Ивановской области (1 этап) (газопроводы высокого и низкого давлений) | протяженность 3,67 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2021 год | газификация земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми (186 домовладений) |
| 55. | Газификация д. Старая Гольчиха Вичугского муниципального района Ивановской области | протяженность 3,95 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2021 год | проектирование газопровода высокого давления и газораспределительной сети низкого давления для последующей газификации 15 жилых домов д. Старая Гольчиха |
| 56. | Газопровод высокого давления для газификации жилых домов д. Говядово - д. Кривцово Ивановского района | протяженность 6,99 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2022 год | обеспечение технической возможности газификации 700 жилых домов |
| 57. | Сеть газораспределения для газификации земельных участков семей с тремя и более детьми в районе д. Калачево Ивановского района Ивановской области (2 этап) (газопроводы высокого и низкого давлений) | протяженность 2,64 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2022 год | газификация земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми (187 домовладений); строительство газопровода высокого давления протяженностью 60 м, низкого давления протяженностью 2581 м, установки ПРГ |
| 58. | Газификация д. Щипоусиха Лежневского муниципального района Ивановской области | протяженность 2,07 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2022 год | газификация 48 жилых домов д. Щипоусиха Лежневского муниципального района Ивановской области |
| 59. | Распределительные газопроводы г. Юрьевец (первый этап, 1, 2, 3 пусковые комплексы), 1 пусковой комплекс | протяженность 6,30 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2022 год | газификация города Юрьевец Ивановской области, прокладка газопровода среднего давления и установка ГРПШ для последующей газификации города |
| 60. | Распределительные газопроводы г. Юрьевец (первый этап, 1, 2, 3 пусковые комплексы), 2 пусковой комплекс | протяженность 8,34 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2022 год | газификация города Юрьевец Ивановской области, прокладка газопровода среднего давления и установка ГРПШ для последующей газификации города |
| 61. | Распределительные газопроводы г. Юрьевец (первый этап, 1, 2, 3 пусковые комплексы), 3 пусковой комплекс | протяженность 7,39 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2022 год | газификация города Юрьевец Ивановской области, прокладка газопровода среднего давления и установка ГРПШ для последующей газификации города |
| 62. | Межпоселковый газопровод высокого давления II категории на с Мортки, д. Дмитриево Большое Пучежского района Ивановской области | протяженность 16,0 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2023 год | проектирование межпоселкового газопровода для последующей газификации с. Мортки и д. Дмитриево Большое (в перспективе д. Лукинская и д. Стрелка-Подлесное), для обеспечения подключения 244 индивидуальных жилых домов |
| 63. | Модернизация оборудования и сетей особой экономической зоны (1 этап) | протяженность 1,44 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2023 год | строительство газопровода высокого давления и ПРГ |
| 64. | Модернизация оборудования и сетей особой экономической зоны (2 этап) | протяженность 1,48 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2023 год | строительство газопровода высокого давления |
| 65. | Газификация д. Ирыхово Южского муниципального района Ивановской области | протяженность 0,687 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2023 год | газификация 12 жилых домов д. Ирыхово Южского муниципального района Ивановской области |
| 66. | Газопровод низкого давления от ул. Луговая в д. Кочорский до ул. Родниковой в г. Кохма Ивановской области | протяженность 0,780 км | инвестиционная составляющая ГРО | 2023 год | строительство газопровода низкого давления для обеспечения технической возможности подключения потребителей в г. Кохма (Седеево - Любишки) |
| 67. | Догазификация индивидуальных жилых домовладений в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан | количество объектов отражено в плане-графике догазификации | инвестиционная составляющая ГРО | 2023 год | обеспечение газом объектов капитального строительства в газифицированных населенных пунктах в рамках [постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD91C76415DDBC35DE72D54D988B4CA345B3ABAE976A666DEAD49BFAC3FC64D18091B4D5FG5W2J) Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 |
| 68. | Мероприятия газораспределительной организации, связанные с оказанием услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям для заявителей, предусмотренных [пунктом 26(22)](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD91C76415DDBC35AED2850DB80B4CA345B3ABAE976A666CCAD11B3A831D3184B534C405C591D8B5E1FA90D8AG6W6J) Основных положений | по фактической потребности | инвестиционная составляющая ГРО | ежегодно | покрытие выпадающих доходов, связанных с подключением потребителей с максимальным часовым расходом до 5 и 15 м3/час, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) |
|  | Итого по мероприятиям, финансируемым за счет инвестиционной составляющей (специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа) на территории Ивановской области, выполняемой АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | предусматривается на 2020 год:  - завершение строительства газопроводов протяженностью 25,58 км;  - газификация 6 населенных пунктов, а также обеспечение возможности газификации дополнительных земельных участков в 5-ти ранее газифицированных населенных пунктах;  на 2021 год:  - завершение строительства газопроводов протяженностью 21,97 км;  - газификация 5 населенных пунктов, также обеспечение возможности газификации дополнительных земельных участков в 5-ти ранее газифицированных населенных пунктах;  на 2022 год:  - завершение строительства газопроводов протяженностью 33,73 км;  - газификация 2 населенных пунктов, а также обеспечение возможности газификации дополнительных земельных участков в 1-м ранее газифицированном населенном пункте;  на 2023 год:  - завершение строительства газопроводов протяженностью 20,39 км;  - газификация 1 населенного пункта |
|  | Инвестиционная программа АО "Газпром газораспределение Иваново" | | | | |
| 69. | Газопровод низкого давления к дому 96 по проспекту Шереметевский в г. Иваново | протяженность 0,114 км | средства организации | 2020 год | замена газопроводов с истекшим сроком эксплуатации |
| 70. | Наружный газопровод низкого давления по ул. Победы, д. 8, 10, пер. Ульяновский, д. 13, в г. Иваново | протяженность 0,237 км | средства организации | 2020 год | замена газопроводов с истекшим сроком эксплуатации |
| 71. | Наружный газопровод низкого давления по ул. Октябрьская, д. 16, 18, 20/31, в г. Иваново | протяженность 0,341 км | средства организации | 2020 год | замена газопроводов с истекшим сроком эксплуатации |
| 72. | Наружный газопровод низкого давления по ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 49, 51, 53, в г. Иваново | протяженность 0,226 км | средства организации | 2020 год | замена газопроводов с истекшим сроком эксплуатации |
| 73. | Наружный газопровод низкого давления по пер. Конспиративный, д. 8, 10, ул. Конспиративная, д. 4, ул. Зверева, д. 7/2, 9, 9а, в г. Иваново | протяженность 0,662 км | средства организации | 2020 год | замена газопроводов с истекшим сроком эксплуатации |
| 74. | Газопровод среднего давления по ул. Мархлевского в г. Иваново | протяженность 0,274 км | средства организации | 2021 год | замена газопроводов с истекшим сроком эксплуатации |
|  | Итого по инвестиционной программе АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | предусматривается на 2020 год:  - строительство газопроводов протяженностью 1,58 км;  на 2021 год:  - строительство газопроводов протяженностью 0,274 км |
|  | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9E68073CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A171D4F5C5B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) "Развитие газификации Ивановской области" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области" | | | | |
| 75. | Строительство газовой блочно-модульной котельной в д. Гаврилково Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района | БМК - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение теплоснабжения объектов социальной сферы |
| 76. | Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода в д. Погорелка Вичугского муниципального района | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение населения природным газом |
| 77. | Разработка проектной документации "Распределительные газопроводы по с. Скомово, с. Владычино, с. Глумово Гаврилово-Посадского района Ивановской области" | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение населения природным газом |
| 78. | Разработка проектной документации "Газопроводные сети в п. Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области" | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение населения природным газом |
| 79. | Разработка проектной документации на строительство газовой котельной с сетью газоснабжения в с. Заречный Заволжского района Ивановской области | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы |
| 80. | Корректировка проектной документации на строительство распределительных газопроводов д. Коротиха, д. Кинино, д. Вершинино, с. Бредихино, д. Платково, д. Зубцово, д. Болотниково, д. Комарово в Заволжском районе Ивановской области | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение населения природным газом |
| 81. | Распределительный газопровод по с. Нажерово, д. Счастливка, д. Астафьево для газификации жилья и объектов социальной сферы | протяженность 5,05 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение природным газом 108 домовладений и объектов социальной сферы |
| 82. | Разработка проектной документации на распределительный газопровод по д. Зайково, д. Денисово Малое, д. Кузяево для газификации жилья и объектов социальной сферы | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение населения природным газом |
| 83. | Строительство газораспределительной сети и газификация 29 домовладений в д. Пещеры Ивановского района Ивановской области | протяженность 4,84 км, в том числе: среднее давление - 3,024 км, низкое давление - 1,81 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение природным газом 29 домовладений членов кооператива ПК "Пещеры" |
| 84. | Строительство системы газораспределения д. Бурмакино, д. Игнатцево, д. Кожевницы, д. Теплово Ивановского района Ивановской области | протяженность 5,177 км, в том числе: среднее давление - 3,792 км, низкое давление - 2,385 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение природным газом 40 домовладений членов кооператива ПК "Квартет" |
| 85. | Подключение сети газораспределения для последующей газификации жилых домов д. Журихино Кинешемского района Ивановской области | протяженность 5,1 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение природным газом 62 домовладений |
| 86. | Газификация жилых домов с. Октябрьский Комсомольского муниципального района | протяженность 15,68 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение природным газом 753 домовладений и квартир |
| 87. | Разработка проектной документации на перевод на природный газ котельной ООО "Октябрь" в с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение теплоснабжения жилищного фонда |
| 88. | Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Тимоново | протяженность 1,57 км, в том числе: среднее давление - 0,443 км, низкое давление - 1,131 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение природным газом 19 домовладений членов кооператива ПК "Тимоново" |
| 89. | Строительство сети газопотребления для последующей газификации жилых домов д. Кожевниково Комсомольского района Ивановской области | протяженность 3,38 км, в том числе: среднее давление - 2,780 км, низкое давление - 0,5995 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение природным газом 12 домовладений членов кооператива ПК "Кожевники" |
| 90. | Разработка проектной документации "Газоснабжение п. Лух Ивановской области (Южная часть)" | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение населения и объектов капитального строительства природным газом |
| 91. | Разработка проектной документации "Газоснабжение п. Лух Ивановской области (Северная часть)" | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение населения и объектов капитального строительства природным газом |
| 92. | Разработка проектной документации по газификации с. Утес, д. Пеньки, д. Горшково Плесского городского поселения Приволжского муниципального района | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение населения природным газом |
| 93. | Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода для газификации улиц с. Каминский Родниковского района Ивановской области | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение населения и объектов капитального строительства природным газом |
| 94. | Газификация д. Паньково Фурмановского муниципального района (корректировка) | протяженность 0,89 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение природным газом 22 домовладений |
| 95. | Газификация с. Иванцево Фурмановского муниципального района Ивановской области | протяженность 1,56 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение природным газом 31 домовладения |
| 96. | Газификация д. Каликино Фурмановского муниципального района Ивановской области | протяженность 2,84 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение природным газом 57 домовладений |
| 97. | Газификация д. Мостечное Фурмановского муниципального района Ивановской области | протяженность 1,15 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение природным газом 20 домовладений |
| 98. | Разработка проектной документации на объект "Газификация с. Фряньково Фурмановского муниципального района" | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение населения природным газом |
| 99. | Строительство газораспределительной сети для последующей газификации индивидуальных жилых домов деревни Коровино Шуйского района Ивановской области | протяженность 2,5 км, в том числе: высокое давление - 1,76 км, низкое давление - 0,743 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение природным газом 14 домовладений членов кооператива ПК "Коровино" |
| 100. | Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода по с. Обжериха Юрьевецкого муниципального района Ивановской области | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение населения природным газом |
| 101. | Строительство распределительного газопровода в д. Погорелка Вичугского муниципального района | протяженность 1,01 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2021 год | обеспечение населения природным газом |
| 102. | Распределительный газопровод по д. Зайково, д. Денисово Малое, д. Кузяево для газификации жилья и объектов социальной сферы | протяженность 3,0 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2021 год | обеспечение природным газом 30 домовладений |
| 103. | Разработка проектной документации "Газоснабжение п. Лух Ивановской области (Восточная часть)" | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2021 год | обеспечение населения и объектов капитального строительства природным газом |
| 104. | Подключение сети газораспределения для последующей газификации жилых домов, Ивановская область, Палехский район, д. Конопляново, д. Осиновец, д. Еремкино (в рамках строительства газопровода) (д. Конопляново, д. Осиновец) | протяженность 7,1 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2021 год | обеспечение природным газом 41 домовладения |
| 105. | Подключение сети газораспределения для последующей газификации жилых домов Ивановская область, Палехский район, д. Конопляново, д. Осиновец, д. Еремкино (в рамках строительства газопровода) (д. Еремкино) | протяженность 3,8 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2021 год | обеспечение природным газом 5 домовладений членов кооператива ПК "Майдаковский" |
| 106. | Газификация жилых домов по ул. 1-я Производственная г. Пучеж | протяженность 0,73 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2021 год | обеспечение природным газом 6 домовладений |
| 107. | Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода для газификации улиц д. Цепочкино, д. Скрылово, д. Иваниха, д. Горкино, д. Юдинка, с. Острецово, д. Тушиха, д. Тезинка, с. Кощеево Родниковского района | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2021 год | обеспечение населения природным газом |
| 108. | Распределительные сети газопровода в д. Панютино Шуйского муниципального района Ивановской области | протяженность 3,29 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2021 год | обеспечение природным газом 24 домовладений |
| 109. | Строительство распределительного газопровода по с. Обжериха Юрьевецкого муниципального района Ивановской области | протяженность 5,0 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2021 год | обеспечение природным газом 182 домовладений |
| 110. | Перевод на природный газ котельной ООО "Октябрь" в с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области | БМК - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение теплоснабжения жилищного фонда |
| 111. | Строительство газовой котельной с сетью газоснабжения в с. Заречный Заволжского района Ивановской области | БМК - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы |
| 112. | Газификация д. Почевино, д. Яфаново, д. Плясуниха, д. Стояково, д. Мальчиха, д. Кузьмаденье, д. Яковлево, д. Дориха Лежневского муниципального района Ивановской области (4 очередь, д. Дориха, д. Яковлево) | протяженность 3,74 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение природным газом 28 домовладений членов кооператива ПК "Лежневский" |
| 113. | Газификация д. Почевино, д. Яфаново, д. Плясуниха, д. Стояково, д. Мальчиха, д. Кузьмаденье, д. Яковлево, д. Дориха Лежневского муниципального района Ивановской области (3 очередь, д. Мальчиха) | протяженность 2,18 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение природным газом 16 домовладений членов кооператива ПК "Лежневский" |
| 114. | Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода по д. Сантелево Юрьевецкого муниципального района Ивановской области | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение населения природным газом |
| 115. | Строительство распределительного газопровода для газификации улиц с. Каминский Родниковского района Ивановской области | протяженность 10,5 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2023 год | обеспечение населения природным газом (357 домовладений и квартир) |
| 116. | Строительство распределительного газопровода в с. Новоклязьминское Южского муниципального района Ивановской области | протяженность 6,2 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение природным газом 129 домовладений |
| 117. | Строительство распределительных газопроводов в с. Хотимль, д. Емельяново, д. Кишариха, д. Колягино, д. Домнино Южского района Ивановской области | протяженность 11,02 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2021 год | обеспечение природным газом 263 домовладений |
| 118. | Разработка проектной документации "Строительство распределительных газопроводов в д. Глушицы, д. Пустынь Южского района Ивановской области" | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2021 год | обеспечение населения природным газом |
| 119. | Строительство уличных распределительных газопроводов среднего и низкого давления в д. Шихово и д. Коноплищи Юрьевецкого муниципального района Ивановской области | протяженность 3,32 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение природным газом 84 домовладений |
| 120. | Разработка проектной документации на строительство уличных распределительных газопроводов низкого давления по г. Юрьевец (I этап) | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение населения природным газом |
| 121. | Строительство газопровода низкого давления по д. Путятино Гаврилово-Посадского района Ивановской области | протяженность 1,76 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение природным газом 41 домовладения |
| 122. | Строительство распределительных газопроводов д. Коротиха, д. Кинино, д. Вершинино, с. Бредихино, д. Платково, д. Зубцово, д. Болотниково, д. Комарово в Заволжском районе Ивановской области | протяженность 16,56 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2023 год | обеспечение природным газом 389 домовладений |
| 123. | Строительство сети газораспределения для последующей газификации 305 жилых домов в д. Заречье Ивановского района Ивановской области | протяженность 7,57 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение природным газом 305 домовладений |
| 124. | Строительство наружного газопровода для газификации многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, Комсомольский р-н, д. Данилово, д. 1 | протяженность 0,06 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение природным газом жителей 1 многоквартирного дома |
| 125. | Строительство наружного газопровода для газификации многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, Комсомольский р-н, д. Данилово, д. 3 | протяженность 0,13 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение природным газом жителей 1 многоквартирного дома |
| 126. | Внутренние инженерные системы газоснабжения многоквартирных жилых домов д. Данилово, д. 1, 3, Комсомольского района Ивановской области | - | областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение природным газом жителей многоквартирного дома |
| 127. | Газификация д. Почевино, д. Яфаново, д. Плясуниха, д. Стояково, д. Мальчиха, д. Кузьмаденье, д. Яковлево, д. Дориха Лежневского муниципального района Ивановской области (4 очередь, д. Дориха, д. Яковлево) | протяженность 3,74 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение природным газом 28 домовладений |
| 128. | Газификация д. Почевино, д. Яфаново, д. Плясуниха, д. Стояково, д. Мальчиха, д. Кузьмаденье, д. Яковлево, д. Дориха Лежневского муниципального района Ивановской области (3 очередь, д. Мальчиха) | протяженность 2,18 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение природным газом 16 домовладений |
| 129. | Строительство распределительного газопровода для газификации улиц д. Цепочкино, д. Скрылово, д. Иваниха, д. Горкино, д. Юдинка, с. Острецово, д. Тушиха, д. Тезинка, с. Кощеево Родниковского района Ивановской области | протяженность 25,4 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2024 год | обеспечение природным газом 701 домовладения |
| 130. | Строительство распределительных газопроводов в д. Глушицы, д. Пустынь Южского района Ивановской области | протяженность 7,89 км | областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение природным газом 63 домовладений |
|  | Всего по мероприятиям, финансируемым в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9E68073CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A17194E555B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области" |  |  |  | предусматривается на 2020 год:  - строительство газопроводов протяженностью 59,9 км,  - газификация 19 населенных пунктов,  - газификация 1320 домовладений,  - строительство или перевод на природный газ котельных - 1 шт.;  на 2021 год:  - строительство газопроводов протяженностью 31,32 км,  - газификация 13 населенных пунктов,  - газификация 479 домовладений,  - строительство или перевод на природный газ котельных - 0 шт.;  на 2022 год:  - строительство газопроводов протяженностью 27,92 км,  - газификация 7 населенных пунктов,  - газификация 569 домовладений,  - строительство или перевод на природный газ котельных - 2 шт.;  на 2023 год:  - строительство газопроводов протяженностью 36,16 км,  - газификация 734 домовладений,  - газификация 9 населенных пунктов;  на 2024 год:  - строительство газопроводов протяженностью 25,37 км;  - газификация 9 населенных пунктов;  - газификация 485 домовладений |
|  | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6D0F3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D13101C4A585B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы Ивановской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области" | | | | |
| 131. | Газификация жилых домов по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Заречная, ул. Ивовая, ул. Сосновая, ул. Казанская, ул. Строительная, ул. Транспортная, ул. Медовая | протяженность 3,283 км | федеральный бюджет;  областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение природным газом 47 домовладений членов кооператива ПК "БАМ" |
| 132. | Газопровод низкого давления д. Гремячево Верхнее Пучежского района | протяженность 3,2891 км | федеральный бюджет;  областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение природным газом 60 домовладений |
| 133. | Газопровод низкого давления д. Соловьево, д. Повалихино Пучежского района | протяженность 3,178 км | федеральный бюджет;  областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение природным газом 41 домовладения |
| 134. | Распределительный газопровод в с. Морозово Тейковского муниципального района Ивановской области - 1 этап | протяженность 7,5 км | федеральный бюджет;  областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение населения природным газом, 120 домовладений |
| 135. | Подключение сети газораспределения для последующей газификации жилых домов, Ивановская область, Шуйский район, деревня Мизгино | протяженность 1,381 км | федеральный бюджет;  областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение природным газом 15 домовладений |
| 136. | Разработка проектно-сметной документации на объект Строительство газопровода и газораспределительной сети для газоснабжения жилых домов в с. Брюхово, ул. Зеленая, Ивановского муниципального района Ивановской области | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2020 год | обеспечение населения природным газом |
| 137. | Разработка проектно-сметной документации на объект Газификация д. Павлюково Шуйского муниципального района Ивановской области | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2021 год | обеспечение населения природным газом |
| 138. | Распределительный газопровод в с. Морозово Тейковского муниципального района Ивановской области - 2 этап | протяженность 6,9351 км | федеральный бюджет;  областной бюджет;  местный бюджет | 2021 год | обеспечение природным газом 126 домовладений, школы, участковой больницы, центра досуга, здания администрации |
| 139. | Разработка проектно-сметной документации на объект Строительство газопровода низкого давления по д. Путятино Гаврилово-Посадского района Ивановской области | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2021 год | обеспечение населения природным газом |
| 140. | Разработка проектно-сметной документации на объект Распределительный газопровод низкого давления и газификации жилых домов с. Никольское Комсомольского района Ивановской области | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2021 год | обеспечение населения природным газом |
| 141. | Разработка проектно-сметной документации на объект Газификация д. Яблоново Пучежского района | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение населения природным газом |
| 142. | Разработка проектно-сметной документации на объект Газификация д. Васильково Пучежского района | ПСД - 1 шт. | областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение населения природным газом |
| 143. | Строительство объекта "Распределительные газопроводы по населенным пунктам с. Закомелье, с. Ярышево Гаврилово-Посадского района Ивановской области" (с. Закомелье) | протяженность 4,7946 км | федеральный бюджет;  областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение природным газом 103 домовладений |
| 144. | Строительство объекта "Распределительные газопроводы по населенным пунктам с. Закомелье, с. Ярышево Гаврилово-Посадского района Ивановской области" (с. Ярышево) | протяженность 6,9705 км | федеральный бюджет;  областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение природным газом 162 домовладений, котельной церкви, здания дома культуры |
| 145. | Строительство объекта "Распределительные газопроводы по с. Скомово, с. Владычино, с. Глумово Гаврилово-Посадского района Ивановской области" | протяженность 7,2205 км | федеральный бюджет;  областной бюджет;  местный бюджет | 2022 год | обеспечение природным газом 202 домовладений, нежилых объектов социального и коммунально-бытового назначения |
|  | Итого по мероприятиям, финансируемым в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6D0F3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1F151E45595B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) Ивановской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области" |  |  |  | предусматривается на 2020 год:  - строительство газопроводов протяженностью 18,6311 км,  - газификация 6 населенных пунктов,  - газификация 283 домовладений;  на 2021 год:  - строительство газопроводов протяженностью 6,9351 км,  - газификация 1 населенного пункта,  - газификация 126 домовладений;  на 2022 год:  - строительство газопроводов протяженностью 18,9856 км,  - газификация 5 населенных пунктов;  - газификация 467 домовладений |
|  | Развитие рынка газомоторного топлива | | | | |
|  | Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций и автомобильных заправочных станций с терминалом заправки компримированным природным газом | 3 единицы | средства организаций | 2020 год |  |
|  |  | 3 единицы | средства организаций | 2021 год |  |
|  |  | 6 единиц | средства организаций | 2022 год |  |
|  |  | 10 единиц | средства организаций | 2023 год |  |
|  |  | до 17 единиц | средства организаций | 2024 год |  |
|  | Количество переоборудованных транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива | 310 единиц | средства организаций | 2021 год |  |
|  |  | 517 единиц | средства организаций | 2022 год |  |
|  |  | 667 единиц | средства организаций | 2023 год |  |
|  |  | до 817 единиц | средства организаций | 2024 год |  |
|  | Количество дорожно-коммунальной техники на природном газе, шт. | 13 единиц | средства организаций | 2021 год |  |
|  |  | 23 единицы | средства организаций | 2022 год |  |
|  |  | 28 единиц | средства организаций | 2023 год |  |
|  |  | до 33 единиц | средства организаций | 2024 год |  |
|  | Мероприятия, связанные с регистрацией в установленном порядке газораспределительной организацией права собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными | <\*> | инвестиционная составляющая ГРО | 2020 год |  |
|  | <\*> | инвестиционная составляющая ГРО | 2021 год |  |
|  | <\*> | инвестиционная составляющая ГРО | 2022 год |  |
|  | <\*> | инвестиционная составляющая ГРО | 2023 год |  |
|  | <\*> | инвестиционная составляющая ГРО | 2024 год |  |
|  | <\*> | инвестиционная составляющая ГРО | 2025 год |  |
|  | <\*> | инвестиционная составляющая ГРО | 2026 год |  |
|  | <\*> | инвестиционная составляющая ГРО | 2027 год |  |
|  | <\*> | инвестиционная составляющая ГРО | 2028 год |  |
|  | <\*> | инвестиционная составляющая ГРО | 2029 год |  |
|  | <\*> | инвестиционная составляющая ГРО | 2030 год |  |

Глава 2. СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОСНОВНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD9027B573187CC5AE5765CDA87BD9A6A0B3CEDB626A0338CED17E6EE72D54D1A1719445B5B57DB1854A60C817A47DACC0A71A6G5WAJ) Правительства Ивановской области

от 05.12.2022 N 706-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия (показателя) | Источник финансирования | Ед. изм. | Годы реализации программы | | | | | | | | | | | Всего за 2020 - 2030 годы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год | | млрд м3 | 1,68 | 1,687 | 1,713 | 1,713 | 1,717 | 1,717 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 1,717 |
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | Всего, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 1) федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 3) местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 4) средства организаций,  в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| организация - собственник Единой системы газоснабжения (далее - собственник ЕСГ) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
|  |  | независимые газотранспортные организации | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 5) иные источники | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | Всего, в том числе: | км | 0 | 0 | 46,5 | 44,53 | 0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 91,03 |
| млн руб. | - | 2237,9 | 2237,9 | 595,9 | - | - | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 5071,7 |
| 1) федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 3) местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 4) средства организаций,  в том числе: | км | 0 | 0 | 46,5 | 44,53 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 91,03 |
| млн руб. | - | 2237,9 | 2237,9 | 595,9 | - | - | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 5071,7 |
| собственник ЕСГ (ПАО "Газпром") | км | 0 | 0 | 46,5 | 44,53 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 91,03 |
| млн руб. | - | 2237,9 | 2237,9 | 595,9 | - | - | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 5071,7 |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| независимые газотранспортные организации | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 5) иные источники | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС) | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 2 |
| млн руб. | - | - | - | - | - | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | - |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 4) средства организаций,  в том числе: | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 2 |
| млн руб. | - | - | - | - | - | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | - |
| собственник ЕСГ (ПАО "Газпром") | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 2 |
| млн руб. | - | - | - | - | - | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | - |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| независимые газотранспортные организации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 5 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 29,36 | 56,48 | 142,933 | 186,73 | 17,88 | 285,9 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 719,285 |
| млн руб. | 517,34 | 689,3 | 56,635 | 146,618 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 1409,893 |
| 1) федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| 3) местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| 4) средства организаций,  в том числе: | км | 19,26 | 56,48 | 117,91 | 167,17 | 17,88 | 285,9 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 664,6 |
| млн руб. | 445,1 | 689,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 1134,3 |
| собственник ЕСГ (ПАО "Газпром") | км | 19,26 | 56,48 | 117,91 | 167,17 | 17,88 | 285,9 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 664,6 |
| млн руб. | 445,1 | 689,3 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 1134,3 |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| независимые газотранспортные организации | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 5) иные источники, в том числе: | км | 10,10 | 0,00 | 25,023 | 19,562 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 54,685 |
| млн руб. | 72,24 | 0,00 | 56,635 | 146,618 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 275,493 |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ (АО "Газпром газораспределение Иваново") | км | 10,10 | 0,00 | 25,023 | 19,562 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 54,685 |
| млн руб. | 72,24 | 0,00 | 56,635 | 146,618 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 275,493 |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| 6 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 104,84 | 51,68 | 73,581 | 37,627 | 295,77 | 461,4 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 1024,898 |
| млн руб. | 293,757 | 280,407 | 335,943 | 74,774 | 63,833 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 1048,71 |
| 1) федеральный бюджет | км | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> |
| млн руб. | 28,348 | 7,299 | 49,421 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 85,068 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*> |
| млн руб. | 188,966 | 152,744 | 186,996 | 60,793 | 60,793 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 650,292 |
| 3) местный бюджет | км | 77,68 | 37,07 | 46,91 | 36,16 | 25,37 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 223,19 |
| млн руб. | 5,143 | 5,604 | 7,781 | 1,874 | 3,04 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 23,442 |
| 4) средства организаций,  в том числе: | км | 1,58 | 0,26 | 0 | 0 | 270,4 | 461,4 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 733,64 |
| млн руб. | 4,76 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 6,21 |
| аффилированные лица собственника ЕСГ (АО "Газпром газораспределение Иваново") | км | 1,58 | 0,26 | 0 | 0 | 270,4 | 461,4 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 733,64 |
| млн руб. | 4,76 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 6,21 |
| независимые газотранспортные организации | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| 5) иные источники, в том числе: | км | 25,58 | 14,35 | 26,671 | 1,467 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 68,068 |
| млн руб. | 66,54 | 113,31 | 91,745 | 12,110 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 283,705 |
| средства населения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ (АО "Газпром газораспределение Иваново") | км | 25,58 | 14,35 | 26,671 | 1,467 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 68,068 |
| млн руб. | 66,54 | 113,31 | 91,745 | 12,110 | 0,0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 283,705 |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| 7 | Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) | | % | 77,91 | 89,99 | 89,99 | 89,99 | 89,99 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 88,99 |
| 8 | Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ | | % | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 92,35 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 92,35 |
| 9 | Уровень газификации населения природным газом | | % | 77,56 | 78,1 | 78,4 | 78,7 | 79 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 79 |
| 10 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) | | ед. | 26 | 25 | 15 | 15 | 15 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 96 |
| 11 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | 3459 | 2560 | 2000 | 2000 | 2000 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 12019 |
| млн руб. | - | - | - | - | - | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | - |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 5) иные источники, в том числе: | ед. | 3459 | 2560 | 2000 | 2000 | 2000 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 12019 |
| млн руб. | - | - | - | - | - | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | - |
| средства населения | ед. | 3459 | 2560 | 2000 | 2000 | 2000 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 12019 |
| млн руб. | - | - | - | - | - | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | - |
| 12 | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе: | ед. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 3 |
| млн руб. | 9,17 | 36,29 | 59,02 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 104,48 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*> |
| млн руб. | 9,078 | 35,69 | 56,48 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 101,25 |
| 3) местный бюджет | ед. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 3 |
| млн руб. | 0,09 | 0,6 | 2,54 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 3,23 |
| 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 13 | Уровень газификации населения СУГ | | % | 12,43 | 12,15 | 11,90 | 11,65 | 11,40 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 11,40 |
| 14 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) | | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> |
| 15 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 5) иные источники, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| средства населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 16 | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 17 | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) | | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> |
| 18 | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) | | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> |
| 19 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 5) иные источники, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| средства населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 20 | Количество (строительство) комплексов производства СПГ | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 21 | Перевод котельных на СПГ | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 22 | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего, в том числе: | ед. | 30 | 54 | 64 | 60 | 60 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 268 |
| млн руб. | 4,2 | 7,48 | 8,88 | 8,40 | 8,40 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 37,36 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 4) средства организаций | ед. | 30 | 54 | 64 | 60 | 60 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 268 |
| млн руб. | 4,2 | 7,48 | 8,88 | 8,40 | 8,40 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 37,36 |
| 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 23 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Всего, в том числе: | ед. | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 14 |
| млн руб. | 109,80 | 73,20 | 109,80 | 109,80 | 109,80 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 512,40 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |
| 4) средства организаций | ед. | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 14 |
| млн руб. | 109,80 | 73,20 | 109,80 | 109,80 | 109,80 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 512,40 |
| 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | 0,0 |

Примечание:

Данные включены по каждому году реализации программы (не нарастающим итогом).

Информация о приросте потребления природного газа по сравнению с предыдущим периодом.

ПАО "Газпром" ежегодный объем финансовых средств указывается в плане-графике синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации (Ивановская область) одной цифрой без расшифровки затрат по объектам. Объем финансирования мероприятий на 2020 год отражен в [строке 6](#P2525) "Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов".

--------------------------------

<\*> Протяженность межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов и количество котельных, финансируемых с участием средств федерального и областного бюджетов, указаны в строке "местный бюджет", так как субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов газификации муниципального значения (собственность муниципального образования Ивановской области).

<\*\*> Данные будут определены после принятия соответствующих программ на период 2026 - 2030 годов.

Глава 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА

3.1. Порядок подключения (технологического присоединения)

к сетям газораспределения проектируемых, строящихся,

реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям

газораспределения объектов капитального строительства

(далее - объект капитального строительства)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187BF2C6C1B899A77161DF23E5CB4E6B6E87A63D7B55B332A1901FCE68EF2F8709D38E66DEE571FD870ED654E9BB42E4B1B6A94H1W2J) Правительства Ивановской области

от 05.12.2022 N 706-п)

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения регламентирован [Правилами](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187A1217A77D595701446FA3D53BDB6E8B87C3488E55D666A5907A9A5CAFFFB75966CBE21B00E4F953BE1665987B52EH5W7J) подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 (далее - Правила подключения).

Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме;

б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении;

в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении;

г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме;

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, по типовой форме.

[Правила](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187A1217A77D595701446FA3D53BDB6E8B87C3488E55D666A5907A9A5CAFFFB75966CBE21B00E4F953BE1665987B52EH5W7J) подключения устанавливают следующие категории потребителей:

"заявитель" - юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, намеренные осуществить или осуществляющие строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, а также в случае присоединения сети газораспределения к другой сети газораспределения - юридическое лицо, осуществляющее строительство сети газораспределения или реконструкцию существующей сети газораспределения, принадлежащей ему на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве;

"заявители первой категории" - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 42 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка о подключении, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство пунктов редуцирования газа (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается по индивидуальному проекту;

"заявители второй категории" - заявители, для которых протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров для сельской территории (вне границ городов и поселков) и (или) не более 300 метров для территории города или поселка и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, за исключением заявителей, относящихся к первой категории, и случаев, когда плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается по индивидуальному проекту;

"заявители третьей категории" - заявители, для которых протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 500 метров для сельской территории (вне границ городов и поселков) и (или) более 300 метров для территории города или поселка и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территориям 2 и более муниципальных образований, за исключением случаев, когда плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается по индивидуальному проекту.

Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:

135 дней - для заявителей первой категории;

1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

2 года - для заявителей, плата за подключение (технологическое присоединение) которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с [разделом VII](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187A1217A77D595701446FA3D53BDB6E8B87C3488E55D666A5907A9A5CAFCF078966CBE21B00E4F953BE1665987B52EH5W7J) Правил подключения.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187A1217A77D595771F41FE3E5DBDB6E8B87C3488E55D6678595FA5A4C3E1F872833AEF67HEW7J) от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" государственному регулированию подлежат плата за подключение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее - плата) и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину (далее - ставки).

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов устанавливаются размер платы и (или) ставки.

На территории Ивановской области органом исполнительной власти, наделенным вышеуказанным полномочием, является Департамент энергетики и тарифов Ивановской области (далее - ДЭиТ Ивановской области).

Нормативными документами ДЭиТ Ивановской области ежегодно устанавливаются ставки и плата для заявителей, намеренных подключить объект капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно [пункту 8](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187A1217A77D595771D41F93E5BBDB6E8B87C3488E55D666A5907A9A5CAFFFB78966CBE21B00E4F953BE1665987B52EH5W7J) Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 N 1151/18, для расчета размера платы и (или) размера ставок учитываются расходы на выполнение ГРО следующих мероприятий:

прием заявки на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) (далее - заявка о подключении (технологическом присоединении)), заключение, изменение и расторжение договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям (далее - договор о подключении);

выполнение ГРО технических условий, в том числе разработка проектной документации и проведение экспертизы проектной документации, и (или) проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) и осуществление строительных мероприятий;

мониторинг ГРО выполнения заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения.

В соответствии с [пунктом 26(22)](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187A1217A77D595771E43FE3F5BBDB6E8B87C3488E55D666A5907A9A0CDF4AD21D96DE264EC1D4F9E3BE26445H8W7J) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021 (далее - основные положения), плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), если иное не установлено настоящим пунктом, устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей (с налогом на добавленную стоимость, если заявителем выступает физическое лицо, а в иных случаях без налога на добавленную стоимость) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом. Указанные минимальный и максимальный уровни платы за технологическое присоединение начиная с 2015 года ежегодно индексируются на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за технологическое присоединение. В указанную плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования не включаются расходы на выполнение мероприятий в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности или на ином законном основании физическому или юридическому лицу.

Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляется без взимания с них средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение заявителя, проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, на котором расположено это домовладение.

Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования указанных физических лиц также осуществляется без взимания с них средств по договорам о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям, которые заключены после 21 апреля 2021 года и по которым акты о подключении (технологическом присоединении) не подписаны (в случае направления такими лицами обращения к исполнителю с просьбой о включении в договор о подключении условия о бесплатности оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) к сетям газораспределения до границ земельного участка, на котором расположено домовладение).

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности) или 5 куб. метров в час (для прочих заявителей), в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка, определяется исходя из размера стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с мониторингом выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения, и не должен превышать размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, определенный [абзацем первым пункта 26(22)](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187A1217A77D595771E43FE3F5BBDB6E8B87C3488E55D666A5907A9A0CDF4AD21D96DE264EC1D4F9E3BE26445H8W7J) Основных положений.

3.2. Порядок предоставления земельных участков

для размещения объектов, используемых для обеспечения

населения газом

[Статьей 51](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187A1217A77D595771C44F63A5ABDB6E8B87C3488E55D666A5907ABA5CCF4AD21D96DE264EC1D4F9E3BE26445H8W7J) Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливается, что для строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 МПа включительно, не требуется получение разрешения для строительства.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187BF2C6C1B899A77161DF23E5CB4E6B6E87A63D7B55B332A1901FCE68EF2F8709D39ED6CEE571FD870ED654E9BB42E4B1B6A94H1W2J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187BF2C6C1B899A77161DF23E5CB4E6B6E87A63D7B55B332A1901FCE68EF2F8709D39EC65EE571FD870ED654E9BB42E4B1B6A94H1W2J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п.

В Ивановской области принят [Закон](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187BF2C6C1B899A77161DF23E5DB5E1B6E97A63D7B55B332A1901FCF48EAAF4719426EE67FB014E9EH2W7J) Ивановской области от 06.05.2016 N 20-ОЗ "Об установлении критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в собственности Ивановской области, муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду юридическому лицу без проведения торгов".

3.3. Стоимость газа

На территории Ивановской области поставку природного газа до конечного потребителя осуществляет ООО "Газпром межрегионгаз Иваново".

[Правилами](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187A1217A77D59570194BFC3C5DBDB6E8B87C3488E55D666A5907A9A5CAFFF874966CBE21B00E4F953BE1665987B52EH5W7J) поставки газа в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 N 549, предусмотрено, что размер платы за потребленный газ, поставленный населению, рассчитывается как произведение объема потребленного газа, определенного по показаниям приборов учета, и розничных цен на газ, установленных для населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Ивановской области, устанавливаются решением ДЭиТ Ивановской области в соответствии с утвержденными ФАС России составляющими (оптовой ценой, тарифом на услуги по транспортировке газа и платой за снабженческо-сбытовые услуги поставщика газа).

Средняя стоимость природного газа, реализуемого населению с 01.07.2022, составляет 6551,32 руб./1000 м3 с НДС и к 2024 году составит около 6765,48 руб./1000 м3 с НДС (удорожание около 3,0% в год). Ежегодное повышение стоимости природного газа предусматривается на период до 2024 года Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации в размере 3,0% в год.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187BF2C6C1B899A77161DF23E5CB4E6B6E87A63D7B55B332A1901FCE68EF2F8709D39EC64EE571FD870ED654E9BB42E4B1B6A94H1W2J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению

Ивановской области с 01.07.2022

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187BF2C6C1B899A77161DF23E5CB4E6B6E87A63D7B55B332A1901FCE68EF2F8709D39EC67EE571FD870ED654E9BB42E4B1B6A94H1W2J) Правительства Ивановской области

от 05.12.2022 N 706-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование газоснабжающих организаций | Оснащенность приборами учета расхода газа | Направления использования газа | | | | |
| на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах |
| рублей за м3 (с учетом налога на добавленную стоимость) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | при наличии приборов учета | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 5,94 | 5,94 |
| при отсутствии приборов учета | 8,92 | 8,92 | 8,92 | отопление - 5,57;  пищеприготовление и нагрев воды - 8,92 | x |

Глава 4. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ

ОСНОВЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГАЗОМ

Генеральная схема газоснабжения и газификации Ивановской области (далее - Генеральная схема газификации) утверждена в 2012 году.

Схемы расположения объектов газоснабжения муниципальных районов и городских округов Ивановской области, используемых для обеспечения населения газом, сформированные в виде графического изображения существующих и планируемых объектов, входят в состав Генеральной схемы газификации. По заказу ООО "Газпром межрегионгаз" в 2019 году АО "Газпром промгаз" выполнялись работы по корректировке (актуализации) Генеральной схемы газификации. Схемы газоснабжения и газификации муниципальных районов Ивановской области в составе Генеральной схемы газификации согласованы главами администраций соответствующих муниципальных районов и представлены в приложении к региональной программе газификации Ивановской области.

Генеральная схема газификации находится на утверждении в ПАО "Газпром".

Глава 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

И ГАЗИФИКАЦИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ивановская область входит в состав Центрального федерального округа Российской Федерации. Площадь территории Ивановской области составляет 21436 км2. Граничит с Владимирской, Нижегородской, Костромской и Ярославской областями. Протяженность территории с севера на юг - 158 км, с запада на восток - 230 км.

Население - 997196 человек (на 01.01.2020, предварительная оценка).

В состав Ивановской области входят 21 муниципальный район, 6 городских округов.

5.1. Природный газ

Газоснабжение сетевым природным газом потребителей Ивановской области осуществляется по магистральным газопроводам Починки - Грязовец, Починки - Ярославль, Горький - Череповец. Поставка газа потребителям осуществляется по газопроводам-отводам. Общая протяженность газопроводов и газопроводов-отводов 1077,58 км. В Ивановской области действуют 26 ГРС, из них 20 ГРС находятся в собственности ПАО "Газпром", 1 ГРС в собственности ООО "Газпром трансгаз Ухта", 1 ГРС в собственности АО "Газпром газораспределение Иваново" (по договору аренды передана в ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"), 1 ГРС в собственности Ивановской области, 3 ГРС в собственности муниципальных образований Ивановской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187BF2C6C1B899A77161DF23E5CB4E6B6E87A63D7B55B332A1901FCE68EF2F8709D39E96DEE571FD870ED654E9BB42E4B1B6A94H1W2J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

Поставка природного газа на ГРС осуществляется ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и ООО "Газпром трансгаз Ухта" (ГРС п. Ильинское).

Ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей поставку природного газа потребителям Ивановской области, является ООО "Газпром межрегионгаз Иваново".

Газораспределительная организация - АО "Газпром газораспределение Иваново".

Общее количество населенных пунктов - 3048 шт. Количество городов и поселков городского типа - 30 шт., из них газифицировано природным газом - 26 шт.; сельских населенных пунктов - 3018 шт., из них газифицировано природным газом - 450 шт.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187BF2C6C1B899A77161DF23E5CB4E6B6E87A63D7B55B332A1901FCE68EF2F8709D39E96CEE571FD870ED654E9BB42E4B1B6A94H1W2J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

Общее количество газифицированных природным газом квартир (домовладений) - 415385 единиц, из них в городах и поселках городского типа - 370393 единиц, в сельской местности - 44992 единица.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187BF2C6C1B899A77161DF23E5CB4E6B6E87A63D7B55B332A1901FCE68EF2F8709D39E865EE571FD870ED654E9BB42E4B1B6A94H1W2J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

По состоянию на 01.01.2021, уровень газификации жилищного фонда Ивановской области природным газом - 77,56%, в городах и поселках городского типа - 89,41%, в сельской местности - 37,09%.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187BF2C6C1B899A77161DF23E5CB4E6B6E87A63D7B55B332A1901FCE68EF2F8709D39E864EE571FD870ED654E9BB42E4B1B6A94H1W2J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

Протяженность наружных газопроводов составляет 8079,79 км (4846,39 км в городской и 3233,40 км в сельской местности).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187BF2C6C1B899A77161DF23E5CB4E6B6E87A63D7B55B332A1901FCE68EF2F8709D39E867EE571FD870ED654E9BB42E4B1B6A94H1W2J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

Количество газифицированных коммунально-бытовых объектов составляет 3465 штук, газифицированных промышленных объектов - 327 штук, газифицированных сельскохозяйственных объектов - 41 штука.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187BF2C6C1B899A77161DF23E5CB4E6B6E87A63D7B55B332A1901FCE68EF2F8709D39E866EE571FD870ED654E9BB42E4B1B6A94H1W2J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

Не обеспечены сетевым природным газом Верхнеландеховский (кроме п. Мыт), Лухский, Пестяковский, Юрьевецкий (кроме с. Новленское, с. Обжериха) муниципальные районы Ивановской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187BF2C6C1B899A77161DF23E5CB4E6B6E87A63D7B55B332A1901FCE68EF2F8709D39E861EE571FD870ED654E9BB42E4B1B6A94H1W2J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

В целях повышения надежности услуг газоснабжения для потребителей Ивановской области и своевременной модернизации газораспределительной системы региона за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников осуществляются мероприятия по строительству и реконструкции объектов транспорта газа (ГРС), газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов (распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления).

Газификация населенных пунктов муниципальных образований Ивановской области (проектирование и строительство новых, реконструкция и развитие действующих газораспределительных систем) осуществляется в рамках государственных программ Ивановской области на условиях софинансирования, мероприятий по развитию инфраструктуры муниципальных образований Ивановской области (муниципальные программы), инвестиционных программ ПАО "Газпром" и ГРО, а также в соответствии со схемами газоснабжения и газификации муниципальных районов.

При участии организаций ПАО "Газпром" за период с 2005 года период уровень газификации области природным газом вырос более чем на 11%.

Между Правительством Ивановской области и ПАО "Газпром" заключены:

соглашение о сотрудничестве от 28.10.2004 (в редакции дополнительного соглашения N 1 от 29.09.2009);

договор о газификации Ивановской области от 22.01.2003.

В сентябре 2016 года Правительством Ивановской области и ПАО "Газпром" утверждена Программа развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период с 2016 по 2020 годы.

По условиям Программы развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период с 2016 по 2020 годы за счет средств ООО "Газпром межрегионгаз" осуществляется строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов-отводов и ГРС, за счет бюджетных средств - строительство уличных распределительных газопроводов, а также подготовка установленного количества потребителей - котельных и домовладений к приему газа, с последующим синхронным вводом сторонами объектов в эксплуатацию.

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период с 2016 по 2020 годы за счет средств ООО "Газпром межрегионгаз" планировалось строительство межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 570,7 км, газопроводов-отводов протяженностью 84,3 км и ГРС в г. Юрьевец и п. Лух для газификации 176 населенных пунктов области, более 19,9 тыс. квартир и домовладений, 69 котельных.

Ежегодно, в целях реализации мероприятий Программы развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период с 2016 по 2020 годы Правительством Ивановской области и ПАО "Газпром" подписывается план-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации (далее - план-график) с наименованием объектов проектирования и строительства, указанием сроков подготовки потребителей к приему газа. Объем инвестиций ООО "Газпром межрегионгаз" на 2020 год составляет 292,0 млн рублей.

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период с 2016 по 2020 годы за счет ООО "Газпром межрегионгаз" предусмотрена реализация 39 объектов газификации на территории Лежневского, Пучежского, Вичугского, Фурмановского, Заволжского, Комсомольского, Гаврилово-Посадского, Южского, Тейковского, Кинешемского, Ильинского, Родниковского, Юрьевецкого, Ивановского, Лухского, Палехского, Шуйского, Приволжского муниципальных районов Ивановской области.

По состоянию на 01.01.2020:

введены в эксплуатацию 8 объектов газификации (20,5% от общего количества объектов), в результате газифицировано 24 населенных пункта Лежневского, Пучежского, Вичугского, Фурмановского, Заволжского районов Ивановской области;

завершено строительство, осуществляется приемка надзорными органами 5 объектов (12,8% от общего количества объектов) для газификации 14 населенных пунктов Комсомольского, Гаврилово-Посадского, Южского, Лежневского районов Ивановской области;

в стадии проектирования и строительства находятся 20 объектов (51,3% от общего количества объектов) для газификации 99 населенных пунктов Фурмановского, Заволжского, Тейковского, Кинешемского, Ильинского, Родниковского, Юрьевецкого, Ивановского, Комсомольского, Лухского, Гаврилово-Посадского, Шуйского, Палехского, Приволжского, Лежневского районов Ивановской области;

не начаты работы по 6 объектам (15,4% от общего количества объектов) для газификации 39 населенных пунктов Ильинского, Комсомольского, Родниковского, Шуйского, Юрьевецкого районов - не включены в план-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2020 год.

Для дальнейшей газификации населенных пунктов Ивановской области Правительством Ивановской области ПАО "Газпром" 27.11.2020 утверждена Программа развития газоснабжения и газификации на период с 2021 по 2025 годы.

По итогам реализации мероприятий Программы развития газоснабжения и газификации на период с 2021 по 2025 годы к 2025 году организациями ПАО "Газпром" будет выполнено строительство газопроводов-отводов протяженностью 87 км, строительство 2 газораспределительных станций, строительство 591 км межпоселковых газопроводов, синхронно с указанными мероприятиями со стороны региона будет построено более 600 км внутрипоселковых газопроводов, что в результате позволит газифицировать 179 населенных пунктов в Фурмановском, Комсомольском, Гаврилово-Посадском, Тейковском, Заволжском, Ильинском, Шуйском, Приволжском, Кинешемском, Лежневском, Ивановском, Савинском, Родниковском, обеспечит техническую возможность для газификации потребителей в количестве 13742, осуществить перевод 55 котельных на природный газ. Кроме того, Программой развития газоснабжения и газификации на период с 2021 по 2025 годы предусмотрен важный этап в части завершения газификации Ивановской области - доведение природного газа до четырех муниципальных районов, не обеспеченных природным газом (Юрьевецкий, Лухский, Верхнеландеховский и Пестяковский муниципальные районы), и дальнейшее развитие газовых сетей. В том числе в вышеуказанную Программу с 2021 по 2025 годы вошли нереализованные объекты Программы развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период с 2016 по 2020 годы.

Важнейшим условием для устойчивого социально-экономического развития Ивановской области является обеспечение экономики и населения топливно-энергетическими ресурсами, в том числе природным сетевым газом как наиболее эффективным энергоресурсом, используемым как для производства электро- и тепловой энергии, так и для применения в качестве топлива непосредственного использования в различных технологических процессах. Природный сетевой газ является наиболее распространенным топливом для отопления индивидуальных жилых домов (квартир).

Ежегодный объем потребленного и протранспортированного газа в Ивановской области в среднем составляет 1,6 млрд куб. м. Природный газ на перспективу останется наиболее востребованным и универсальным природным ресурсом, в первую очередь энергетическим.

5.2. Сжиженный углеводородный газ

На территории Ивановской области резервуары сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) для газоснабжения жилых домов отсутствуют.

Количество газифицированных от индивидуальных баллонных установок СУГ составляет 55209 домовладений.

Уровень газификации СУГ - 12,65%.

Объем реализации СУГ составляет 12,152 тыс. тонн в год.

На территории Ивановской области поставщиком СУГ для бытовых нужд населения является с 2021 года ООО "Сибгазойл+" (в 2020 году - ООО "Иваново СГ-Сервис" и ООО "Сибгазойл+").

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187BF2C6C1B899A77161DF23E5CB4E6B6E87A63D7B55B332A1901FCE68EF2F8709D39E860EE571FD870ED654E9BB42E4B1B6A94H1W2J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ивановской области развитие газификации области СУГ не предусмотрено.

5.3. Газомоторное топливо

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187BF2C6C1B899A77161DF23E5CB4E6B6E87A63D7B55B332A1901FCE68EF2F8709D39E862EE571FD870ED654E9BB42E4B1B6A94H1W2J) Правительства Ивановской области

от 05.12.2022 N 706-п)

Во исполнение [распоряжения](consultantplus://offline/ref=948E2C0B7D1A7540F187A1217A77D595721945FD3753BDB6E8B87C3488E55D6678595FA5A4C3E1F872833AEF67HEW7J) Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 767-р и реализации мероприятий по вопросам развития рынка газомоторного топлива на территории Ивановской области создана Рабочая группа по вопросу "Развитие рынка газомоторного топлива на территории Ивановской области" (утверждена [распоряжением](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A2292039D561C36EEE429D3688EC809F7E2D89E467E28AE3CC92F94BB64I0WDJ) Правительства Ивановской области от 04.02.2014 N 15-рп "О создании рабочей группы по вопросу развития рынка газового моторного топлива на территории Ивановской области").

По состоянию на 01.01.2022, на территории Ивановской области функционирует три автомобильных газонаполнительных компрессорных станции (далее - АГНКС) с терминалами заправки компримированным природным газом (далее - КПГ). В планах на 2022 год стоит увеличение данных АГНКС до 6 штук, на 2023 год - до 10 штук.

Потребление природного газа в качестве моторного топлива на 2021 год составляет 15,12 млн куб. м/год (в планах на 2022 год - 30,08 млн куб. м/год, на 2023 год - 30,08 млн куб. м/год).

Суммарная мощность АГНКС на 2021 год составляет 15,4 млн куб. нм/год (на 2022 год (в плановых показателях) 30,08 млн куб. нм/год, на 2023 год 51,3 млн куб. нм/год).

Кроме того, по территории региона проходят федеральные автодороги М-7 и Р-132, на которых возможно создать сеть АГНКС, охватив транзитный транспорт.

Количество работающих на регулярных маршрутах пассажирских перевозок автобусов на природном газе (включая коммерческих перевозчиков) на территории Ивановской области составляет 310 транспортных средств.

5.4. Бесхозяйные объекты сетей газораспределения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п. |  |

5.4. По состоянию на 01.01.2021 с признаками бесхозяйных объектов сетей газораспределения выявлено 12,79 км (направлены обращения в органы местного самоуправления о необходимости признания данных объектов бесхозяйными).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A2291009C531D36EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7F21B135CE3AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

В соответствии со [статьей 225](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C149ACDD2995D2E2B6810239009CC0D4D30B9BB79D53DCE880FA2B39DC94B7D2AE46C8F649BBA6F118EE93CF50273ICW6J) Гражданского кодекса Российской Федерации бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся, и по истечении одного года со дня постановки на такой учет орган местного самоуправления, по заявке которого имущество было поставлено на учет, вправе обратиться в суд за признанием права муниципальной собственности на имущество.

Глава 6. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A2291009C531D36EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7F21B135CC3AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) Правительства Ивановской области

от 05.12.2022 N 706-п)

В рамках Программы планируется достижение следующих показателей:

1) объем (прирост) потребления природного газа в год - 1,717 млрд куб. м;

2) протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта газа - 91,03 км;

3) протяженность (строительство) газопроводов-отводов - 91,03 км;

4) количество (строительство) ГРС - 2 единицы;

5) реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) - 2 единицы;

6) протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов - 664,6 км;

7) протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов - 815,22 км;

8) уровень газификации населения природным газом и СУГ - 89,99%;

9) уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ - 89,99%;

10) уровень газификации населения природным газом - 81%;

11) газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) - 89 единиц;

12) газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) - 8534 единицы;

13) перевод котельных на природный газ - 3 единицы;

14) уровень газификации населения СУГ - 12,65%;

15) газификации потребителей СУГ (количество населенных пунктов) - 0 единиц;

16) газификация потребителей СУГ (квартир (домовладений)) - 0 единиц;

17) перевод котельных на СУГ - 0 единиц;

18) уровень газификации населения СПГ - 0%;

19) газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) - 0 единиц;

20) газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) - 0 единиц;

21) количество (строительство) комплексов производства СПГ - 0 единиц;

22) перевод котельных на СПГ - 0 единиц;

23) перевод на природный газ автотранспортной техники - 2408 единиц;

24) количество (строительство) АГНКС - 39 единиц.

Глава 7. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ

НЕДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ОПИСАНИЕ

МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ

При реализации Программы существуют риски (факторы), наступление которых может повлечь за собой снижение показателей реализации Программы.

К основным рискам реализации Программы относятся:

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики;

изменения законодательства Российской Федерации;

рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах мероприятий Программы;

иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Программы;

неполное или недостаточное финансирование мероприятий государственных программ Ивановской области из областного бюджета, что повлечет увеличение сроков строительства объектов и невыполнение мероприятий в запланированные сроки;

отсутствие или неполное финансирование проектирования и строительства газопроводов-отводов и ГРС, межпоселковых газопроводов за счет средств ПАО "Газпром", что повлечет нецелесообразность и неэффективность строительства внутрипоселковых газопроводов за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников финансирования;

увеличение диаметров газопроводов, изменение проектируемых трасс их прокладки и последующее изменение их протяженности, что влечет изменение стоимости строительства;

несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации);

острая необходимость в реализации дополнительных мероприятий, не учтенных в Программе.

В целях управления и снижения рисков ответственным исполнителем Программы планируются следующие меры по их минимизации:

оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;

детальное планирование хода реализации мероприятий Программы;

мониторинг выполнения мероприятий всеми участниками Программы;

своевременное выявление причин, сдерживающих реализацию мероприятий Программы;

координация деятельности участников и соисполнителей Программы ответственным исполнителем;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения цели;

актуализация плана мероприятий и плановых показателей, необходимых для достижения целей Программы, в процессе ее реализации;

разработка дополнительных мероприятий.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участвующих в реализации Программы органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и организаций ПАО "Газпром".

Глава 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.

1. Программа развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период 2016 - 2020 годов, утвержденная ПАО "Газпром" и Губернатором Ивановской области. Финансирование осуществляется за счет средств организаций ПАО "Газпром".

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2020 | 2021 <\*> | 2022 <\*> | 2023 <\*> | 2024 <\*> | Всего <\*> |
| Финансирование, млн руб. | 292,0 | - | - | - | - | 292,0 |

Программа развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период 2021 - 2025 годов, утвержденная ПАО "Газпром" и Губернатором Ивановской области. Финансирование осуществляется за счет средств организаций ПАО "Газпром".

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2021 | 2022 <\*> | 2023 <\*> | 2024 <\*> | 2025 <\*> | Всего <\*> |
| Финансирование, млн руб. | 689,3 | - | - | - | - | 689,3 |

--------------------------------

<\*> Данные по финансированию будут уточнены при формировании Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации по области на очередной год.

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A2291009C531D36EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7F21B23CCE3AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

2. [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A22910098511136EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7F21B43FCA3AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) "Развитие газификации Ивановской области" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области", утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 N 460-п.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования (млн руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 <\*> год | 2024 <\*> год | Всего <\*> |
| Областной бюджет | 161,431 | 146,605 | 180,850 | 60,793 | 60,793 | 610,472 |
| Местный бюджет | 4,177 | 5,404 | 7,337 | 1,873 | 3,039 | 21,83 |
| Итого | 165,608 | 152,009 | 188,187 | 62,666 | 63,832 | 632,302 |

(таблица в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A2291009C531D36EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7F21B239C33AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

--------------------------------

<\*> Данные по финансированию будут уточнены при формировании и утверждении программ Ивановской области на соответствующие периоды их реализации.

3. [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A2291009C541936EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7626B53ACE3AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы Ивановской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области", утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 451-п.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования (млн руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> | Всего <\*> |
| Федеральный бюджет | 28,347 | 7,299 | 49,421 | 0 | 0 | 85,067 |
| Областной бюджет | 3,502 | 6,138 | 2,026 | 0 | 0 | 11,666 |
| Местный бюджет | 0,966 | 0,199 | 0,245 | 0 | 0 | 1,41 |
| Итого | 32,815 | 13,636 | 51,692 | 0 | 0 | 98,143 |

(таблица в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A2291009C531D36EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7F21B23AC33AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

--------------------------------

<\*> Данные по финансированию будут уточнены при формировании и утверждении программ Ивановской области на соответствующие периоды их реализации.

4. Мероприятия по газификации Ивановской области, финансируемые за счет инвестиционной составляющей (специальной надбавки) к тарифу на транспортировку газа по сетям АО "Газпром газораспределение Иваново".

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> | Всего <\*> |
| Финансирование, млн руб. | 153,908 | 132,625 | 148,380 | 158,727 | 0 | 593,64 |

(таблица в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A2291009C531D36EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7F21B33CCE3AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

5. Объемы и источники финансирования мероприятий по догазификации газифицированных населенных пунктов Ивановской области за счет средств Единого оператора газификации - ООО "Газпром газификация" на 2020 - 2024 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование газораспределительной организации | 2021 год | | | | | | | 2022 год | | | | | | |
| Объем финансирования | | | | | Объем реализации в период | | Объем финансирования | | | | | Объем реализации в период | |
| ВСЕГО, тыс. руб., без НДС, в т.ч. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа, тыс. руб., без НДС | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, тыс. руб., без НДС | иные средства, тыс. руб., без НДС | средства Единого оператора газификации, тыс. руб., без НДС | План освоения вложений, тыс. руб., без НДС | План ввода основных средств, тыс. руб., без НДС | ВСЕГО, тыс. руб., без НДС, в т.ч. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа, тыс. руб., без НДС | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, тыс. руб., без НДС | иные средства, тыс. руб., без НДС | средства Единого оператора газификации, тыс. руб., без НДС | План освоения вложений, тыс. руб., без НДС | План ввода основных средств, тыс. руб., без НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39897,96 | 36723,44 | 503475,19 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 493475,19 | 463577,24 | 406697,89 |
|  | | 2023 год | | | | | | | 2024 год | | | | | | |
| Объем финансирования | | | | | Объем реализации в период | | Объем финансирования | | | | | Объем реализации в период | |
| ВСЕГО, тыс. руб., без НДС, в т.ч. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа, тыс. руб., без НДС | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, тыс. руб., без НДС | иные средства, тыс. руб., без НДС | средства Единого оператора газификации, тыс. руб., без НДС | План освоения вложений, тыс. руб., без НДС | План ввода основных средств, тыс. руб., без НДС | ВСЕГО, тыс. руб., без НДС, в т.ч. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа, тыс. руб., без НДС | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, тыс. руб., без НДС | иные средства, тыс. руб., без НДС | средства Единого оператора газификации, тыс. руб., без НДС | План освоения вложений, тыс. руб., без НДС | План ввода основных средств, тыс. руб., без НДС |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(п. 5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A2291009C531D36EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7F21B33ECB3AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

Глава 9. ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

План мероприятий Программы позволит создать условия для свободного подключения потребителей к вновь построенным сетям газораспределения и обеспечения дополнительной мощности существующим предприятиям и организациям коммунально-бытового сектора на территории Ивановской области при условии сохранения надежности и бесперебойного функционирования системы газоснабжения, обеспечения недискриминационного доступа к сетям газоснабжения, создания предельно простого и прозрачного механизма подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

План мероприятий Программы направлен на достижение следующих результатов, обеспечивающих:

1) социальный эффект:

повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах;

развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Ивановской области;

увеличение количества газифицированных квартир;

уменьшение расходов граждан на оплату коммунальных услуг, улучшение условий их жизни;

снижение негативного воздействия объектов жилищно-коммунального сектора и промышленного производства на окружающую среду;

сокращение количества квартир, газифицированных СУГ, поставляемых в баллонах;

сокращение количества вредоносных выбросов автомобильного транспорта в окружающую среду;

2) экономический эффект:

повышение инвестиционной привлекательности региона;

создание возможности газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности;

увеличение объема поставки и транспортировки природного газа;

развитие выработки тепловой и электрической энергии с использованием природного газа;

рост объема выпуска продукции, снижение ее себестоимости;

дополнительные налоговые поступления в бюджеты различных уровней;

повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта.

Глава 10. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ПО ОСНОВНЫМ ЦЕЛЕВЫМ

ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Целевой показатель | Методика расчета |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год | Определяется на основе данных, представляемых ГРО. Рассчитывается по следующей формуле: Q = (Q1, ...Qn-1, Qn), где:  Q - объем (прирост) потребления природного газа в год;  Q1, ...Qn-1, Qn - объем (прирост) потребления природного газа в год в различных зонах обслуживания ГРО |
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области. Учитывает все источники финансирования.  Рассчитывается по следующей формуле: Lго = (L1, ...Ln-1, Ln), где:  Lго - прирост протяженности магистральных газопроводов (ежегодный);  L1, ...Ln-1, Ln - ежегодный прирост протяженности магистральных газопроводов за счет средств каждого источника финансирования |
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области. Учитывает все источники финансирования.  Рассчитывается по следующей формуле: Lго = (L1, ...Ln-1, Ln), где:  Lго - прирост протяженности газопроводов-отводов (ежегодный);  L1, ...Ln-1, Ln - ежегодный прирост протяженности газопроводов-отводов за счет средств каждого источника финансирования |
| 4 | Количество (строительство) ГРС | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области. Учитывает все источники финансирования.  Рассчитывается по следующей формуле:  Nгрс = (N1, ...Nn-1, Nn), где:  Nгрс - прирост количества вновь построенных ГРС (ежегодный);  N1, ...Nn-1, Nn - ежегодный прирост количества вновь построенных ГРС за счет средств каждого источника финансирования |
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области. Учитывает все источники финансирования.  Рассчитывается по следующей формуле:  Nгрс = (N1, ...Nn-1, Nn), где:  Nгрс - прирост количества вновь построенных ГРС (ежегодный);  N1, ...Nn-1, Nn - ежегодный прирост количества вновь построенных ГРС за счет средств каждого источника финансирования |
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области. Учитывает все источники финансирования.  Рассчитывается по следующей формуле:  Lмп = (L1, ...Ln-1, Ln), где:  Lмп - прирост протяженности межпоселковых газопроводов (ежегодный);  L1, ...Ln-1, Ln - ежегодный прирост протяженности межпоселковых газопроводов за счет средств каждого источника финансирования |
| 7 | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области. Учитывает все источники финансирования.  Рассчитывается по следующей формуле:  Lвн = (L1, ...Ln-1, Ln), где:  Lвн - прирост протяженности внутрипоселковых газопроводов (ежегодный);  L1, ...Ln-1, Ln - ежегодный прирост протяженности внутрипоселковых (распределительных) газопроводов за счет средств каждого источника финансирования |
| 8 | Уровень газификации населения (природным газом и СУГ) | Определяется в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C149ACDD2995D29286F172B9F09CC0D4D30B9BB79D53DDC8857AEB295D54A7D3FB23DC9I3W3J) Министерства энергетики Российской Федерации от 02.04.2019 N 308 "Об утверждении методики расчета показателей газификации" |
| 9 | Уровень потенциальной газификации населения (природным газом и СУГ) | Определяется в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C149ACDD2995D29286F172B9F09CC0D4D30B9BB79D53DDC8857AEB295D54A7D3FB23DC9I3W3J) Министерства энергетики Российской Федерации от 02.04.2019 N 308 "Об утверждении методики расчета показателей газификации" |
| 10 | Уровень газификации населения природным газом | Определяется в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C149ACDD2995D29286F172B9F09CC0D4D30B9BB79D53DDC8857AEB295D54A7D3FB23DC9I3W3J) Министерства энергетики Российской Федерации от 02.04.2019 N 308 "Об утверждении методики расчета показателей газификации" |
| 11 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области |
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) | Определяется на основе данных, представляемых ГРО. Рассчитывается по следующей формуле:  Nг = (N1, ...Nn-1, Nn), где:  Nг - прирост количества газифицированных природным газом квартир (домовладений) (ежегодный); N1, ...Nn-1, Nn - ежегодный прирост количества газифицированных природным газом квартир (домовладений) в различных зонах обслуживания ГРО |
| 13 | Перевод котельных на природный газ | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области. Учитывает все источники финансирования.  Рассчитывается по следующей формуле:  Nкппг = (N1, ...Nn-1, Nn), где:  Nкппг - прирост количества котельных, переведенных на природный газ (ежегодный);  N1, ...Nn-1, Nn - ежегодный прирост количества котельных, переведенных на природный газ, за счет средств каждого источника финансирования |
| 14 | Уровень газификации населения СУГ | Определяется в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C149ACDD2995D29286F172B9F09CC0D4D30B9BB79D53DDC8857AEB295D54A7D3FB23DC9I3W3J) Министерства энергетики Российской Федерации от 02.04.2019 N 308 "Об утверждении методики расчета показателей газификации" |
| 15 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) | Определяется на основании данных ГРО |
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) | Определяется на основании данных ГРО. Учитывает все источники финансирования.  Рассчитывается по следующей формуле:  Hсуг = Nсуг / Nо, где:  Hсуг - уровень газификации СУГ;  Nсуг - количество квартир (домовладений), газифицированных СУГ;  Nо - общее количество квартир (домовладений) на территории Ивановской области |
| 17 | Перевод котельных на СУГ | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области |
| 18 | Уровень газификации населения СПГ | Определяется в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C149ACDD2995D29286F172B9F09CC0D4D30B9BB79D53DDC8857AEB295D54A7D3FB23DC9I3W3J) Министерства энергетики Российской Федерации от 02.04.2019 N 308 "Об утверждении методики расчета показателей газификации" |
| 19 | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области |
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) | Определяется на основе данных, представляемых ГРО.  Рассчитывается по следующей формуле: Nспг = (N1, ...Nn-1, Nn), где:  Nспг - прирост количества квартир (домовладений), газифицированных СПГ (ежегодный);  N1, ...Nn-1, Nn - ежегодный прирост количества квартир (домовладений), газифицированных СПГ, в различных зонах обслуживания ГРО |
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СПГ | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области |
| 22 | Перевод котельных на СПГ | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области |
| 23 | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. Учитывает все источники финансирования |
| (п. 23 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A2291009C531D36EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7F21B43ECE3AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п) | | |
| 24 | Количество (строительство) АГНКС | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области |
| 25 | Протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией | Определяется на основании данных ГРО |

Глава 11. СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЯХ, НА КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНО

ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы направлена на:

обеспечение природным газом негазифицированных муниципальных районов Ивановской области;

повышение уровня газификации в сельской местности;

поддержку инициатив граждан по газификации населенных пунктов;

повышение инвестиционной привлекательности Ивановской области.

С учетом того, что уровень газификации сельской местности природным газом составляет 36,25%, приоритетной задачей настоящей Программы является развитие системы газоснабжения сельских населенных пунктов Ивановской области.

Газификация сельских населенных пунктов Ивановской области позволит создать условия для перевода котельных на природный газ, активизировать работу по использованию децентрализованных источников теплоснабжения и поквартирных систем отопления в целях отказа от неэффективных мазутных и угольных котельных и снижения тарифной нагрузки на население.

Кроме того, действие Программы направлено на создание условий для обеспечения газоснабжения земельных участков в целях реализации инвестиционных проектов на территории Ивановской области в первую очередь в промышленности и сельском хозяйстве.

Приоритетному включению в Программу подлежит газификация населенных пунктов, осуществляемая в рамках:

исполнения обязательств Правительства Ивановской области по Плану-графику синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации, реализуемых совместно с ПАО "Газпром";

государственной [программы](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C149ACDD2995D2E286816219F09CC0D4D30B9BB79D53DCE880FA2B39CCB4A7B2AE46C8F649BBA6F118EE93CF50273ICW6J) Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A2291009C531D36EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7F21B43EC23AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

Отбор иных объектов для формирования Программы осуществляется в порядке, установленном государственными программами Ивановской области.

Глава 12. РЕГЛАМЕНТИРУЕМЫЕ МЕРЫ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

И ЗАДАЧ, А ТАКЖЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Меры координации деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований и организаций - участников Программы для достижения цели и задач, а также ожидаемых результатов Программы регламентируются:

1) [постановлением](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C149ACDD2995D29236D12219E09CC0D4D30B9BB79D53DDC8857AEB295D54A7D3FB23DC9I3W3J) Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A2291009C531D36EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7F21B439C93AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

2) государственными программами Ивановской области:

"[Обеспечение доступным и комфортным жильем](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A22910098511136EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7F21B03EC33AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) населения Ивановской области";

"[Развитие сельского хозяйства](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A2291009C541936EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7A23B735CF3AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области";

3) муниципальными программами.

Для достижения целевых показателей и результатов реализации Программы в целях мониторинга хода реализации Программы:

1) создана рабочая группа по разработке региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ивановской области;

2) ответственным исполнителем Программы и соисполнителями Программы могут проводиться совещания для решения текущих вопросов, связанных с реализацией мероприятий Программы;

3) ответственный исполнитель Программы ежегодно до 1 апреля направляет в Министерство энергетики Российской Федерации отчет о реализации Программы по форме, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A2291009C531D36EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7F21B439CF3AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

Для подготовки ежегодного отчета о реализации Программы соисполнители и участники Программы представляют ежегодные отчеты о реализации курируемых программных мероприятий в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области в срок до 1 марта по форме, установленной Министерством энергетики Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A2291009C531D36EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7F21B439CF3AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) Правительства Ивановской области от 05.12.2022 N 706-п)

Ответственный исполнитель Программы осуществляет координацию деятельности участников и соисполнителей Программы при разработке и реализации Программы в пределах и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ивановской области.

Глава 13. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РАЗМЕР БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A2291009C531D36EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7F21B439CE3AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) Правительства Ивановской области

от 05.12.2022 N 706-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Единица измерения | Годы реализации | | | | | Всего за 2020 - 2024 годы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство межпоселковых газопроводов | всего,  в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства местных бюджетов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство внутрипоселковых газопроводов | всего,  в том числе: | млн рублей | 213,29 | 129,35 | 185,18 | 62,66 | 63,83 | 654,31 |
| средства федерального бюджета | млн рублей | 28,35 | 7,30 | 49,42 | 0 | 0 | 85,07 |
| средства областного бюджета | млн рублей | 179,89 | 117,05 | 130,52 | 60,79 | 60,79 | 549,04 |
| средства местных бюджетов | млн рублей | 5,05 | 5,0 | 5,24 | 1,87 | 3,04 | 20,20 |
| 3 | Строительство и перевод котельных на природный газ | всего,  в том числе: | млн рублей | 9,171 | 36,29 | 59,02 | 0 | 0 | 104,481 |
| средства областного бюджета | млн рублей | 9,08 | 35,69 | 56,48 | 0 | 0 | 101,25 |
| средства местных бюджетов | млн рублей | 0,09 | 0,6 | 2,54 | 0 | 0 | 3,23 |
| Итого | |  | млн рублей | 222,461 | 165,64 | 244,20 | 62,66 | 63,83 | 758,791 |

Приложение 1

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Ивановской области на 2020 - 2024 годы

Сводный план-график догазификации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A2291009C531D36EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7F21B439CD3AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) Правительства Ивановской области  от 05.12.2022 N 706-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт. | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации | | | | | |  |  |  |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | |
| количество объектов домовладений <\*> в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | срок догазификации (месяц) | | количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | срок догазификации (месяц) | | количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | срок догазификации (месяц) | |
| начало | окончание | начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Верхнеландеховский МР | Мыт, с. | 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 2 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 6 | октябрь | декабрь | 23 | январь | декабрь |  |  |  |
| 3 | Вичугский МР | Артюшино, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | октябрь |  |  |  |
| 4 | Вичугский МР | Борщевка, с. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | февраль |  |  |  |
| 5 | Вичугский МР | Волково, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вичугский МР | Глухово, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | январь |  |  |  |
| 7 | Вичугский МР | Гаврилково, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | август |  |  |  |
| 8 | Вичугский МР | Гридинская, д. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 9 | Вичугский МР | Демидово, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 10 | Вичугский МР | Красные Горы, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 11 | Вичугский МР | Кузнецово, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | июль |  |  |  |
| 12 | Вичугский МР | Ломы Большие, д. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 3 | октябрь | декабрь | 1 | январь | август |  |  |  |
| 13 | Вичугский МР | Марфино, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | июнь |  |  |  |
| 14 | Вичугский МР | Насакино, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | апрель |  |  |  |
| 15 | Вичугский МР | Путковская, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 16 | Вичугский МР | Семигорье, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Вичугский МР | Синие Гари, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Вичугский МР | Сошники, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 19 | Вичугский МР | Федяево, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 20 | Вичугский МР | Шалдово, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | апрель |  |  |  |
| 21 | Вичугский МР | Янино, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Вичугский МР | Каменка, п. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Вичугский МР | Погорелка, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | июнь |  |  |  |
| 24 | Вичугский МР | Старая Вичуга, п. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |
| 25 | Вичугский МР | Старая Гольчиха, д. | 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 12 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 26 | Вичугский МР | Красный Октябрь, с. | 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | июль |  |  |  |
| 27 | Вичугский МР | Чертовищи, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 28 | Вичугский МР | Яшино, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | август |  |  |  |
| 29 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | 189 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 3 | октябрь | декабрь | 141 | январь | ноябрь | 4 | январь | апрель |
| 30 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | 97 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 63 | январь | декабрь |  |  |  |
| 31 | Гаврилово-Посадский МР | Ирмес, с. | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 5 | январь | октябрь |  |  |  |
| 32 | Гаврилово-Посадский МР | Костромиха, с. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 5 | январь | декабрь |  |  |  |
| 33 | Гаврилово-Посадский МР | Бородино, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | май |  |  |  |
| 34 | Гаврилово-Посадский МР | Володятино, с. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июнь |  |  |  |
| 35 | Гаврилово-Посадский МР | Городищи, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Гаврилово-Посадский МР | Лбово, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 37 | Гаврилово-Посадский МР | Морозово, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | март | 1 | январь | апрель |
| 38 | Гаврилово-Посадский МР | Козлово, с. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | май | 1 | январь | апрель |
| 39 | Гаврилово-Посадский МР | Липовая Роща, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Гаврилово-Посадский МР | Осановец, с. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь |  |  |  |
| 41 | Гаврилово-Посадский МР | Петрово-Городище, с. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | август |  |  |  |
| 42 | Гаврилово-Посадский МР | Ратницкое, с. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | июль |  |  |  |
| 43 | Гаврилово-Посадский МР | Санково, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 44 | Гаврилово-Посадский МР | Сербилово, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Гаврилово-Посадский МР | Урусобино, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Гаврилово-Посадский МР | Шельбово, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | июнь |  |  |  |
| 47 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | 72 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 15 | октябрь | декабрь | 57 | январь | декабрь |  |  |  |
| 48 | Заволжский МР | Воздвиженье, с. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | июль |  |  |  |
| 49 | Заволжский МР | Заволжск, г. | 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 6 | октябрь | декабрь | 9 | январь | октябрь |  |  |  |
| 50 | Заволжский МР | Заречный, с. | 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 12 | октябрь | декабрь | 10 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 51 | Заволжский МР | Луговое, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 8 | октябрь | декабрь | 31 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 53 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | 109 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 34 | октябрь | декабрь | 71 | январь | декабрь | 4 | январь | июнь |
| 54 | Ивановский МР | Андреево, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | февраль |  |  |  |
| 55 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | 67 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 22 | январь | декабрь | 16 | январь | сентябрь |
| 56 | Ивановский МР | Афанасово, д. | 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь | 6 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 57 | Ивановский МР | Бабенки, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 58 | Ивановский МР | Балахонки, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 59 | Ивановский МР | Беляницы, д. | 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 6 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 2 | январь | февраль |
| 60 | Ивановский МР | Богданиха, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 3 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 61 | Ивановский МР | Богородское, д. | 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | январь |
| 62 | Ивановский МР | Богородское, с. | 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |
| 63 | Ивановский МР | Бурмакино, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Ивановский МР | Бухарово, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 65 | Ивановский МР | Бяково, д. | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь |  |  |  |
| 66 | Ивановский МР | Василево, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |
| 67 | Ивановский МР | Волжанка, д. | 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | июль |  |  |  |
| 68 | Ивановский МР | Востра, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 69 | Ивановский МР | Говядово, д. | 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 3 | октябрь | декабрь | 9 | январь | октябрь |  |  |  |
| 70 | Ивановский МР | Голчаново, д. | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 4 | октябрь | декабрь | 3 | январь | октябрь |  |  |  |
| 71 | Ивановский МР | Горенцово, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Ивановский МР | Григорово, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | июнь |  |  |  |
| 73 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | 51 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 18 | январь | декабрь | 33 | январь | сентябрь |
| 74 | Ивановский МР | Дерябиха, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 75 | Ивановский МР | Дубынино, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | июль |  |  |  |
| 76 | Ивановский МР | Дьяково, д. | 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 77 | Ивановский МР | Жуково, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | октябрь |  |  |  |
| 78 | Ивановский МР | Залесье, д. | 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 6 | январь | октябрь |  |  |  |
| 79 | Ивановский МР | Зеленый Городок, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | июнь |  |  |  |
| 80 | Ивановский МР | Зыбиха, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 81 | Ивановский МР | Иванцево, д. | 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | октябрь | 2 | январь | август |
| 82 | Ивановский МР | Игнатово, д. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 4 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 83 | Ивановский МР | Игнатцево, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | март |  |  |  |
| 84 | Ивановский МР | Иневеж, д. | 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 17 | январь | декабрь | 9 | январь | сентябрь |
| 85 | Ивановский МР | Кадниково, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 3 | январь | ноябрь | 2 | январь | май |
| 86 | Ивановский МР | Калачево, д. | 83 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 6 | октябрь | декабрь | 71 | январь | декабрь | 6 | январь | июль |
| 87 | Ивановский МР | Кожевницы, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь |  |  |  |
| 88 | Ивановский МР | Коляново, д. | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 3 | октябрь | декабрь | 3 | январь | август |  |  |  |
| 89 | Ивановский МР | Конохово, д. | 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 3 | октябрь | декабрь | 27 | январь | декабрь | 4 | январь | апрель |
| 90 | Ивановский МР | Кочедыково, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | март |  |  |  |
| 91 | Ивановский МР | Кочорский, д. | 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 10 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 92 | Ивановский МР | Кривцово, д. | 61 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 51 | январь | декабрь | 9 | январь | июнь |
| 93 | Ивановский МР | Круглово, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Ивановский МР | Крутово, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | октябрь |  |  |  |
| 95 | Ивановский МР | Крюково, д. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 3 | январь | ноябрь | 1 | январь | март |
| 96 | Ивановский МР | Куликово, д. | 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | ноябрь | 3 | январь | июль |
| 97 | Ивановский МР | Купалищи, д. | 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 10 | январь | декабрь |  |  |  |
| 98 | Ивановский МР | Лебяжий Луг, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | июль |  |  |  |
| 99 | Ивановский МР | Ломы, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 100 | Ивановский МР | Мильцево, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 5 | январь | декабрь |  |  |  |
| 101 | Ивановский МР | Нежилово, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 102 | Ивановский МР | Никульское, д. | 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | октябрь | 1 | январь | март |
| 103 | Ивановский МР | Орьмово Большое, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 5 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 104 | Ивановский МР | Орьмово Малое, д. | 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 4 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 105 | Ивановский МР | Пальмицыно, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 106 | Ивановский МР | Панеево, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | март |  |  |  |
| 107 | Ивановский МР | Песочнево, д. | 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь | 21 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 108 | Ивановский МР | Пещеры, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 109 | Ивановский МР | Подталицы, д. | 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 3 | октябрь | декабрь | 5 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 110 | Ивановский МР | Полуниха, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | октябрь |  |  |  |
| 111 | Ивановский МР | Прислониха, д. | 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 5 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Ивановский МР | Сальцево, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | март | 2 | январь | январь |
| 113 | Ивановский МР | Светлый Луч, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 114 | Ивановский МР | Сергиевское, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | июль |  |  |  |
| 115 | Ивановский МР | Сосны, тер. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | октябрь |  |  |  |
| 116 | Ивановский МР | Стромихино, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 117 | Ивановский МР | Тимошкино, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 5 | январь | декабрь |  |  |  |
| 118 | Ивановский МР | Уводь, д. | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 7 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 119 | Ивановский МР | Хребтово, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Ивановский МР | Шуринцево, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 121 | Ивановский МР | Ясюниха, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 3 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 122 | Ивановский МР | Брюхово, с. | 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 18 | январь | декабрь |  |  |  |
| 123 | Ивановский МР | Елюнино, с. | 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 11 | январь | декабрь |  |  |  |
| 124 | Ивановский МР | Железнодорожной станции Строкино, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | апрель |  |  |  |
| 125 | Ивановский МР | Железнодорожный, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Ивановский МР | Колбацкое, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | май |  |  |  |
| 127 | Ивановский МР | Михалево, с. | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | ноябрь | 1 | январь | март |
| 128 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 13 | октябрь | декабрь | 29 | январь | декабрь |  |  |  |
| 129 | Ивановский МР | СНТ Родничок | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Ивановский МР | СНТ Валдай | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 131 | Ивановский МР | Подвязновский, с. | 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 8 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 132 | Ивановский МР | Семеновское, с. | 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 20 | январь | ноябрь | 2 | январь | август |
| 133 | Ивановский МР | Тюрюково, с. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Ивановский МР | Чернореченский, с. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | октябрь |  |  |  |
| 135 | Ивановский МР | ДНП Должайка | 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | октябрь |  |  |  |
| 136 | Ивановский МР | СНТ Елочка | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Ильинский МР | Новоселка, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Ильинский МР | Оленино, д. | 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 139 | Ильинский МР | Щенниково, д. | 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 3 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 140 | Ильинский МР | Ильинское-Хованское, п. | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель |
| 141 | Ильинский МР | Аньково, с. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | май |  |  |  |
| 142 | Ильинский МР | Гари, с. | 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Ильинский МР | Ивашево, с. | 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Ильинский МР | Исаевское, с. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Ильинский МР | Кузяево, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  | 1 | январь | апрель |
| 146 | Ильинский МР | Кулачево, с. | 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 4 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 147 | Ильинский МР | Спас-Городец, с. | 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | июль |  |  |  |
| 148 | Ильинский МР | Яковлевское, д. | 81 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | октябрь |  |  |  |
| 149 | Ильинский МР | Савино Малое, д. | 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Ильинский МР | Зайково, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | февраль |  |  |  |
| 151 | Ильинский МР | Денисово Малое, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Ильинский МР | Астафьево, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 153 | Ильинский МР | Нажерово, с. | 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 3 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь |  |  |  |
| 154 | Кинешемский МР | Наволоки, г. | 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель |
| 155 | Кинешемский МР | Акишево, д. | 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |
| 156 | Кинешемский МР | Богот, д. | 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |
| 157 | Кинешемский МР | Быковка, д. | 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 5 | январь | декабрь |  |  |  |
| 158 | Кинешемский МР | Горки, д. (Луговской с/с) | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | август |  |  |  |
| 159 | Кинешемский МР | Долгово, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 160 | Кинешемский МР | Дьячево, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | июнь |  |  |  |
| 161 | Кинешемский МР | Иваниха Большая, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 162 | Кинешемский МР | Кориха, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Кинешемский МР | Крючиха, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Кинешемский МР | Луговое, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 165 | Кинешемский МР | Мухортово, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | июль |  |  |  |
| 166 | Кинешемский МР | Октябрьский, с. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 167 | Кинешемский МР | Решма, с. | 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | ноябрь | 1 | январь | июнь |
| 168 | Кинешемский МР | Станко, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | май |  |  |  |
| 169 | Кинешемский МР | Степино, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | октябрь |  |  |  |
| 170 | Комсомольский МР | Бутово, д. | 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 7 | октябрь | декабрь | 2 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 171 | Комсомольский МР | Данилово, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | июнь |  |  |  |
| 172 | Комсомольский МР | Иваньково, д. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Комсомольский МР | Кожевниково, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 4 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 174 | Комсомольский МР | Коромыслово, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 175 | Комсомольский МР | Никулино, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | октябрь |  |  |  |
| 176 | Комсомольский МР | Путилова Гора, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | октябрь |  |  |  |
| 177 | Комсомольский МР | Степашево, д. | 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 8 | январь | август |  |  |  |
| 178 | Комсомольский МР | Тимоново, д. | 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | июль |  |  |  |
| 179 | Комсомольский МР | Чудь, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 180 | Комсомольский МР | Шатры, д. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 4 | январь | октябрь |  |  |  |
| 181 | Комсомольский МР | Юрьево Первое, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 182 | Комсомольский МР | Яблоново, д. | 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 183 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | 185 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 8 | октябрь | декабрь | 47 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 184 | Комсомольский МР | Афанасьево, с. | 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Комсомольский МР | Березники, д. | 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 4 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Комсомольский МР | Дмитриевское, с. | 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 5 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 187 | Комсомольский МР | Михеево, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 188 | Комсомольский МР | Новая Усадьба, с. | 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 189 | Комсомольский МР | Новоселки, с. | 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 4 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 190 | Комсомольский МР | Октябрьский, с. | 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 7 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 191 | Комсомольский МР | Писцово, с. | 70 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 4 | октябрь | декабрь | 50 | январь | декабрь | 1 | январь | январь |
| 192 | Комсомольский МР | Подозерский, с. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Комсомольский МР | Седельницы, с. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 194 | Комсомольский МР | Сорохта, с. | 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 195 | Лежневский МР | Авдотцыно Большое, д. | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Лежневский МР | Аладино, д. | 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | май |  |  |  |
| 197 | Лежневский МР | Анисимово, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 4 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 198 | Лежневский МР | Апаницыно, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Лежневский МР | Великодворское, д. | 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 200 | Лежневский МР | Вятково, д. | 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |
| 201 | Лежневский МР | Горшково, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | октябрь |  |  |  |
| 202 | Лежневский МР | Гулиха, д. | 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 203 | Лежневский МР | Деревеньки, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Лежневский МР | Дуброво, д. | 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 205 | Лежневский МР | Дягильково, д. | 52 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | март |  |  |  |
| 206 | Лежневский МР | Ефремово, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Лежневский МР | Игнатиха, д. | 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | июнь |  |  |  |
| 208 | Лежневский МР | Козино, д. | 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | январь |
| 209 | Лежневский МР | Корнево, д. | 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 6 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 210 | Лежневский МР | Коровиха, д. | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | март |  |  |  |
| 211 | Лежневский МР | Красный Остров, д. | 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 3 | январь | октябрь |  |  |  |
| 212 | Лежневский МР | Кузьмаденье, д. | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 213 | Лежневский МР | Кунятиха, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Лежневский МР | Курилиха, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Лежневский МР | Марково Большое, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 216 | Лежневский МР | Осиновка, д. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Лежневский МР | Почевино, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 3 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 218 | Лежневский МР | Селышки, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 219 | Лежневский МР | Селышки, д. (вблизи Кукарино) | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | октябрь |  |  |  |
| 220 | Лежневский МР | Симониха, д. | 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 8 | январь | октябрь |  |  |  |
| 221 | Лежневский МР | Скоково, д. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Лежневский МР | Старый Карачун, д. | 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | февраль |  |  |  |
| 223 | Лежневский МР | Степанниково, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 224 | Лежневский МР | Стояково, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 225 | Лежневский МР | Таковец, д. | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | июль |  |  |  |
| 226 | Лежневский МР | Телегино, д. | 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |
| 227 | Лежневский МР | Чернцы, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Лежневский МР | Яфаново, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июнь |  |  |  |
| 229 | Лежневский МР | Лежнево, п. | 207 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 19 | октябрь | декабрь | 34 | январь | декабрь |  |  |  |
| 230 | Лежневский МР | Златоуст, с. | 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |
| 231 | Лежневский МР | Кукарино, с. | 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь |  |  |  |
| 232 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | 71 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 6 | октябрь | декабрь | 30 | январь | декабрь |  |  |  |
| 233 | Лежневский МР | Ухтохма, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Лежневский МР | Шашмурка, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 235 | Лежневский МР | Шилыково, д. | 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 3 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь |  |  |  |
| 236 | Палехский МР | Беликово, д. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Палехский МР | Бокари, д. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | август |  |  |  |
| 238 | Палехский МР | Дягилево, д. | 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Палехский МР | Еремкино, д. | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 7 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 240 | Палехский МР | Зубиха, д. | 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 4 | январь | октябрь |  |  |  |
| 241 | Палехский МР | Лужки, д. | 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 242 | Палехский МР | Мухино, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Палехский МР | Пеньки, д. | 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 244 | Палехский МР | Раменье, д. | 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 245 | Палехский МР | Теплово, д. | 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 246 | Палехский МР | Палех, п. | 69 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 4 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь |  |  |  |
| 247 | Палехский МР | Красное, с. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь | 2 | январь | июнь |  |  |  |
| 248 | Палехский МР | Крутцы, с. | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | октябрь |  |  |  |
| 249 | Палехский МР | Майдаково, с. | 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь |  |  |  |
| 250 | Палехский МР | Мелешино, с. | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 251 | Палехский МР | Паново, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 252 | Палехский МР | Подолино, с. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 253 | Палехский МР | Соймицы, с. | 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 254 | Палехский МР | Ульяниха, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Палехский МР | Осиновец, д. | 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 12 | октябрь | декабрь | 3 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 256 | Палехский МР | Конопляново, д. | 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 13 | октябрь | декабрь | 3 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 257 | Приволжский МР | Плес, г. | 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь |  |  |  |
| 258 | Приволжский МР | Приволжск, г. | 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 5 | октябрь | декабрь | 20 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 259 | Приволжский МР | Барашово, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | май |  |  |  |
| 260 | Приволжский МР | Василево, д. | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | июль |  |  |  |
| 261 | Приволжский МР | Васильевское, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |
| 262 | Приволжский МР | Горки, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 263 | Приволжский МР | Горки-Чириковы, с. | 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 264 | Приволжский МР | Горшково, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | октябрь |  |  |  |
| 265 | Приволжский МР | Колышино, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 4 | январь | август | 1 | январь | январь |
| 266 | Приволжский МР | Косиково, д. | 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | Приволжский МР | Лещево, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 268 | Приволжский МР | Ногино, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 269 | Приволжский МР | Парушево, д. | 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Приволжский МР | Рылково, д. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 3 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 271 | Приволжский МР | Спасское, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | май |  |  |  |
| 272 | Приволжский МР | Георгиевское, с. | 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | май |  |  |  |
| 273 | Приволжский МР | Еропкино, с. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | май |  |  |  |
| 274 | Приволжский МР | Ингарь, с. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 4 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 275 | Приволжский МР | Кунестино, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 276 | Приволжский МР | Новое, с. | 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | апрель |  |  |  |
| 277 | Приволжский МР | Дудкино, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 3 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 278 | Пучежский МР | Бакланиха, д. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь | 2 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 279 | Пучежский МР | Борисенки, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Пучежский МР | Дубново, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июнь |  |  |  |
| 281 | Пучежский МР | Дроздиха, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | январь |  |  |  |
| 282 | Пучежский МР | Гремячево Верхнее, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | май |  |  |  |
| 283 | Пучежский МР | Зарайское, с. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июнь |  |  |  |
| 284 | Пучежский МР | Илья-Высоково, с. | 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | октябрь |  |  |  |
| 285 | Пучежский МР | Листье, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | июнь |  |  |  |
| 286 | Пучежский МР | Льгово, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июнь |  |  |  |
| 287 | Пучежский МР | Повалихино, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | май |  |  |  |
| 288 | Пучежский МР | Попереково, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | июнь |  |  |  |
| 289 | Пучежский МР | Протасиха Большая, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 3 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Пучежский МР | Пучеж, г. | 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 9 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь |  |  |  |
| 291 | Пучежский МР | Крестьяновская, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | март |  |  |  |
| 292 | Пучежский МР | Сеготь, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 293 | Пучежский МР | Смагино, д. | 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 6 | октябрь | декабрь | 2 | январь | август |  |  |  |
| 294 | Пучежский МР | Щукино, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 295 | Пучежский МР | Яблоново, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 296 | Пучежский МР | Ячмень, с. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июнь |  |  |  |
| 297 | Пучежский МР | Затеиха, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | январь |  |  |  |
| 298 | Родниковский МР | Родники, г. | 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 11 | октябрь | декабрь | 33 | январь | декабрь |  |  |  |
| 299 | Родниковский МР | Березники, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 5 | январь | декабрь |  |  |  |
| 300 | Родниковский МР | Гордяковка, д. | 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |
| 301 | Родниковский МР | Котиха, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 302 | Родниковский МР | Мальчиха, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Родниковский МР | Хмельники, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 304 | Родниковский МР | Болотново, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Родниковский МР | Парское, с. | 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | август | 3 | январь | февраль |
| 306 | Родниковский МР | Алешково, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | апрель |  |  |  |
| 307 | Родниковский МР | Филисово, с. | 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 8 | январь | декабрь |  |  |  |
| 308 | Савинский МР | Кривоносово, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | октябрь |  |  |  |
| 309 | Савинский МР | Савино, п. | 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь |  |  |  |
| 310 | Савинский МР | Архиповка, с. | 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 8 | январь | декабрь |  |  |  |
| 311 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | 250 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 24 | октябрь | декабрь | 85 | январь | декабрь | 13 | январь | сентябрь |
| 312 | Тейковский МР | Большое Клочково, д. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 313 | Тейковский МР | Большое Ступкино, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 314 | Тейковский МР | Горки, д. | 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 4 | январь | август |  |  |  |
| 315 | Тейковский МР | Грозилово, д. | 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 7 | январь | октябрь |  |  |  |
| 316 | Тейковский МР | Доронино, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | август | 3 | январь | август |
| 317 | Тейковский МР | Крапивник, д. | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | август | 1 | январь | сентябрь |
| 318 | Тейковский МР | Лемешки, д. | 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь |  |  |  |
| 319 | Тейковский МР | Максимцево, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 3 | январь | октябрь |  |  |  |
| 320 | Тейковский МР | Пелгусово, д. | 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Тейковский МР | Сокатово, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Тейковский МР | Суново, д. | 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 323 | Тейковский МР | Харино, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 3 | январь | октябрь |  |  |  |
| 324 | Тейковский МР | Нерль, п. | 55 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 6 | октябрь | декабрь | 22 | январь | декабрь | 7 | январь | сентябрь |
| 325 | Тейковский МР | Григорьево, д. | 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 5 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 326 | Тейковский МР | Елховка, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | Тейковский МР | Зиново, с. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Тейковский МР | Кибергино, с. | 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | август |  |  |  |
| 329 | Тейковский МР | Новое Леушино, с. | 60 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 34 | январь | декабрь |  |  |  |
| 330 | Тейковский МР | Оболсуново, с. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | октябрь |  |  |  |
| 331 | Тейковский МР | Поддыбье, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | апрель |  |  |  |
| 332 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | 377 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 18 | октябрь | декабрь | 78 | январь | декабрь |  |  |  |
| 333 | Фурмановский МР | Баскаково, д. | 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | Фурмановский МР | Белино, д. | 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | май |  |  |  |
| 335 | Фурмановский МР | Земляничный, д. | 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | июнь |  |  |  |
| 336 | Фурмановский МР | Исаевское, д. | 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 8 | январь | декабрь |  |  |  |
| 337 | Фурмановский МР | Косогоры, д. | 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 9 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 338 | Фурмановский МР | Медведково, д. | 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 339 | Фурмановский МР | Панино, д. | 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | Фурмановский МР | Паньково, д. | 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Фурмановский МР | Петрушиха, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | Фурмановский МР | Михайловское, с. | 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 343 | Фурмановский МР | Никольское, с. | 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | Фурмановский МР | Хромцово, с. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | апрель |  |  |  |
| 345 | Фурмановский МР | Широково, с. | 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 346 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | 88 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 17 | октябрь | декабрь | 67 | январь | декабрь | 4 | январь | июль |
| 347 | Шуйский МР | Аистово, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | июль |  |  |  |
| 348 | Шуйский МР | Арефино, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 349 | Шуйский МР | Бильдюхино, д. | 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 4 | октябрь | декабрь | 1 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 350 | Шуйский МР | Васильевское, с. | 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 42 | январь | декабрь |  |  |  |
| 351 | Шуйский МР | Воронеж, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 352 | Шуйский МР | Высоково, д. | 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 5 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь |  |  |  |
| 353 | Шуйский МР | Елизарово, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | февраль |  |  |  |
| 354 | Шуйский МР | Захарово, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | апрель |  |  |  |
| 355 | Шуйский МР | Змеево, д. | 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 5 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 356 | Шуйский МР | Иванцево, д. | 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 9 | январь | декабрь |  |  |  |
| 357 | Шуйский МР | Иваково, д. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |
| 358 | Шуйский МР | Качалово, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 359 | Шуйский МР | Клещевка, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |
| 360 | Шуйский МР | Коровино, д. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |
| 361 | Шуйский МР | Кочнево, д. | 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 9 | октябрь | декабрь | 2 | январь | май |  |  |  |
| 362 | Шуйский МР | Кудряково, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |
| 363 | Шуйский МР | Литвинцево, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 5 | январь | декабрь |  |  |  |
| 364 | Шуйский МР | Мизгино, д. | 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 4 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 365 | Шуйский МР | Милюковка, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | Шуйский МР | Михалево, д. | 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  |
| 367 | Шуйский МР | Михалково, д. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь |  |  |  |
| 368 | Шуйский МР | Новая, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | май | 1 | январь | январь |
| 369 | Шуйский МР | Овсянниково, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 370 | Шуйский МР | Одинцово, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 371 | Шуйский МР | Остапово, д. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 372 | Шуйский МР | Панютино, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 373 | Шуйский МР | Перемилово, д. | 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | октябрь |  |  |  |
| 374 | Шуйский МР | Семейкино, д. | 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь | 11 | январь | октябрь |  |  |  |
| 375 | Шуйский МР | Сенниково, д. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 3 | январь | октябрь |  |  |  |
| 376 | Шуйский МР | Слободка, д. | 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 8 | январь | декабрь |  |  |  |
| 377 | Шуйский МР | Чижово, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 378 | Шуйский МР | Колобово, п. | 202 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 10 | октябрь | декабрь | 128 | январь | декабрь |  |  |  |
| 379 | Шуйский МР | Афанасьевское, с. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 3 | январь | июль |  |  |  |
| 380 | Шуйский МР | Введенье, с. | 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 3 | октябрь | декабрь | 9 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 381 | Шуйский МР | Горицы, с. | 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 5 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь |  |  |  |
| 382 | Шуйский МР | Дунилово, д. | 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 30 | январь | декабрь |  |  |  |
| 383 | Шуйский МР | Китово, с. | 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь |
| 384 | Шуйский МР | Пустошь, с. | 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь |  |  |  |
| 385 | Шуйский МР | Сергеево, с. | 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 3 | октябрь | декабрь | 5 | январь | октябрь |  |  |  |
| 386 | Шуйский МР | Фатьяново, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | февраль |  |  |  |
| 387 | Шуйский МР | Центральный, с. | 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 14 | январь | декабрь |  |  |  |
| 388 | Шуйский МР | Чернцы, с. | 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь |  |  |  |
| 389 | Южский МР | Южа, г. | 85 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 40 | октябрь | декабрь | 33 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 390 | Южский МР | Селищи, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 2 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 391 | Южский МР | Колягино, д. | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 392 | Южский МР | Моста, с. | 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 11 | январь | декабрь |  |  |  |
| 393 | Южский МР | Мугреево-Никольское, с. | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | май |  |  |  |
| 394 | Южский МР | Мугреевский, с. | 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 395 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 15 | октябрь | декабрь | 6 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 396 | Южский МР | Преображенское, с. | 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июль |  |  |  |
| 397 | Южский МР | Реброво, д. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 398 | Южский МР | Талицы, с. | 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 6 | январь | декабрь |  |  |  |
| 399 | Южский МР | Холуй, с. | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 3 | октябрь | декабрь | 2 | январь | октябрь |  |  |  |
| 400 | Южский МР | Домнино, д. | 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 12 | октябрь | декабрь | 7 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 401 | Южский МР | Емельяново, д. | 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 14 | октябрь | декабрь | 9 | январь | октябрь |  |  |  |
| 402 | Южский МР | Хотимль, с. | 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 30 | октябрь | декабрь | 16 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 403 | Южский МР | Кишариха, д. | 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 7 | октябрь | декабрь | 6 | январь | октябрь |  |  |  |
| 404 | Юрьевецкий МР | Новленское, с. | 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 405 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 20 | октябрь | декабрь | 8 | январь | октябрь |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 5538 |  | 606 |  |  | 2387 |  |  | 150 |  |  |

Приложение 2

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Ивановской области на 2020 - 2024 годы

Пообъектный план-график догазификации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C0A97DBBEC5522E21361A2291009C531D36EEE429D3688EC809F7F0D8C64A7F29B33ACD3AC2EA225A82EA2BE90373DAC9BAE3IBW5J) Правительства Ивановской области  от 05.12.2022 N 706-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения домовладений | Адрес домовладения, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации | |
| год | месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Верхнеландеховский МР | Мыт, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2 | Верхнеландеховский МР | Мыт, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Льнозаводская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3 | Верхнеландеховский МР | Мыт, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 4 | Верхнеландеховский МР | Мыт, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льнозавода, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 5 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газораспределительной сети | пер. Боняченский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 6 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газораспределительной сети | пер. Боняченский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 7 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Леонтьевская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 8 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Кинешемская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 9 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского 2-я, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 10 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Писарева, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 11 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гражданская 1-я, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 12 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пожарского, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 13 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Тезинская 2-я, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 14 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Громовская 3-я, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 15 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского 2-я, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 16 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Аншутинская 2-я, д. 36/106 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 17 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 18 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 19 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Костромская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 20 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Костромская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 21 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 7 Ноября, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 22 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Прилужный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 23 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 24 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газораспределительной сети | пер. Боняченский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 25 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Зреловский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 26 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 27 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая 1, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 28 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Маевка, д. 26/21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 29 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 30 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Горки, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 31 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2 Гражданская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 32 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 33 | Вичуга, г.о. | Вичуга, г. | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 34 | Вичугский МР | Красный Октябрь, с. | строительство газораспределительной сети | д. 122 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 35 | Вичугский МР | Красный Октябрь, с. | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 36 | Вичугский МР | Красный Октябрь, с. | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 37 | Вичугский МР | Сошники, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 38 | Вичугский МР | Старая Вичуга, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Клубная, 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 39 | Вичугский МР | Красные Горы, д. | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 40 | Вичугский МР | Красные Горы, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 41 | Вичугский МР | Семигорье, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 42 | Вичугский МР | Кузнецово, д. | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 43 | Вичугский МР | Шалдово, д. | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 44 | Вичугский МР | Шалдово, д. | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 45 | Вичугский МР | Гридинская, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 46 | Вичугский МР | Ломы Большие, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 47 | Вичугский МР | Ломы Большие, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 48 | Вичугский МР | Ломы Большие, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 49 | Вичугский МР | Синие Гари, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 50 | Вичугский МР | Насакино, д. | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 51 | Вичугский МР | Борщевка, с. | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 52 | Вичугский МР | Борщевка, с. | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 53 | Вичугский МР | Гаврилково, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 136, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 54 | Вичугский МР | Гридинская, д. | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 55 | Вичугский МР | Старая Вичуга, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Папанина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 56 | Вичугский МР | Гридинская, д. | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 57 | Вичугский МР | Гридинская, д. | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 58 | Вичугский МР | Старая Гольчиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 59 | Вичугский МР | Старая Гольчиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 60 | Вичугский МР | Старая Гольчиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 109 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 61 | Вичугский МР | Старая Гольчиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 135 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 62 | Вичугский МР | Старая Гольчиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 108 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 63 | Вичугский МР | Старая Гольчиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 64 | Вичугский МР | Старая Гольчиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 128 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 65 | Вичугский МР | Старая Гольчиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 133 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 66 | Вичугский МР | Старая Гольчиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 67 | Вичугский МР | Старая Гольчиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 68 | Вичугский МР | Старая Гольчиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 92 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 69 | Вичугский МР | Артюшино, д. | строительство газораспределительной сети | д. 90 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октября |
| 70 | Вичугский МР | Старая Гольчиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 127 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 71 | Вичугский МР | Гаврилково, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 74 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 72 | Вичугский МР | Ломы Большие, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 73 | Вичугский МР | Путковская, д. | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 74 | Вичугский МР | Старая Вичуга, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Папанина, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 75 | Вичугский МР | Демидово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 76 | Вичугский МР | Яшино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 77 | Вичугский МР | Красный Октябрь, с. | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 78 | Вичугский МР | Федяево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 79 | Вичугский МР | Марфино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 80 | Вичугский МР | Глухово, д. | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 81 | Вичугский МР | Артюшино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 82 | Вичугский МР | Яшино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 83 | Вичугский МР | Чертовищи, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 84 | Вичугский МР | Погорелка, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 85 | Вичугский МР | Старая Вичуга, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красина, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 86 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 87 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Шушина, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 88 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 89 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 90 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газораспределительной сети | пос. 9 Января, 21а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 91 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 92 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, 46 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 93 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Совхозный, 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 94 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 95 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 96 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Рабочая, 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 97 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шушина, д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 98 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 99 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Советский 3-й, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 100 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Загородный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 101 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Либкнехта, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 102 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Набережный 2-й, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 103 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Завокзальная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 104 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Завокзальная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 105 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Завокзальная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 106 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Завокзальная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 107 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельничная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 108 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Подгорный, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 109 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Завокзальная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 110 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Завокзальная, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 111 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Завокзальный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 112 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Подгорный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 113 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Либкнехта, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 114 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Подгорный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 115 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | проезд 1-й Подгорный, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 116 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 117 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Завокзальный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 118 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 119 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Завокзальная, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 120 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Лизы Болотиной, д. 55, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 121 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Подгорный, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 122 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 123 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Совхозный, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 124 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | проезд 1-й Подгорный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 125 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Завокзальная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 126 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пл. Октябрьская, д. 15А, кв. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 127 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Подгорный, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 128 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Завокзальная, д. 73А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 129 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Завокзальный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 130 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Завокзальная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 131 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Подгорный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 132 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 133 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Завокзальная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 134 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Завокзальная, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 135 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шушина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 136 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Подгорный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 137 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Лизы Болотиной, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 138 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Подгорный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 139 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Завокзальная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 140 | Гаврилово-Посадский МР | Костромиха, с. | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 141 | Гаврилово-Посадский МР | Костромиха, с. | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 142 | Гаврилово-Посадский МР | Костромиха, с. | строительство газораспределительной сети | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 143 | Гаврилово-Посадский МР | Костромиха, с. | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 144 | Гаврилово-Посадский МР | Ирмес, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 145 | Гаврилово-Посадский МР | Ирмес, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 146 | Гаврилово-Посадский МР | Ирмес, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 147 | Гаврилово-Посадский МР | Лбово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 148 | Гаврилово-Посадский МР | Морозово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 149 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 150 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 151 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 152 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 153 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 154 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 155 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 156 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 157 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 158 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 159 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 160 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 161 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 162 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 163 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 164 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 165 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 166 | Гаврилово-Посадский МР | Ратницкое, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 70 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 167 | Гаврилово-Посадский МР | Городищи, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 168 | Гаврилово-Посадский МР | Осановец, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 169 | Гаврилово-Посадский МР | Козлово, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 170 | Гаврилово-Посадский МР | Козлово, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 171 | Гаврилово-Посадский МР | Козлово, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 172 | Гаврилово-Посадский МР | Петрово-Городище, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 173 | Гаврилово-Посадский МР | Петрово-Городище, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 60 лет СССР, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 174 | Гаврилово-Посадский МР | Бородино, с. | строительство газопровода-ввода | д. 81А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 175 | Гаврилово-Посадский МР | Володятино, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 176 | Гаврилово-Посадский МР | Урусобино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 104 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 177 | Гаврилово-Посадский МР | Липовая Роща, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 178 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 179 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 180 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 181 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 182 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Шушина, д. 40, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 183 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 184 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Шушина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 185 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 186 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пл. Октябрьская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 187 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. N 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 188 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Завокзальный 3-й, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 189 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Завокзальный 4-й, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 190 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Подгорный 1-й, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 191 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. N 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 192 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. N 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 193 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. N 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 194 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. N 1А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 195 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. N 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 196 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. N 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 197 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. N 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 198 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Завокзальная, д. N 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 199 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Завокзальная, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 200 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. N 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 201 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Подгорный 3-й, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 202 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 203 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | проезд Подгорный 1-й, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 204 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. N 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 205 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Завокзальный 3-й, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 206 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пл. Октябрьская, д. N 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 207 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пл. Октябрьская, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 208 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Завокзальная, д. N 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 209 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Завокзальный 4-й, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 210 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. N 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 211 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. N 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 212 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 213 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 214 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 215 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. N 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 216 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Завокзальная, д. N 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 217 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. N 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 218 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Завокзальный 2-й, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 219 | Гаврилово-Посадский МР | Санково, с. | строительство газопровода-ввода | д. N 44 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 220 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Завокзальный 2-й, д. N 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 221 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. N 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 222 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. N 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 223 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. N 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 224 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. N 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 225 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Завокзальный 4-й, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 226 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Шушина, д. N 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 227 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. N 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 228 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Завокзальная, д. N 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 229 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. N 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 230 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. N 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 231 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Подгорный 3-й, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 232 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Завокзальная, д. N 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 233 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Подгорный 3-й, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 234 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Подгорный 2-й, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 235 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 236 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. N 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 237 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. N 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 238 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. N 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 239 | Гаврилово-Посадский МР | Осановец, с. | строительство газопровода-ввода | д. N 45Б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 240 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Подгорный 1-й, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 241 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | проезд Подгорный 1-й, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 242 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. N 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 243 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. N 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 244 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. N 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 245 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Шушина, д. N 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 246 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. N 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 247 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | проезд Подгорный 1-й, д. N 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 248 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. N 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 249 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. N 51 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 250 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Завокзальный, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 251 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. N 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 252 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Завокзальная, д. N 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 253 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. N 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 254 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Подгорный 3-й, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 255 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Завокзальный 2-й, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 256 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Завокзальная, д. N 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 257 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная, д. N 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 258 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. N 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 259 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | проезд Подгорный 1-й, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 260 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. N 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 261 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. N 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 262 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. N 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 263 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Завокзальная, д. N 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 264 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 265 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. N 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 266 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. N 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 267 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пл. Совхозная, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 268 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Завокзальная, д. N 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 269 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая 2-я, д. N 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 270 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Завокзальная, д. N 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 271 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. N 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 272 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Завокзальная, д. N 29, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 273 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 274 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. N 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 275 | Гаврилово-Посадский МР | Шельбово, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 47 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 276 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. N 55 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 277 | Гаврилово-Посадский МР | Морозово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. N 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 278 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. N 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 279 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Завокзальная, д. N 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 280 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Завокзальная, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 281 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Подгорный 2-й, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 282 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. N 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 283 | Гаврилово-Посадский МР | Ирмес, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 284 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Шушина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 285 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 286 | Гаврилово-Посадский МР | Ирмес, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 287 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 288 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. N 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 289 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Лизы Болотиной, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 290 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Лизы Болотиной, д. 55, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 291 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. N 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 292 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Завокзальный, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 293 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Завокзальная, д. N 1А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 294 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Подгорный 1-й, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 295 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. N 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 296 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Завокзальная, д. N 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 297 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пл. Октябрьская, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 298 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. N 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 299 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. N 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 300 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пл. Октябрьская, д. N 15-А, кв. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 301 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Набережный 2-й, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 302 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Подгорный 2-й, д. N 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 303 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горная, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 304 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. N 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 305 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 306 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 307 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. N 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 308 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | пер. Крупской, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 309 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 3 Интернационала, д. N 22-Б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 310 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. N 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 311 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. N 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 312 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Набережный 2-й, д. N 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 313 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Подгорный 1-й, д. N 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 314 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Завокзальная, д. N 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 315 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. N 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 316 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Завокзальный 2-й, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 317 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. N 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 318 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. N 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 319 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Завокзальная, д. N 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 320 | Гаврилово-Посадский МР | Володятино, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 321 | Гаврилово-Посадский МР | Костромиха, с. | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 322 | Гаврилово-Посадский МР | Петровский, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. N 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 323 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш. Суздальское, д. N 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 324 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Шушинский 2-й, д. N 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 325 | Гаврилово-Посадский МР | Гаврилов Посад, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Шушина, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 326 | Заволжский МР | Заволжск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, 2а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 327 | Заволжский МР | Заволжск, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Курчатова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 328 | Заволжский МР | Заволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 329 | Заволжский МР | Заволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Щербакова, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 330 | Заволжский МР | Заволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 331 | Заволжский МР | Заволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вилкова, д. N 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 332 | Заволжский МР | Заволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 333 | Заволжский МР | Заволжск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 334 | Заволжский МР | Заволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 335 | Заволжский МР | Заволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. N 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 336 | Заволжский МР | Заволжск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. N 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 337 | Заволжский МР | Заволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 338 | Заволжский МР | Заречный, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 1/18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 339 | Заволжский МР | Заречный, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 340 | Заволжский МР | Заречный, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 341 | Заволжский МР | Заречный, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Федора Кустова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 342 | Заволжский МР | Заречный, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 343 | Заволжский МР | Заречный, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 344 | Заволжский МР | Заречный, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 345 | Заволжский МР | Заречный, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. им Алексея Карпычева, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 346 | Заволжский МР | Заречный, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. им Алексея Карпычева, д. 11/12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 347 | Заволжский МР | Заречный, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 348 | Заволжский МР | Заречный, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широкая, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 349 | Заволжский МР | Заречный, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. N 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 350 | Заволжский МР | Воздвиженье, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 351 | Заволжский МР | Заречный, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. N 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 352 | Заволжский МР | Заречный, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, уч. 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 353 | Заволжский МР | Воздвиженье, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 354 | Заволжский МР | Заречный, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Напольная, земельный участок 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 355 | Заволжский МР | Заволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кузнечная, д. N 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 356 | Заволжский МР | Заречный, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 357 | Заволжский МР | Заречный, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широкая, д. N 40 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 358 | Заволжский МР | Заволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приволжанская, д. N 51 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 359 | Заволжский МР | Заречный, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, д. N 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 360 | Заволжский МР | Воздвиженье, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. N 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 361 | Заволжский МР | Заречный, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. N 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 362 | Заволжский МР | Заволжск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Костромская, д. N 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 363 | Заволжский МР | Заречный, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 50 лет Октября, д. N 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 364 | Заволжский МР | Заречный, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Федора Кустова, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 365 | Заволжский МР | Заречный, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. N 40Б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 366 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | Типографская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 367 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 3-я Грачевская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 368 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 8-я Ягодная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 369 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 9-я Сосневская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 370 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 3-я Березниковская, д. 27/5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 371 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Постышева, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 372 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | установка пункта редуцирования газа | ул. Кинешемская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 373 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газораспределительной сети | разъезд Текстильный, д. 3, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 374 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газораспределительной сети | разъезд Текстильный, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 375 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Парковская, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 376 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Линейный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 377 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 7-я Березниковская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 378 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Сибирская, д. 12/12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 379 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 380 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Собинова, д. 44/2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 381 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Лагерная, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 382 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Вишневая, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 383 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 5-я Березниковская, д. 42/12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 384 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 5-я Ягодная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 385 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Алексеевский, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 386 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | СНТ Железнодорожник-2, участок 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 387 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 4-я Южная, д. 1/7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 388 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газораспределительной сети | разъезд Текстильный, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июнь |
| 389 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Курьяновская, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 390 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Грачевская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 391 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 4-я Зеленстроевская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 392 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 393 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Новоавдотьинская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 394 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-й Бабушкина, 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 395 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Сосневская, 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 396 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прохладная, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 397 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жуковского, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 398 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 7-я Сахалинская, 8а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 399 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Завокзальная, 27/18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 400 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Сокольская, 33А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 401 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газораспределительной сети | Текстильный разъезд, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 402 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Киселевых, 71 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 403 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 7 Вишневая, д. 13Б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 404 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Новоавдотьинская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 405 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Окуловой, д. N 79 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 406 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Межсоюзный, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 407 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пророкова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 408 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первых Маевок, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 409 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Либкнехта, д. N 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 410 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 7 Санаторная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 411 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Запрудная, д. 61 (Лопатина С.В.) | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 412 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Лежневская, д. 43/2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 413 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Сибирская, 10/5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 414 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Минеевская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 415 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Ушакова, д. N 17/17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 416 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Кинешемская, д. N 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 417 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 418 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнецова, д. 117 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 419 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Кинешемская, д. N 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 420 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Кинешемская, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 421 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Неровная, д. N 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 422 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Новоавдотьинская, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 423 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Вишневая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 424 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | установка пункта редуцирования газа | ул. Кинешемская, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 425 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | установка пункта редуцирования газа | ул. Кинешемская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 426 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Южная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 427 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | установка пункта редуцирования газа | ул. Кинешемская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 428 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Карьерная, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 429 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Беловой, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 430 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 431 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 8-я Сосневская, д. N 53/49 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 432 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Носова, д. N 78/20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 433 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | проезд 10-й, д. N 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 434 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Приречная, д. N 47 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 435 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Межсоюзный, д. N 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 436 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, д. N 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 437 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газораспределительной сети | ул. 7-я Березниковская, д. N 89 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 438 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | Линия 24-я, д. N 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 439 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Тракторная, д. N 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 440 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. N 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 441 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 6-я Санаторная, д. N 56 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 442 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ледянка, д. N 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 443 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Полянская, д. N 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 444 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | установка пункта редуцирования газа | ул. Карьерная, д. N 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 445 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Энергетическая, д. N 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 446 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 6-я Ягодная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 447 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 6-й Завокзальный, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 448 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнецова, д. 141 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 449 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 450 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 6-я Ефремковская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 451 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 10 Августа, д. 139/1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 452 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Минеевская, д. 26/17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 453 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Якова Гарелина, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 454 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Зеленстроевская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 455 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шувандиной, д. 65/31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 456 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 457 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхоз "ОРС", д. 2-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 458 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кохомский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 459 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Виргузинская, д. N 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 460 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Стачек, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 461 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Тезинская, д. 2/4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 462 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | Проезд 8-й, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 463 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 4-я Березниковская, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 464 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 5-я Березниковская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 465 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Высоковольтный, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 466 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 7-я Санаторная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 467 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Рылеева, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 468 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Челышева, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 469 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Линия 3-я, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 470 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 9-я Сосневская, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 471 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Трибунальная, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 472 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Линия 13-я, д. 40/73 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 473 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Моховая, д. 21/2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 474 | Иваново, г.о. | Иваново, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Балашова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 475 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, 9а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 476 | Ивановский МР | Богородское, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 477 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 478 | Ивановский МР | Зыбиха, д. | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 479 | Ивановский МР | Шуринцево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Властова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 480 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 481 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рождественская, 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 482 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, 66 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 483 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 15/6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 484 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Яковлевская, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 485 | Ивановский МР | Сальцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 486 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, 13А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 487 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Шимановская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 488 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 489 | Ивановский МР | Богородское, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 490 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 491 | Ивановский МР | Крутово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 12б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 492 | Ивановский МР | Михалево, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 493 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Шимановская, д. 18в | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 494 | Ивановский МР | Никульское, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 495 | Ивановский МР | Орьмово Малое, д. | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 496 | Ивановский МР | Песочнево, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белозерская, 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 497 | Ивановский МР | Подталицы, д. | строительство газопровода-ввода | д. 85 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 498 | Ивановский МР | Подталицы, д. | строительство газопровода-ввода | д. 100 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 499 | Ивановский МР | Подталицы, д. | строительство газопровода-ввода | д. 128 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 500 | Ивановский МР | Афанасово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2 Линия, 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 501 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 502 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 78А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 503 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Безводная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 504 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Безводная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 505 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Комплексная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 506 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 507 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 508 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 509 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 510 | Ивановский МР | Мильцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 511 | Ивановский МР | Мильцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 512 | Ивановский МР | Мильцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 513 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 514 | Ивановский МР | Голчаново, д. | строительство газораспределительной сети | д. 30б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 515 | Ивановский МР | Залесье, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 516 | Ивановский МР | Залесье, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная, к.н.з.у. 37:05:011111:23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 517 | Ивановский МР | Беляницы, д. | реконструкция существующей газораспределительной сети | д. 165 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 518 | Ивановский МР | Елюнино, д. | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 519 | Ивановский МР | Елюнино, д. | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 520 | Ивановский МР | Елюнино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 521 | Ивановский МР | Елюнино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 522 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 103А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 523 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 117 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 524 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 525 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 526 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Дворянская, 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 527 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 528 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 52 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 529 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 530 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 531 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 54 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 532 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 533 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 534 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 535 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Виноградная, 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 536 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 537 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 538 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Дмитриевская, 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 539 | Ивановский МР | Никульское, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 540 | Ивановский МР | Уводь, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Лещинская, 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 541 | Ивановский МР | Уводь, д. | строительство газораспределительной сети | д. 12В | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 542 | Ивановский МР | Уводь, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Лещинская, 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 543 | Ивановский МР | Чернореченский, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 544 | Ивановский МР | Чернореченский, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 545 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 546 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 547 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 548 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 55 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 549 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 550 | Ивановский МР | Шуринцево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Властова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 551 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 552 | Ивановский МР | Иванцево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 553 | Ивановский МР | Иванцево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 554 | Ивановский МР | Иванцево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 555 | Ивановский МР | Зеленый Городок, д. | строительство газораспределительной сети | д. 12а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 556 | Ивановский МР | Зеленый Городок, д. | строительство газопровода-ввода | к.н.з.у. 37:05:031017:316 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 557 | Ивановский МР | Ломы, д. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 558 | Ивановский МР | Голчаново, д. | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 559 | Ивановский МР | Голчаново, д. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 560 | Ивановский МР | Голчаново, д. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 55 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 561 | Ивановский МР | Дьяково, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 562 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газопровода-ввода | Рябиновая, 67 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 563 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Кедровая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 564 | Ивановский МР | Иванцево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Посадская, к.н. 37:05:010910:1173 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 565 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 566 | Ивановский МР | Прислониха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 567 | Ивановский МР | Прислониха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 568 | Ивановский МР | Прислониха, д. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 569 | Ивановский МР | Волжанка, д. | строительство газопровода-ввода | д. 29а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 570 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Новинская 1-я, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 571 | Ивановский МР | Купалищи, д. | строительство газораспределительной сети | д. 56 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 572 | Ивановский МР | Купалищи, д. | строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 573 | Ивановский МР | Брюхово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 574 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство сети газораспределения | ул. Большая Дмитриевская, д. 3В | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 575 | Ивановский МР | Ясюниха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 576 | Ивановский МР | Говядово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летчика Покрышкина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 577 | Ивановский МР | Куликово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 578 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Новинская, д. 9, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 579 | Ивановский МР | Беляницы, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 56-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 580 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство сети газораспределения | ул. Большая Дмитриевская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 581 | Ивановский МР | Говядово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Романовская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 582 | Ивановский МР | Калачево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 583 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 584 | Ивановский МР | Григорово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 585 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Приходская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 586 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство сети газораспределения | ул. Светлая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 587 | Ивановский МР | Елюнино, д. | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 588 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 589 | Ивановский МР | Коляново, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, 13К | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 590 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Виноградная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 591 | Ивановский МР | Андреево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 592 | Ивановский МР | Лебяжий Луг, д. | строительство газопровода-ввода | д. 7-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 593 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 594 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Дубравная, 56 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 595 | Ивановский МР | Голчаново, д. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 596 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 597 | Ивановский МР | Песочнево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 598 | Ивановский МР | Прислониха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 599 | Ивановский МР | Михалево, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деревенская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 600 | Ивановский МР | Куликово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1-а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 601 | Ивановский МР | Уводь, д. | строительство газораспределительной сети | 1-Б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 602 | Ивановский МР | Брюхово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 603 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Виноградная, 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 604 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, 1В | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 605 | Ивановский МР | Брюхово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 606 | Ивановский МР | Брюхово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 607 | Ивановский МР | Кривцово, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Виноградная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 608 | Ивановский МР | Калачево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 609 | Ивановский МР | Калачево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 610 | Ивановский МР | Крутово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11-б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 611 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Кохомская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 612 | Ивановский МР | Иванцево, д. | строительство газораспределительной сети | 37:05:010910:361 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 613 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 614 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | кад. 37:05:030560:519 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 615 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 616 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Безводная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 617 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Безводная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 618 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 619 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 620 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 621 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 78А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 622 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 623 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблочная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 624 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблочная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 625 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Малиновая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 626 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Малиновая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 627 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 628 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Липовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 629 | Ивановский МР | Уводь, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лещинская, 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 630 | Ивановский МР | Прислониха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 631 | Ивановский МР | Шуринцево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Ореховая, д. 18-В | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 632 | Ивановский МР | Брюхово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 633 | Ивановский МР | Дьяково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 5-Г | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 634 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 635 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 636 | Ивановский МР | Афанасово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ильинская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 637 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Виноградная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 638 | Ивановский МР | Песочнево, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 105-а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 639 | Ивановский МР | ДНП Должайка | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 640 | Ивановский МР | Брюхово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 641 | Ивановский МР | Говядово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Романовская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 642 | Ивановский МР | Брюхово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 643 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 644 | Ивановский МР | Иванцево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-я Посадская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 645 | Ивановский МР | Купалищи, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 54 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 646 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 647 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 648 | Ивановский МР | Елюнино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 649 | Ивановский МР | Брюхово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 650 | Ивановский МР | Брюхово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 651 | Ивановский МР | Брюхово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 652 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеевская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 653 | Ивановский МР | Подталицы, д. | строительство газопровода-ввода | д. 115 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 654 | Ивановский МР | Беляницы, д. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дубравная, 40 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 655 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 656 | Ивановский МР | Купалищи, д. | строительство газораспределительной сети | д. 18-б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 657 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Дмитриевская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 658 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Андреевская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 659 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Виноградная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 660 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Виноградная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 661 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 662 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Кохомская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 663 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Абрикосовая, д. 4-а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 664 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство сети газораспределения | ул. Виноградная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 665 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 666 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 59 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 667 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 668 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 669 | Ивановский МР | Подвязновский, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 670 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 671 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 672 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 673 | Ивановский МР | Калачево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 674 | Ивановский МР | Калачево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 675 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 676 | Ивановский МР | Орьмово Малое, д. | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 677 | Ивановский МР | Никульское, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 678 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 679 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Кохомская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 680 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 681 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 682 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 683 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 684 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 685 | Ивановский МР | Елюнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 686 | Ивановский МР | Подталицы, д. | строительство газопровода-ввода | д. 136 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 687 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Варваринская, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 688 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 689 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 1-а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 690 | Ивановский МР | Конохово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 37:05:010418:863 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 691 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газораспределительной сети | к.н. 37:05:010918:317 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 692 | Ивановский МР | Говядово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Покрышкина, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 693 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газораспределительной сети | ул. 75 лет Победы, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 694 | Ивановский МР | Орьмово Большое, д. | строительство газопровода-ввода | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 695 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 696 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 697 | Ивановский МР | Богородское, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 698 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеевская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 699 | Ивановский МР | Богородское, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 700 | Ивановский МР | Елюнино, д. | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 701 | Ивановский МР | Брюхово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 702 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 703 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 29-а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 704 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 705 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | Сеть газораспределения к жилому дому | ул. Березовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 706 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | Алексеевская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 707 | Ивановский МР | Василево, д. | строительство газораспределительной сети | д. 43а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 708 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Адмирала Молчанова, д. 3В | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 709 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Виноградная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | февраль |
| 710 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 711 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 712 | Ивановский МР | Брюхово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 713 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 714 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 29а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 715 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 716 | Ивановский МР | Никульское, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 717 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 718 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 719 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 720 | Ивановский МР | Беляницы, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дубравная, д. N 35-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 721 | Ивановский МР | Подвязновский, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 722 | Ивановский МР | Подвязновский, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 723 | Ивановский МР | Брюхово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 724 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Виноградная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 725 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газораспределительной сети | Алексеевская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 726 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 727 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 728 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 40Д | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 729 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газораспределительной сети | Алексеевская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 730 | Ивановский МР | Говядово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Евгеньевская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 731 | Ивановский МР | Купалищи, д. | строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 732 | Ивановский МР | Подталицы, д. | строительство газопровода-ввода | д. Подталицы, д. 135 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 733 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 734 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 735 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газопровода-ввода | Урожайная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 736 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газораспределительной сети | Алексеевская, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 737 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 1-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 738 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 739 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газораспределительной сети | Алексеевская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 740 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 741 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газораспределительной сети | Андреевская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 742 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газораспределительной сети | Алексеевская, д. 25А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 743 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газораспределительной сети | ул. 75 лет Победы, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 744 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 745 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, 56 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 746 | Ивановский МР | Никульское, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 747 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Виноградная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 748 | Ивановский МР | Михалево, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 39А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 749 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 750 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 30б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 751 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 22, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 752 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 753 | Ивановский МР | Богородское, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 754 | Ивановский МР | Крутово, д. | строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 755 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 756 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. N 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 757 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Региональная, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 758 | Ивановский МР | Кочорский, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 101 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 759 | Ивановский МР | Никульское, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 760 | Ивановский МР | Иванцево, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 761 | Ивановский МР | Купалищи, д. | строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 762 | Ивановский МР | Сальцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 763 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 13А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 764 | Ивановский МР | Сальцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 765 | Ивановский МР | Михалево, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 766 | Ивановский МР | Кочедыково, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 767 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, к.н. 37:05:030560:644 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 768 | Ивановский МР | Коляново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Газовиков, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 769 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Кедровая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 770 | Ивановский МР | Ясюниха, д. | строительство газораспределительной сети | д. 79а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 771 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Шимановская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 772 | Ивановский МР | Песочнево, д. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. N 78 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 773 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 3-я Яковлевская, 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 774 | Ивановский МР | Иванцево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Посадская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 775 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 25-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 776 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Лавандовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 777 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 75 лет Победы, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 778 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 75 лет Победы, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 779 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 780 | Ивановский МР | Куликово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 781 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. N 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 782 | Ивановский МР | Иневеж, д. | строительство газораспределительной сети | д. 14, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 783 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | апрель |
| 784 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Абрикосовая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | апрель |
| 785 | Ивановский МР | Говядово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1-В | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 786 | Ивановский МР | Залесье, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 787 | Ивановский МР | Куликово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июнь |
| 788 | Ивановский МР | Залесье, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 789 | Ивановский МР | Светлый Луч, д. | строительство газопровода-ввода | д. 50, кад. N з.у. 37:05:020605:659 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 790 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газопровода-ввода | к.н. 37:05:010918:439 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 791 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Адмирала Молчанова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 792 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 793 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Виноградная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | апрель |
| 794 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газораспределительной сети | д. 100 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 795 | Ивановский МР | Купалищи, д. | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 796 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 797 | Ивановский МР | Елюнино, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 798 | Ивановский МР | Елюнино, д. | строительство газораспределительной сети | д. N 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 799 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 800 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 801 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | Алексеевская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 802 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Абрикосовая, д. 4-В | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 803 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 804 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 805 | Ивановский МР | Голчаново, д. | строительство газопровода-ввода | д. 34-Д | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 806 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 807 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Казанская, д. N 9А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 808 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 809 | Ивановский МР | Коляново, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 52-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 810 | Ивановский МР | Подталицы, д. | строительство газораспределительной сети | д. Подталицы, д. 124 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 811 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Безводная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 812 | Ивановский МР | Богданиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8-В | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 813 | Ивановский МР | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 109 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 814 | Ивановский МР | Михалево, с. | строительство газопровода-ввода | м. Латуновка, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 815 | Ивановский МР | Дерябиха, д. | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 816 | Ивановский МР | Никульское, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 817 | Ивановский МР | Иванцево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 818 | Ивановский МР | Панеево, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 819 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | Борисовская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 820 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство распределительного газопровода | ул. Большая Дмитриевская, д. 3-Г | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 821 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | Большая Дмитриевская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 822 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Орхидей, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 823 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | сеть газораспределения к жилому дому | ул. Земляничная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | февраль |
| 824 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 825 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | Андреевская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 826 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 827 | Ивановский МР | Кочорский, д. | строительство газораспределительной сети | д. 75 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 828 | Ивановский МР | Кочорский, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 118 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 829 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 830 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газопровода-ввода | Урожайная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | апрель |
| 831 | Ивановский МР | Брюхово, с. | строительство газораспределительной сети | кад. 37:05:010307:28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 832 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 833 | Ивановский МР | Подвязновский, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 834 | Ивановский МР | Подвязновский, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 835 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газопровода-ввода | Урожайная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | май |
| 836 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | Борисовская, д. 21А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 837 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | Виноградная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 838 | Ивановский МР | Говядово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Евгеньевская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 839 | Ивановский МР | Говядово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Евгеньевская, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 840 | Ивановский МР | Василево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Аргонавтов, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 841 | Ивановский МР | Мильцево, д. | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 842 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Орхидей, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 843 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 844 | Ивановский МР | Куликово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 845 | Ивановский МР | Беляницы, д. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рябиновая, д. N 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 846 | Ивановский МР | Беляницы, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Дубравная, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 847 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 848 | Ивановский МР | Богданиха, д. | строительство газораспределительной сети | д. N 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 849 | Ивановский МР | Богданиха, д. | строительство газопровода-ввода | д. 78-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 850 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газопровода-ввода | Смоленская, 10а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 851 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 852 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 853 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газораспределительной сети | кад. 37:05:010413:877 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 854 | Ивановский МР | Залесье, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 855 | Ивановский МР | Шуринцево, д. | строительство газораспределительной сети | д. 14-б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 856 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | сеть газораспределения к жилому дому | ул. Яблочная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | апрель |
| 857 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Виноградная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 858 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | сеть газораспределения к жилому дому | ул. Яблочная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 859 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | сеть газораспределения к жилому дому | ул. Абрикосовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 860 | Ивановский МР | Конохово, д. | сеть газораспределения к жилому дому | ул. Авангардная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 861 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 862 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 10-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | май |
| 863 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 864 | Ивановский МР | Говядово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Романовская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 865 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | май |
| 866 | Ивановский МР | Елюнино, д. | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 867 | Ивановский МР | Чернореченский, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 868 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | сеть газораспределения к жилому дому | ул. Цветочная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 869 | Ивановский МР | Афанасово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская, уч. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 870 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 871 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 872 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 7-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 873 | Ивановский МР | Дубынино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 16-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 874 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | Андреевская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 875 | Ивановский МР | Кадниково, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 1-Д | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | май |
| 876 | Ивановский МР | Шуринцево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Властова | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 877 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 878 | Ивановский МР | Богородское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. N 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 879 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газопровода-ввода | Урожайная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июнь |
| 880 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июнь |
| 881 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | Алексеевская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 882 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 883 | Ивановский МР | Зыбиха, д. | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 884 | Ивановский МР | Беляницы, д. | реконструкция существующей газораспределительной сети | д. 143 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | февраль |
| 885 | Ивановский МР | Купалищи, д. | строительство газораспределительной сети | д. 24-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 886 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газопровода-ввода | Урожайная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | май |
| 887 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Калиновая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 888 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 889 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 17, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 890 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | сеть газораспределения к жилому дому | ул. Сиреневая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | май |
| 891 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Виноградная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | май |
| 892 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Яковлевская, д. 5-Б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 893 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | Андреевская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 894 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 895 | Ивановский МР | Брюхово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 896 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 21 (кад. 37:05:011124:152) | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | май |
| 897 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 12, кв. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | май |
| 898 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 899 | Ивановский МР | Пальмицыно, д. | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 900 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 901 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газораспределительной сети | кад. 37:05:010418:336 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 902 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 903 | Ивановский МР | Подвязновский, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 904 | Ивановский МР | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Танковая, д. 5-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 905 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газопровода-ввода | 1 Урожайная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | май |
| 906 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 12, кв. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | май |
| 907 | Ивановский МР | Жуково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 908 | Ивановский МР | Беляницы, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 909 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 910 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | Большая Дмитровская, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 911 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | Алексеевская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 912 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | Алексеевская, д. 26Б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 913 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | Виноградная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 914 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | Виноградная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 915 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 916 | Ивановский МР | Бяково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Болотная 3-я, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 917 | Ивановский МР | Афанасово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 918 | Ивановский МР | Чернореченский, с. | строительство газораспределительной сети | пер. Заречный, д. 23-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 919 | Ивановский МР | Никульское, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 920 | Ивановский МР | Кочорский, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 41-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 921 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ивовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 922 | Ивановский МР | Брюхово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 923 | Ивановский МР | Брюхово, с. | строительство газораспределительной сети | кад. 37:05:010307:2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 924 | Ивановский МР | Тимошкино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 925 | Ивановский МР | Михалево, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 26В | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 926 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газопровода-ввода | 4 очередь, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 927 | Ивановский МР | Калачево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 928 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | к.н. 37:05:010418:630 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 929 | Ивановский МР | Богородское, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 930 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 931 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 932 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Авангардная, д. 6-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 933 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 934 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 935 | Ивановский МР | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Арсеньевская, д. 34А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 936 | Ивановский МР | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 937 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | сеть газораспределения к жилому дому | ул. Малиновая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | май |
| 938 | Ивановский МР | Калачево, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 939 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 940 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газопровода-ввода | Васильковая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 941 | Ивановский МР | Крутово, д. | строительство газораспределительной сети | д. 67-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 942 | Ивановский МР | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 943 | Ивановский МР | Бяково, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 944 | Ивановский МР | Бяково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 945 | Ивановский МР | Кадниково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 2 Дачная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 946 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | сеть газораспределения к жилому дому | ул. Малиновая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июнь |
| 947 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | сеть газораспределения к жилому дому | ул. Абрикосовая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июнь |
| 948 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 949 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Виноградная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 950 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июль |
| 951 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 75 лет Победы, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 952 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газопровода-ввода | 37:05:010918:319 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 953 | Ивановский МР | Мильцево, д. | строительство газопровода-ввода | уч. 4/1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 954 | Ивановский МР | Говядово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Евгеньевская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 955 | Ивановский МР | Уводь, д. | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 956 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Авангардная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 957 | Ивановский МР | Брюхово, с. | сеть газораспределения к жилому дому | ул. Зеленая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 958 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 959 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 960 | Ивановский МР | Кадниково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Дачная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 961 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июнь |
| 962 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Петровская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 963 | Ивановский МР | Игнатово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 964 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 11-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 965 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство распределительного газопровода | ул. Большая Дмитриевская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 966 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 967 | Ивановский МР | Тимошкино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 968 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство распределительного газопровода | ул. Виноградная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 969 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Комплексная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июль |
| 970 | Ивановский МР | Купалищи, д. | строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 971 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июнь |
| 972 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 973 | Ивановский МР | Кочорский, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 974 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Безводная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 975 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 976 | Ивановский МР | Голчаново, д. | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 977 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 978 | Ивановский МР | Богородское, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 979 | Ивановский МР | Кадниково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Дачная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 980 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 19-Б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 981 | Ивановский МР | Подталицы, д. | строительство газопровода-ввода | д. Подталицы, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 982 | Ивановский МР | Валдай, СНТ | строительство газопровода-ввода | д. 168 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 983 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 123-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 984 | Ивановский МР | д. Балахонки | строительство газораспределительной сети | к.н. 37:05:010340:759 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 985 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июнь |
| 986 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Авангардная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 987 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство распределительного газопровода | ул. Алексеевская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | май |
| 988 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство распределительного газопровода | кад. 37:05:010408:123 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 989 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | сеть газораспределения к жилому дому | д. 21-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 990 | Ивановский МР | Конохово, д. | сеть газораспределения к жилому дому | ул. Жасминовая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 991 | Ивановский МР | Кочорский, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 992 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газораспределительной сети | кад. 37:05:010918:468 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 993 | Ивановский МР | Тимошкино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 994 | Ивановский МР | Конохово, д. | сеть газораспределения к жилому дому | ул. Кедровая, д. 2-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 995 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июль |
| 996 | Ивановский МР | Орьмово Большое, д. | строительство газопровода-ввода | д. 16, кв. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 997 | Ивановский МР | Орьмово Большое, д. | строительство газопровода-ввода | д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 998 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | кад. 37:05:010408:202 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 999 | Ивановский МР | Полуниха, д. | строительство газопровода-ввода | 37:05:030510:176 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1000 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1001 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1002 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 11-а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1003 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1004 | Ивановский МР | Орьмово Большое, д. | сеть газораспределения к жилому дому | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1005 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | кад. 37:05:030560:551 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1006 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Борисовская, 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июнь |
| 1007 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1008 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1009 | Ивановский МР | Иванцево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Северная | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1010 | Ивановский МР | тер. Сосны | строительство газопровода-ввода | д. N уч. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1011 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1012 | Ивановский МР | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская 3-я, д. N 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1013 | Ивановский МР | Востра, д. | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1014 | Ивановский МР | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, д. N 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1015 | Ивановский МР | Куликово, д. | сеть газораспределения к жилому дому | д. 115 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июль |
| 1016 | Ивановский МР | Подвязновский, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1017 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1018 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1019 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дмитриевская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 1020 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дмитриевская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 1021 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Петровская, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | февраль |
| 1022 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Петровская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | февраль |
| 1023 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Виноградная, д. 12Б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 1024 | Ивановский МР | Залесье, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1025 | Ивановский МР | Кожевницы, д. | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1026 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Дворянская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1027 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 5/1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | август |
| 1028 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 4, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | август |
| 1029 | Ивановский МР | Игнатово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 78В | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1030 | Ивановский МР | Тимошкино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1031 | Ивановский МР | Полуниха, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1032 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 26А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 1033 | Ивановский МР | Калачево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. N 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июль |
| 1034 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. N 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1035 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. N 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | август |
| 1036 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. N 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июль |
| 1037 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. N 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1038 | Ивановский МР | Игнатово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. N 74-Б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1039 | Ивановский МР | Иванцево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. N 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1040 | Ивановский МР | Орьмово Малое, д. | строительство газораспределительной сети | д. N 17-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1041 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июль |
| 1042 | Ивановский МР | Кочорский, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. N 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1043 | Ивановский МР | Афанасово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. N 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1044 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. N 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | август |
| 1045 | Ивановский МР | Жуково, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 37:05:031612:459 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1046 | Ивановский МР | тер. Сосны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | к.н. 37:05:031070:2023 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1047 | Ивановский МР | Калачево, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васильковая, д. N 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1048 | Ивановский МР | Подвязновский, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. N 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1049 | Ивановский МР | Богородское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1050 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. N 23, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | август |
| 1051 | Ивановский МР | Говядово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Романовская, д. N 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1052 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д. N 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1053 | Ивановский МР | Пещеры, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1054 | Ивановский МР | Крюково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. N 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1055 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. N 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1056 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дмитриевская, д. N 5-В | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1057 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Прохладная, д. N 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1058 | Ивановский МР | Кочорский, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. N 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1059 | Ивановский МР | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. N 55 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1060 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Авангардная, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1061 | Ивановский МР | Крюково, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1062 | Ивановский МР | Иванцево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Посадская, д. N 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | август |
| 1063 | Ивановский МР | Стромихино, д. | установка пункта редуцирования газа | д. N 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1064 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. N 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | август |
| 1065 | Ивановский МР | Калачево, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. N 54 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | февраль |
| 1066 | Ивановский МР | Богородское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. N 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1067 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. N 19-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1068 | Ивановский МР | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. N 117 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1069 | Ивановский МР | Семеновское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. N 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 1070 | Ивановский МР | Бабенки, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1071 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. N 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1072 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1073 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская, д. N 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 1074 | Ивановский МР | Ломы, д. | строительство газопровода-ввода | уч. 26А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1075 | Ивановский МР | Афанасово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1076 | Ивановский МР | Бяково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Дачная, д. N 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1077 | Ивановский МР | Дьяково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1078 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медовая, д. N 11А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1079 | Ивановский МР | Кадниково, д. | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Дачная, д. N 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 1080 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. N 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1081 | Ивановский МР | Кочорский, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. N 52 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1082 | Ивановский МР | Василево, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1083 | Ивановский МР | Бяково, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Строкинская 4-я, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1084 | Ивановский МР | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. N 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1085 | Ивановский МР | Кривцово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Виноградная, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1086 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. N 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1087 | Ивановский МР | Лебяжий Луг, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Губернская, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1088 | Ивановский МР | Нежилово, д. | строительство газопровода-ввода | д. N 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1089 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Абрикосовая, д. N 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | сентябрь |
| 1090 | Ивановский МР | Конохово, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Авангардная, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1091 | Ивановский МР | Кочорский, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. N 54 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1092 | Ивановский МР | Василево, д. | строительство газораспределительной сети | д. N 36-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1093 | Ивановский МР | Богородское, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 1094 | Ивановский МР | Иневеж, д. | установка пункта редуцирования газа | д. N 12, кв. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | сентябрь |
| 1095 | Ивановский МР | Беляницы, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, д. N 49 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1096 | Ивановский МР | Кохма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Футбольная, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1097 | Ивановский МР | Игнатово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деревенская, д. N 72 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1098 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шимановская 1-я, д. N 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1099 | Ивановский МР | Крюково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1100 | Ивановский МР | Крюково, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 1101 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1102 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Авангардная, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1103 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Петровская, д. N 14-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1104 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | к.н. 37:05:010418:378 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | апрель |
| 1105 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Виноградная, д. N 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | сентябрь |
| 1106 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. N 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1107 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. N 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1108 | Ивановский МР | Афанасово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1109 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. N 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | сентябрь |
| 1110 | Ивановский МР | Анкудиново, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | сентябрь |
| 1111 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Виноградная, д. N 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1112 | Ивановский МР | Тимошкино, д. | установка пункта редуцирования газа | д. N 49 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1113 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. N 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | сентябрь |
| 1114 | Ивановский МР | Ясюниха, д. | строительство газопровода-ввода | д. N 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1115 | Ивановский МР | Никульское, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Бирюзовая, д. N 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 1116 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Шимановская 1-я, д. N 39-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1117 | Ивановский МР | Беляницы, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Дубравная, д. N 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1118 | Ивановский МР | Дегтярево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная, д. N 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | сентябрь |
| 1119 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. N 86 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 1120 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Народная | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1121 | Ивановский МР | Дерябиха, д. | строительство газопровода-ввода | д. N 17-Б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1122 | Ивановский МР | Калачево, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васильковая, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1123 | Ивановский МР | Беляницы, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. N 19-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 1124 | Ивановский МР | Бухарово, д. | строительство газопровода-ввода | д. N 26, бл. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1125 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газопровода-ввода | кад. 37:05:010918:352 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | август |
| 1126 | Ивановский МР | Кохма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1 Мая, д. N 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 1127 | Ивановский МР | Кохма, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1128 | Ивановский МР | Кохма, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1129 | Ивановский МР | Калачево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1130 | Ивановский МР | Беляницы, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Рябиновая, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1131 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газораспределительной сети | Региональная, 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1132 | Ивановский МР | д. Железнодорожной станции Строкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1133 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1134 | Ивановский МР | Говядово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летчика Маресьева, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1135 | Ивановский МР | Коляново, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1136 | Ивановский МР | Тюрюково, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1137 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1138 | Ивановский МР | Коляново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тихая, 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1139 | Ивановский МР | Иванцево, д. | строительство газопровода-ввода | 37:05:010910:1169 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1140 | Ивановский МР | Хребтово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1141 | Ивановский МР | Песочнево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1142 | Ивановский МР | Кривцово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Виноградная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1143 | Ивановский МР | Чернореченский, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная 2-я, д. 11-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1144 | Ивановский МР | Полуниха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песочная, д. 11-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1145 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Казанская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1146 | Ивановский МР | Дубынино, д. | строительство газораспределительной сети | N 34-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1147 | Ивановский МР | Кожевницы, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1148 | Ивановский МР | Богородское, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1149 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Первоцветная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1150 | Ивановский МР | Афанасово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Никольская 3-я, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1151 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновая, 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1152 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1153 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медовая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1154 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ивовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1155 | Ивановский МР | Андреево, д. | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1156 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1157 | Ивановский МР | тер. Сосны | строительство газопровода-ввода | уч. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1158 | Ивановский МР | Волжанка, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1159 | Ивановский МР | Бурмакино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1160 | Ивановский МР | Михалево, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1161 | Ивановский МР | Орьмово Большое, д. | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 1162 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газопровода-ввода | д. 20-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1163 | Ивановский МР | Сергиевское, д. | строительство газораспределительной сети | д. 5-а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1164 | Ивановский МР | Игнатцево, д. | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1165 | Ивановский МР | Уводь, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Лещинская, 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 1166 | Ивановский МР | Купалищи, д. | строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1167 | Ивановский МР | Бяково, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1168 | Ивановский МР | Орьмово Малое, д. | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 1169 | Ивановский МР | Беляницы, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Дубравная, д. N 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1170 | Ивановский МР | Крутово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 12В | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1171 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Яковлевская 3-я, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1172 | Ивановский МР | Бяково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1173 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газораспределительной сети | ул. 75 лет Победы, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1174 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газопровода-ввода | кад. N 37:05:010918:352 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1175 | Ивановский МР | Семеновское, с. | строительство газораспределительной сети | ул. 75 лет Победы, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1176 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Новинская, 59 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1177 | Ивановский МР | Беляницы, д. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прохладная, 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1178 | Ивановский МР | Ново-Талицы, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Новинская 1-я, д. 35-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1179 | Ивановский МР | Дьяково, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1180 | Ивановский МР | Коляново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. N 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1181 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Кипарисовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1182 | Ивановский МР | Конохово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1183 | Ильинский МР | Ильинское-Хованское, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1184 | Ильинский МР | Ильинское-Хованское, п. | строительство газопровода-ввода | пер. Красный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1185 | Ильинский МР | Нажерово, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1186 | Ильинский МР | Нажерово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1187 | Ильинский МР | Нажерово, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1188 | Ильинский МР | Нажерово, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1189 | Ильинский МР | Астафьево, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1190 | Ильинский МР | Астафьево, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1191 | Ильинский МР | Денисово Малое, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1192 | Ильинский МР | Денисово Малое, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1193 | Ильинский МР | Зайково, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1194 | Ильинский МР | Аньково, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1195 | Ильинский МР | Оленино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1196 | Ильинский МР | Кулачево, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1197 | Ильинский МР | Кулачево, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1198 | Ильинский МР | Спас-Городец, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 20А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1199 | Ильинский МР | Ильинское-Хованское, п. | строительство газопровода-ввода | пер. Красный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1200 | Ильинский МР | Кулачево, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. N 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1201 | Ильинский МР | д. Яковлевское | строительство газопровода-ввода | д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1202 | Ильинский МР | Кулачево, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1203 | Ильинский МР | Ильинское-Хованское, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1204 | Ильинский МР | Кузяево, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1205 | Ильинский МР | д. Щенниково | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. N 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1206 | Ильинский МР | Астафьево, д. | строительство газопровода-ввода | д. N 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1207 | Ильинский МР | Нажерово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1208 | Ильинский МР | Ильинское-Хованское, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. N 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1209 | Ильинский МР | Нажерово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. N 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1210 | Ильинский МР | д. Щенниково | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1211 | Ильинский МР | д. Щенниково | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1212 | Кинешемский МР | Акишево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Липовая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1213 | Кинешемский МР | Акишево, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Липовая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1214 | Кинешемский МР | Богот, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Высокая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1215 | Кинешемский МР | Богот, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Высокая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1216 | Кинешемский МР | Быковка, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1217 | Кинешемский МР | Быковка, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1218 | Кинешемский МР | Быковка, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1219 | Кинешемский МР | Быковка, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1220 | Кинешемский МР | Быковка, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. N 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1221 | Кинешемский МР | Горки (Луговской с/с) | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1222 | Кинешемский МР | Иваниха Большая, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1223 | Кинешемский МР | Луговое, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1224 | Кинешемский МР | Наволоки, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 12-е Декабря, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1225 | Кинешемский МР | Наволоки, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1226 | Кинешемский МР | Наволоки, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Степанова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1227 | Кинешемский МР | Наволоки, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Вилкова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1228 | Кинешемский МР | Наволоки, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1229 | Кинешемский МР | Решма, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1230 | Кинешемский МР | Решма, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1231 | Кинешемский МР | Решма, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Напольная 1-я, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1232 | Кинешемский МР | Мухортово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Старое Мухортово, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 1233 | Кинешемский МР | Наволоки, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Пятилетка, д. N 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1234 | Кинешемский МР | Дьячево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. N 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1235 | Кинешемский МР | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. им. Федора Красного, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1236 | Кинешемский МР | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луховская, двлд 82 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1237 | Кинешемский МР | Наволоки, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Вилкова, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1238 | Кинешемский МР | Мухортово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1239 | Кинешемский МР | Станко, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1240 | Кинешемский МР | Наволоки, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. N 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1241 | Кинешемский МР | Богот, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Высокая, д. N 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1242 | Кинешемский МР | Степино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. N 1а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1243 | Кинешемский МР | Решма, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1 Мая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1244 | Кинешемский МР | Октябрьский, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1245 | Кинешемский МР | Наволоки, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Ярославская, д. N 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1246 | Кинешемский МР | Наволоки, г. | строительство газораспределительной сети | п. Алексино, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | апрель |
| 1247 | Кинешемский МР | Решма, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. N 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июнь |
| 1248 | Кинешемский МР | Наволоки, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. N 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1249 | Кинешемский МР | Решма, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. N 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1250 | Кинешемский МР | Горки (Луговской с/с) | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. N 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1251 | Кинешемский МР | Долгово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. N 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1252 | Кинешемский МР | Степино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. N 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1253 | Кинешемский МР | Наволоки, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. N 40 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1254 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Мельничный пер., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1255 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | 1-й Ильинский пер., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1256 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Юрьевецкая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1257 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Выборгская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1258 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | установка пункта редуцирования газа | ул. Российская, д. 28а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1259 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мельничный пер., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1260 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Российская, д. 28в | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1261 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1262 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Новоселенская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1263 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Южская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1264 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Бакарихинская, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1265 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Третьяковская, д. 53/2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 1266 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Каляевская, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1267 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прокатная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1268 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Брест-Литовская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1269 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 3-я Районная, 1/2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1270 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Морская, 46/11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1271 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бабушкина, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1272 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петрозаводская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1273 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Наволокская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1274 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. им. Докучаева, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1275 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 1276 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. им Свердлова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1277 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Б. Хмельницкого, д. N 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1278 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Костромская, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1279 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Граничная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1280 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1281 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юрьевецкая, д. 211 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1282 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Львовская 2-я, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1283 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Осипенко, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1284 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. им. Красина, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1285 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Южская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1286 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Краснофлотский, д. 20а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1287 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. С. Перовской, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1288 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Декабристов, д. 45, соор. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 1289 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1290 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная 2-я, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1291 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Аккуратова, д. N 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1292 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Парижской Коммуны, двлд 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1293 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Баумана, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1294 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | установка пункта редуцирования газа | ул. Анри Барбюса, д. N 161г | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1295 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | установка пункта редуцирования газа | ул. Российская, д. N 26е | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1296 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | установка пункта редуцирования газа | ул. Российская, д. N 26г | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1297 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | г. Кинешма, ул. Гагарина, д. N 26в | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1298 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | г. Кинешма, б-р Волжский, д. N 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1299 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | г. Кинешма, б-р Волжский, д. N 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1300 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Григория Фомина, двлд 57 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1301 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Российская, д. N 57 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1302 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Анри Барбюса, д. N 161д | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1303 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная 3-я, д. N 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1304 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. им. Виктора Порохова, д. N 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1305 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Чистая, д. N 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1306 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Физкультурная, двлд 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1307 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Юрьевецкая, д. N 54 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1308 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юрьевецкая, д. N 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1309 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Физкультурная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1310 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Георгия Дудникова, д. N 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1311 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. N 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1312 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, двлд 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1313 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Новоселенская, двлд 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1314 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. им. Виктора Порохова, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1315 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная 2-я, д. N 76 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1316 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, двлд 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1317 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Озерный 2-й, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1318 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, двлд 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1319 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. им Можайского, двлд 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1320 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рыжова, двлд 76 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1321 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рубинского, д. N 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1322 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. им. Красина, д. N 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1323 | Кинешма, г.о. | Кинешма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Семашко, двлд 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1324 | Комсомольский МР | Октябрьский, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1325 | Комсомольский МР | Березники, д. | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1326 | Комсомольский МР | Березники, д. | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1327 | Комсомольский МР | Бутово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 87 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1328 | Комсомольский МР | Писцово, с. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1329 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1330 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1331 | Комсомольский МР | Афанасьево, с. | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1332 | Комсомольский МР | Афанасьево, с. | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1333 | Комсомольский МР | Бутово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1334 | Комсомольский МР | Бутово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1335 | Комсомольский МР | Бутово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1336 | Комсомольский МР | Бутово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1337 | Комсомольский МР | Бутово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1338 | Комсомольский МР | Бутово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 93 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1339 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1340 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1341 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1342 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1343 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1344 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1345 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Железнодорожная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1346 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1347 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1348 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Люлина, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1349 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1350 | Комсомольский МР | Данилово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1351 | Комсомольский МР | Дмитриевское, с. | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1352 | Комсомольский МР | Дмитриевское, с. | строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1353 | Комсомольский МР | Путилова Гора, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1354 | Комсомольский МР | Октябрьский, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1355 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ломоносова, д. 2, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1356 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1357 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1358 | Комсомольский МР | Степашево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1359 | Комсомольский МР | Новоселки, с. | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1360 | Комсомольский МР | Новоселки, с. | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1361 | Комсомольский МР | Новоселки, с. | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1362 | Комсомольский МР | Новоселки, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 1363 | Комсомольский МР | Дмитриевское, с. | строительство газопровода-ввода | д. 66 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1364 | Комсомольский МР | Степашево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1365 | Комсомольский МР | Степашево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 78 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1366 | Комсомольский МР | Кожевниково, д. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1367 | Комсомольский МР | Кожевниково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1368 | Комсомольский МР | Юрьево Первое, д. | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1369 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 2 Октябрьская, 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1370 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Тейковская 1-я, 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1371 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Энерготехническая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1372 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1373 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Железнодорожная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1374 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1375 | Комсомольский МР | Кожевниково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1376 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Ивановская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1377 | Комсомольский МР | Новая Усадьба, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1378 | Комсомольский МР | Писцово, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советская, 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1379 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ломоносова, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1380 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1381 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина 3-я линия, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1382 | Комсомольский МР | Писцово, с. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1383 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская Слобода 2-я линия, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1384 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1385 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1386 | Комсомольский МР | Писцово, с. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1387 | Комсомольский МР | Яблоново, д. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1388 | Комсомольский МР | Тимоново, д. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1389 | Комсомольский МР | Степашево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 76 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1390 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина 3-я линия, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1391 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1392 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | Красноармейская, 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1393 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газораспределительной сети | 9 Мая, 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1394 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1395 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1396 | Комсомольский МР | Шатры, д. | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1397 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1398 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1399 | Комсомольский МР | Октябрьский, с. | строительство газопровода-ввода | 1 Западная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1400 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Шугаева, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1401 | Комсомольский МР | Путилова Гора, д. | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1402 | Комсомольский МР | Степашево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 68 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1403 | Комсомольский МР | Писцово, с. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1404 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1405 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1406 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Рыночный, д. N 46 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1407 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1408 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Панфилова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1409 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 48а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1410 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская 1-я линия, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1411 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1412 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Фурманова, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1413 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. N 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1414 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Энерготехническая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1415 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1416 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. N 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1417 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. N 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1418 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1419 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | Свердлова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1420 | Комсомольский МР | Сорохта, с. | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1421 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Фурманова, д. N 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1422 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Люлина, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1423 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | Люлина, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1424 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | Ломоносова, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1425 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | Ленинская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1426 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1427 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Шугаева, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1428 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | Островского, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1429 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1430 | Комсомольский МР | Путилова Гора, д. | строительство газопровода-ввода | д. N 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1431 | Комсомольский МР | Шатры, д. | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1432 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Социалистическая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1433 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Железнодорожная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 1434 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | Димитрова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1435 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1436 | Комсомольский МР | Путилова Гора, д. | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1437 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1438 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1439 | Комсомольский МР | Седельницы, с. | строительство газопровода-ввода | д. N 140, кад. 37:08:01025:681 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1440 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1441 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | Верхняя Березовка, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1442 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | 1-я линия Первомайская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1443 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1444 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1445 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1446 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1447 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | пл. Советская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1448 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1449 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1450 | Комсомольский МР | Коромыслово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1451 | Комсомольский МР | Сорохта, с. | строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1452 | Комсомольский МР | Чудь, д. | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1453 | Комсомольский МР | Путилова Гора, д. | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1454 | Комсомольский МР | Бутово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 124 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1455 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Люлина, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1456 | Комсомольский МР | Степашево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1457 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | Ивановская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1458 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1459 | Комсомольский МР | Михеево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1460 | Комсомольский МР | Коромыслово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1461 | Комсомольский МР | Шатры, д. | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1462 | Комсомольский МР | Шатры, д. | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1463 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Льва Толстого, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1464 | Комсомольский МР | Кожевниково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1465 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1466 | Комсомольский МР | Степашево, д. | строительство распределительного газопровода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1467 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1468 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1469 | Комсомольский МР | Чудь, д. | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1470 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1471 | Комсомольский МР | Дмитриевское, с. | строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1472 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская 1-я линия, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1473 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство распределительного газопровода | ул. Горького, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1474 | Комсомольский МР | Писцово, с. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1475 | Комсомольский МР | Октябрьский, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1476 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | 1-я Больничная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1477 | Комсомольский МР | Бутово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 102 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1478 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ломоносова, д. N 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1479 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Тейковская 1-я, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1480 | Комсомольский МР | Седельницы, с. | строительство газопровода-ввода | д. N 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1481 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1482 | Комсомольский МР | Никулино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1483 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | линия Первомайская 1-я, д. N 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1484 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. N 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1485 | Комсомольский МР | Писцово, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тимирязева, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1486 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. N 1-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1487 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. N 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1488 | Комсомольский МР | Октябрьский, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Западная 1-я, д. N 3-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1489 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Тейковская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1490 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газораспределительной сети | линия Первомайская 1-я, д. N 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 1491 | Комсомольский МР | Седельницы, с. | строительство газопровода-ввода | д. N 62 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1492 | Комсомольский МР | Дмитриевское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1493 | Комсомольский МР | Комсомольск, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Миловский, д. N 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1494 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Ивановская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1495 | Комсомольский МР | Березники, д. | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1496 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Слобода, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1497 | Комсомольский МР | Писцово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Павлова, д. N 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1498 | Комсомольский МР | Седельницы, с. | строительство газопровода-ввода | д. 94 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1499 | Комсомольский МР | Октябрьский, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Красной Армии, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1500 | Комсомольский МР | Октябрьский, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. N 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1501 | Комсомольский МР | Березники, д. | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1502 | Комсомольский МР | Степашево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1503 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1504 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1505 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, 47В | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1506 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1507 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1508 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Конечная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1509 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 14-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1510 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1511 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. N 59 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1512 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суворова, д. N 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1513 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летная, 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1514 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Спартаковская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1515 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Семенчикова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1516 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1517 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 33А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1518 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1519 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Ивановская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1520 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1521 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 128 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1522 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Косогорная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1523 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1524 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1525 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Садина, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1526 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садина, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1527 | Кохма, г.о. | Кохма, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Техническая, д. N 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1528 | Лежневский МР | Лежнево, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1 Стахановская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1529 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный, 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1530 | Лежневский МР | Лежнево, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Колхозная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1531 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Корневская, 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1532 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1533 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Тейковская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1534 | Лежневский МР | Телегино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1535 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Интернациональная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1536 | Лежневский МР | Коровиха, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1537 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1538 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1539 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Красноармейская, 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1540 | Лежневский МР | Лежнево, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Интернациональная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1541 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1542 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Ковровская, 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1543 | Лежневский МР | Селышки, д. | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1544 | Лежневский МР | Селышки (вблизи Кукарино), д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1545 | Лежневский МР | Селышки (вблизи Кукарино), д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1546 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Крестьянская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1547 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1548 | Лежневский МР | Лежнево, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красный Ткач, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1549 | Лежневский МР | Кузьмаденье, д. | строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1550 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1551 | Лежневский МР | Кукарино, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, уч. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1552 | Лежневский МР | Лежнево, п. | установка пункта редуцирования газа | ул. 65 лет Победы, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1553 | Лежневский МР | Кукарино, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1554 | Лежневский МР | Кукарино, с. | установка пункта редуцирования газа | д. 5А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1555 | Лежневский МР | Кукарино, с. | установка пункта редуцирования газа | 16А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1556 | Лежневский МР | Кукарино, с. | установка пункта редуцирования газа | 4а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1557 | Лежневский МР | Великодворское, д. | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1558 | Лежневский МР | Великодворское, д. | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1559 | Лежневский МР | Кукарино, с. | установка пункта редуцирования газа | д. 62 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1560 | Лежневский МР | Великодворское, д. | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1561 | Лежневский МР | Лежнево, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пл. Советская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1562 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Шуйская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1563 | Лежневский МР | Дуброво, д. | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1564 | Лежневский МР | Симониха, д. | строительство газораспределительной сети | д. 31а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1565 | Лежневский МР | Корнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1566 | Лежневский МР | Лежнево, п. | установка пункта редуцирования газа | ул. 65 лет Победы, участок 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1567 | Лежневский МР | Игнатиха, д. | строительство газопровода-ввода | 1А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1568 | Лежневский МР | Лежнево, п. | установка пункта редуцирования газа | ул. 65 лет Победы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1569 | Лежневский МР | Златоуст, с. | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1570 | Лежневский МР | Шашмурка, д. | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1571 | Лежневский МР | Гулиха, д. | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1572 | Лежневский МР | Кукарино, с. | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1573 | Лежневский МР | Яфаново, д. | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1574 | Лежневский МР | Красный Остров, д. | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1575 | Лежневский МР | Шилыково, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1576 | Лежневский МР | Шилыково, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1577 | Лежневский МР | Шилыково, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1578 | Лежневский МР | Дягильково, д. | строительство сети газораспределения | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1579 | Лежневский МР | Шилыково, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1580 | Лежневский МР | Лежнево, п. | установка пункта редуцирования газа | ул. Майская, участок N 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1581 | Лежневский МР | Кузьмаденье, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кад. 37:09:020133:85 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1582 | Лежневский МР | Красный Остров, д. | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1583 | Лежневский МР | Кузьмаденье, д. | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1584 | Лежневский МР | Корнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1585 | Лежневский МР | Аладино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1586 | Лежневский МР | д. Яфаново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1587 | Лежневский МР | Лежнево, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Свердлова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1588 | Лежневский МР | Великодворское, д. | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1589 | Лежневский МР | Великодворское, д. | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1590 | Лежневский МР | Апаницыно, д. | строительство газопровода-ввода | д. 17А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1591 | Лежневский МР | Старый Карачун, д. | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 1592 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1593 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 65 лет Победы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1594 | Лежневский МР | Симониха, д. | строительство газораспределительной сети | д. 5В | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1595 | Лежневский МР | Почевино, д. | строительство газопровода-ввода | кад. N 37:09:020132:419 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1596 | Лежневский МР | Кукарино, с. | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1597 | Лежневский МР | Кукарино, с. | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1598 | Лежневский МР | Кукарино, с. | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1599 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1600 | Лежневский МР | Анисимово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1601 | Лежневский МР | Анисимово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1602 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Шуйская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1603 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Болотная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1604 | Лежневский МР | Вятково, д. | строительство газораспределительной сети | д. 55 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1605 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1606 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1607 | Лежневский МР | Шилыково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1608 | Лежневский МР | Красный Остров, д. | строительство газопровода-ввода | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1609 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1610 | Лежневский МР | Шилыково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1611 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Афанасовская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1612 | Лежневский МР | Корнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1613 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 2-я, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1614 | Лежневский МР | Лежнево, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красный Ткач, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 1615 | Лежневский МР | Почевино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 211 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1616 | Лежневский МР | Лежнево, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Гусевская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1617 | Лежневский МР | Гулиха, д. | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1618 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Красноармейская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1619 | Лежневский МР | Кузьмаденье, д. | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1620 | Лежневский МР | Великодворское, д. | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1621 | Лежневский МР | Златоуст, с. | строительство газораспределительной сети | д. 21-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1622 | Лежневский МР | Вятково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1623 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1624 | Лежневский МР | Таковец, д. | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1625 | Лежневский МР | Корнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1626 | Лежневский МР | Анисимово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 115 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1627 | Лежневский МР | Вятково, д. | строительство газораспределительной сети | д. 58 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1628 | Лежневский МР | Козино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 18Б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1629 | Лежневский МР | Анисимово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 58-а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1630 | Лежневский МР | Шилыково, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1631 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Шуйская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1632 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1633 | Лежневский МР | Кузьмаденье, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1634 | Лежневский МР | Шилыково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1635 | Лежневский МР | Селышки, д. | строительство газопровода-ввода | д. 6-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1636 | Лежневский МР | Златоуст, с. | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1637 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1638 | Лежневский МР | Симониха, д. | строительство газораспределительной сети | д. 21-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1639 | Лежневский МР | Симониха, д. | строительство газораспределительной сети | д. 16, к. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1640 | Лежневский МР | Гулиха, д. | строительство газопровода-ввода | д. 68 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1641 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1642 | Лежневский МР | Горшково, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1643 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Ковровская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1644 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1645 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1646 | Лежневский МР | Симониха, д. | строительство газопровода-ввода | д. 13-Б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1647 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Шуйская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1648 | Лежневский МР | Корнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 63А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1649 | Лежневский МР | Кукарино, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1650 | Лежневский МР | Кузьмаденье, д. | сеть газораспределения к жилому дому | д. 13-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1651 | Лежневский МР | Златоуст, с. | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1652 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1653 | Лежневский МР | Стояково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 9-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1654 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1655 | Лежневский МР | Симониха, д. | строительство газопровода-ввода | д. 27-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1656 | Лежневский МР | Лежнево, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Фрунзе, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1657 | Лежневский МР | Дуброво, д. | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1658 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1659 | Лежневский МР | Стояково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1660 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | пер. Корневский, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1661 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. N 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1662 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 5-а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1663 | Лежневский МР | Гулиха, д. | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1664 | Лежневский МР | Корнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1665 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Интернациональная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1666 | Лежневский МР | д. Степанниково | строительство газораспределительной сети | д. N 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1667 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Корневская, д. N 1А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1668 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. N 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1669 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, д. N 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1670 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Ковровская, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1671 | Лежневский МР | Козино, д. | строительство газопровода-ввода | д. N 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1672 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Учительская, д. N 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1673 | Лежневский МР | Кузьмаденье, д. | строительство газопровода-ввода | д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1674 | Лежневский МР | Козино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 70А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1675 | Лежневский МР | Телегино, д. | установка пункта редуцирования газа | д. N 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1676 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | пер. Корневский, д. N 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1677 | Лежневский МР | Марково Большое, д. | строительство газопровода-ввода | д. N 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1678 | Лежневский МР | Козино, д. | строительство газораспределительной сети | д. N 55 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 1679 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная 2-я, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1680 | Лежневский МР | Кукарино, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 11А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1681 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ковровская, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1682 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. N 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1683 | Лежневский МР | Шилыково, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. N 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1684 | Лежневский МР | Почевино, д. | строительство газораспределительной сети | к.н. 37:09:020132:742 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1685 | Лежневский МР | Козино, д. | установка пункта редуцирования газа | д. N 20г | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1686 | Лежневский МР | Лежнево, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Интернациональная 3-я, д. N 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1687 | Лежневский МР | Симониха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1688 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1689 | Лежневский МР | Телегино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 68, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1690 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная 1-я, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1691 | Лежневский МР | Селышки, д. | строительство газопровода-ввода | д. 18а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1692 | Лежневский МР | Гулиха, д. | строительство газопровода-ввода | уч. 68-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 1693 | Лежневский МР | Лежнево, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1694 | Лежневский МР | Селышки (вблизи Кукарино), д. | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1695 | Лежневский МР | Гулиха, д. | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1696 | Лежневский МР | Симониха, д. | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1697 | Лежневский МР | Лежнево, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красный Ткач, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1698 | Лежневский МР | Лежнево, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Оборонная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1699 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Менжинского, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1700 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 1701 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Текстильная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 1702 | Лежневский МР | Лежнево, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1703 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Корневская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1704 | Лежневский МР | Лежнево, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пл. Пушкина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1705 | Лежневский МР | Телегино, д. | строительство газопровода-ввода | д. N 72, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1706 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Гусевская 2-я, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 1707 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1708 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1709 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 1710 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 21а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1711 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1712 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1713 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1714 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Красный Ткач, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1715 | Лежневский МР | Лежнево, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина 2-я, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1716 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1717 | Лежневский МР | Лежнево, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Северная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1718 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Ковровская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1719 | Лежневский МР | Новые Горки, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1720 | Лежневский МР | Козино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1721 | Палехский МР | Зубиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 1722 | Палехский МР | Крутцы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1723 | Палехский МР | Красное, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1724 | Палехский МР | Лужки, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1725 | Палехский МР | Майдаково, с. | строительство газопровода-ввода | Комсомольская, 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1726 | Палехский МР | Майдаково, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Бульварная, 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1727 | Палехский МР | Осиновец, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1728 | Палехский МР | Осиновец, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1729 | Палехский МР | Осиновец, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1730 | Палехский МР | Осиновец, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1731 | Палехский МР | Осиновец, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1732 | Палехский МР | Осиновец, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1733 | Палехский МР | Осиновец, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 1734 | Палехский МР | Осиновец, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1735 | Палехский МР | Осиновец, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1736 | Палехский МР | Осиновец, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1737 | Палехский МР | Осиновец, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1738 | Палехский МР | Осиновец, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1739 | Палехский МР | Осиновец, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1740 | Палехский МР | Осиновец, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1741 | Палехский МР | Палех, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1742 | Палехский МР | Палех, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Западная, 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1743 | Палехский МР | Палех, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. N 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1744 | Палехский МР | Палех, п. | строительство газопровода-ввода | мкрн Никольский, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1745 | Палехский МР | Палех, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Школьная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1746 | Палехский МР | Палех, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Совхозная, д. 6, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1747 | Палехский МР | Соймицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, 63 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1748 | Палехский МР | Соймицы, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 1749 | Палехский МР | Конопляново, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1750 | Палехский МР | Конопляново, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1751 | Палехский МР | Конопляново, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1752 | Палехский МР | Конопляново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1753 | Палехский МР | Конопляново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 1754 | Палехский МР | Конопляново, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Завражная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 1755 | Палехский МР | Конопляново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1756 | Палехский МР | Конопляново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1757 | Палехский МР | Конопляново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1758 | Палехский МР | Конопляново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1759 | Палехский МР | Конопляново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Завражная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1760 | Палехский МР | Конопляново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1761 | Палехский МР | Конопляново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1762 | Палехский МР | Конопляново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1763 | Палехский МР | Ульяниха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1764 | Палехский МР | Зубиха, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. N 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1765 | Палехский МР | Еремкино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1766 | Палехский МР | Еремкино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1767 | Палехский МР | Еремкино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 76 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1768 | Палехский МР | Раменье, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1769 | Палехский МР | Мелешино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1770 | Палехский МР | Бокари, д. | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1771 | Палехский МР | Теплово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1772 | Палехский МР | Пеньки, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1773 | Палехский МР | Пеньки, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 40 лет Победы, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1774 | Палехский МР | Подолино, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1775 | Палехский МР | Зубиха, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Дородная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1776 | Палехский МР | Крутцы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1777 | Палехский МР | Красное, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1778 | Палехский МР | Майдаково, с. | строительство газопровода-ввода | Центральная ул., д. 34-А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1779 | Палехский МР | Паново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Полевая, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1780 | Палехский МР | Бокари, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1781 | Палехский МР | Осиновец, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1782 | Палехский МР | Палех, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная 2-я, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1783 | Палехский МР | Палех, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 40, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1784 | Палехский МР | Палех, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1785 | Палехский МР | Палех, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Горбатова, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1786 | Палехский МР | Палех, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1787 | Палехский МР | Соймицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1788 | Палехский МР | Соймицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1789 | Палехский МР | Конопляново, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1790 | Палехский МР | Красное, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1791 | Палехский МР | Теплово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. N 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1792 | Палехский МР | Теплово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1793 | Палехский МР | Еремкино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1794 | Палехский МР | Еремкино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1795 | Палехский МР | Пеньки, д. | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1796 | Палехский МР | Палех, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Горбатова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1797 | Палехский МР | Палех, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Горбатова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1798 | Палехский МР | Палех, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1799 | Палехский МР | Зубиха, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1800 | Палехский МР | Еремкино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1801 | Палехский МР | Еремкино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1802 | Палехский МР | Крутцы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1803 | Палехский МР | Теплово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1804 | Палехский МР | Теплово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1805 | Палехский МР | Красное, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1806 | Палехский МР | Майдаково, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1807 | Палехский МР | Конопляново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1808 | Приволжский МР | Василево, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1809 | Приволжский МР | Василево, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1810 | Приволжский МР | Приволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, 47 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1811 | Приволжский МР | Приволжск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1812 | Приволжский МР | Приволжск, г. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Революционная, 105 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1813 | Приволжский МР | Приволжск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, 64 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1814 | Приволжский МР | Приволжск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Румянцева, 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1815 | Приволжский МР | Приволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Энгельса, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1816 | Приволжский МР | Приволжск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 17В | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1817 | Приволжский МР | Приволжск, г. | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1818 | Приволжский МР | Приволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сумароковой, д. 22а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1819 | Приволжский МР | Приволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Иваново-Вознесенская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1820 | Приволжский МР | Приволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Социалистическая, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1821 | Приволжский МР | Приволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. N 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1822 | Приволжский МР | Плес, г. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1823 | Приволжский МР | Плес, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1824 | Приволжский МР | Плес, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спуск Горы Свободы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1825 | Приволжский МР | Плес, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1826 | Приволжский МР | Рылково, д. | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1827 | Приволжский МР | Рылково, д. | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1828 | Приволжский МР | Дудкино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 13А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1829 | Приволжский МР | Дудкино, д. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1830 | Приволжский МР | Колышино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1831 | Приволжский МР | Колышино, д. | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1832 | Приволжский МР | Васильевское, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1833 | Приволжский МР | Новое, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 30, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1834 | Приволжский МР | Ингарь, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1835 | Приволжский МР | Барашово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1836 | Приволжский МР | Приволжск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 23б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1837 | Приволжский МР | Ингарь, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1838 | Приволжский МР | Ингарь, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1839 | Приволжский МР | Приволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1840 | Приволжский МР | Приволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1841 | Приволжский МР | Георгиевское, с. | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1842 | Приволжский МР | Приволжск, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1843 | Приволжский МР | Плес, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1844 | Приволжский МР | Приволжск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1845 | Приволжский МР | Горки, д. | строительство газопровода-ввода | 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1846 | Приволжский МР | Колышино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1847 | Приволжский МР | Приволжск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 25а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1848 | Приволжский МР | Приволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1849 | Приволжский МР | Дудкино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 13А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1850 | Приволжский МР | Приволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малая Хуторская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1851 | Приволжский МР | Приволжск, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революционная, д. 135 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1852 | Приволжский МР | Еропкино, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1853 | Приволжский МР | Васильевское, д. | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1854 | Приволжский МР | Колышино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1855 | Приволжский МР | Приволжск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1856 | Приволжский МР | Спасское, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Прудская, д. 15а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1857 | Приволжский МР | Рылково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1858 | Приволжский МР | Горки-Чириковы, с. | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1859 | Приволжский МР | Приволжск, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Дружбы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1860 | Приволжский МР | Ингарь, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1861 | Приволжский МР | Плес, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1862 | Приволжский МР | Приволжск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Экономическая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1863 | Приволжский МР | Лещево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1864 | Приволжский МР | Приволжск, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1865 | Приволжский МР | Горшково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 70 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1866 | Приволжский МР | Плес, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Варваринская, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1867 | Приволжский МР | Горки-Чириковы, с. | строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1868 | Приволжский МР | Ногино, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1869 | Приволжский МР | Колышино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1870 | Приволжский МР | Кунестино, с. | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1871 | Приволжский МР | Плес, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 8/8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1872 | Приволжский МР | Васильевское, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1873 | Пучежский МР | Бакланиха, д. | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1874 | Пучежский МР | Бакланиха, д. | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 1875 | Пучежский МР | Бакланиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1876 | Пучежский МР | Борисенки, д. | строительство газопровода-ввода | д. 23-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1877 | Пучежский МР | Гремячево Верхнее, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1878 | Пучежский МР | Гремячево Верхнее, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1879 | Пучежский МР | Дроздиха, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1880 | Пучежский МР | Зарайское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 33, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1881 | Пучежский МР | Зарайское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 28, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1882 | Пучежский МР | Затеиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 1883 | Пучежский МР | Затеиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заречная, д. N 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1884 | Пучежский МР | Илья-Высоково, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, 11-1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1885 | Пучежский МР | Илья-Высоково, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1886 | Пучежский МР | Крестьяновская, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1887 | Пучежский МР | Пучеж, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1888 | Пучежский МР | Пучеж, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Любы Левиковой, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1889 | Пучежский МР | Пучеж, г. | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1890 | Пучежский МР | Пучеж, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крылова, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1891 | Пучежский МР | Пучеж, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рылеева, д. 24/49 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1892 | Пучежский МР | Пучеж, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1 Производственная, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 1893 | Пучежский МР | Пучеж, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Осипенко, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1894 | Пучежский МР | Пучеж, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. N 140 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1895 | Пучежский МР | Пучеж, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шевченко, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1896 | Пучежский МР | Протасиха Большая, д. | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1897 | Пучежский МР | Смагино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1898 | Пучежский МР | Смагино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1899 | Пучежский МР | Смагино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1900 | Пучежский МР | Смагино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1901 | Пучежский МР | Смагино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1902 | Пучежский МР | Смагино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1903 | Пучежский МР | Ячмень, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1904 | Пучежский МР | Дубново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1905 | Пучежский МР | Пучеж, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 30 лет Победы, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1906 | Пучежский МР | Пучеж, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Димитрова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1907 | Пучежский МР | Пучеж, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1908 | Пучежский МР | Гремячево Верхнее, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1909 | Пучежский МР | Повалихино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1910 | Пучежский МР | Льгово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1911 | Пучежский МР | Пучеж, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1912 | Пучежский МР | Пучеж, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тельмана, д. 39/13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1913 | Пучежский МР | Листье, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1914 | Пучежский МР | Дубново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1915 | Пучежский МР | Смагино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1916 | Пучежский МР | Ячмень, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1917 | Пучежский МР | Зарайское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1918 | Пучежский МР | Попереково, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1919 | Пучежский МР | Илья-Высоково, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1920 | Пучежский МР | Илья-Высоково, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1921 | Пучежский МР | Пучеж, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петрова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1922 | Пучежский МР | Пучеж, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шевченко, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1923 | Пучежский МР | Пучеж, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революционная, д. N 12/2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1924 | Пучежский МР | Затеиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. N 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1925 | Пучежский МР | Протасиха Большая, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1926 | Пучежский МР | Илья-Высоково, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1927 | Пучежский МР | Льгово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1928 | Пучежский МР | Бакланиха, д. | строительство газопровода-ввода | 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1929 | Пучежский МР | Сеготь, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. N 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1930 | Пучежский МР | Илья-Высоково, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. N 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 1931 | Пучежский МР | Яблоново, д. | строительство газопровода-ввода | 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 1932 | Пучежский МР | Пучеж, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Первомайский 3-й, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1933 | Пучежский МР | Пучеж, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. N 7/1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1934 | Пучежский МР | Дроздиха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 1935 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Реформатского, д. N 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1936 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. N 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 1937 | Пучежский МР | Протасиха Большая, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1938 | Пучежский МР | д. Щукино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1939 | Пучежский МР | Смагино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1940 | Родниковский МР | Березники, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Набережная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1941 | Родниковский МР | Березники, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1942 | Родниковский МР | Березники, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская, 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1943 | Родниковский МР | Березники, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1944 | Родниковский МР | Березники, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1945 | Родниковский МР | Гордяковка, д. | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1946 | Родниковский МР | Гордяковка, д. | строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1947 | Родниковский МР | Гордяковка, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1948 | Родниковский МР | Котиха, д. | ПРОКОЛ (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1949 | Родниковский МР | Парское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1950 | Родниковский МР | Парское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1951 | Родниковский МР | Парское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1952 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1953 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Середская, 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1954 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Середская, 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1955 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газораспределительной сети | ул. 1 Борисоглебская, 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1956 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газораспределительной сети | ул. 1 Борисоглебская, 44 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1957 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Невская, 63 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1958 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1959 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1960 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, 6, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1961 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, 6А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1962 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1963 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1964 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленовская, 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1965 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленовская, 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1966 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газораспределительной сети | ул. 1 Борисоглебская, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1967 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Борисоглебская, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1968 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1969 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1970 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Калинкинская, 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1971 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная, 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 1972 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1973 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Борисоглебская 1-я, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 1974 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1975 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Красовская 1-я, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1976 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Воровского, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1977 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 1978 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1979 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розановская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1980 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Борисоглебская 1-я, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1981 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская 1-я, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1982 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1983 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малая Стрелецкая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1984 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Евгения Безина, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 1985 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карпатская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 1986 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кулешевский, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1987 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Знаменская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 1988 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Титова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1989 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Блюдовская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 1990 | Родниковский МР | Алешково, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 1991 | Родниковский МР | Хмельники, д. | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 1992 | Родниковский МР | Филисово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Подстанция, 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1993 | Родниковский МР | Филисово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Павла Гласова, 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1994 | Родниковский МР | Филисово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Михаила Шилова, 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1995 | Родниковский МР | Филисово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Михаила Шилова, 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1996 | Родниковский МР | Филисово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Михаила Шилова, 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1997 | Родниковский МР | Филисово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Михаила Шилова, 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1998 | Родниковский МР | Филисово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Михаила Шилова, 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 1999 | Родниковский МР | Филисово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2000 | Родниковский МР | Парское, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | февраль |
| 2001 | Родниковский МР | Парское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | февраль |
| 2002 | Родниковский МР | Парское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | февраль |
| 2003 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Борисоглебская 3-я, д. N 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2004 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Волковская, д. N 4а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2005 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунистическая, д. N 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2006 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 3-я Куликовская, д. N 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2007 | Родниковский МР | Родники, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2008 | Родниковский МР | Родники, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Детская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2009 | Родниковский МР | Парское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2010 | Савинский МР | Архиповка, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2011 | Савинский МР | Архиповка, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Фурманова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2012 | Савинский МР | Архиповка, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2013 | Савинский МР | Архиповка, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2014 | Савинский МР | Архиповка, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Фурманова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2015 | Савинский МР | Савино, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2016 | Савинский МР | Савино, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 5-я Западная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2017 | Савинский МР | Савино, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 2018 | Савинский МР | Савино, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2019 | Савинский МР | Савино, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2020 | Савинский МР | Савино, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2021 | Савинский МР | Савино, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2022 | Савинский МР | Савино, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 5-я, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2023 | Савинский МР | Савино, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 2-я, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2024 | Савинский МР | Савино, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. им. Дзержинского, д. N 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2025 | Савинский МР | Савино, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Южная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2026 | Савинский МР | Савино, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Восточная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2027 | Савинский МР | Архиповка, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2028 | Савинский МР | Архиповка, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2029 | Савинский МР | Савино, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Железнодорожная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2030 | Савинский МР | Савино, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2031 | Савинский МР | Архиповка, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2032 | Савинский МР | Савино, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2033 | Савинский МР | Савино, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2034 | Савинский МР | Кривоносово, д. | строительство газопровода-ввода | 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2035 | Савинский МР | Савино, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2036 | Савинский МР | Савино, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2037 | Савинский МР | Кривоносово, д. | строительство газопровода-ввода | д. N 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2038 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2039 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2040 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | проезд Репновский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2041 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | проезд Шестагинский, д. 3-а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2042 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Василевская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2043 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Гористая 2-я, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 2044 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2045 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 26/15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2046 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная 2-я, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2047 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная 3-я, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2048 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Калининская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2049 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская 1-я, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2050 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2051 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Короткова, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2052 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Красная 2-я, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2053 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская 1-я, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2054 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская 1-я, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2055 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская 1-я, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2056 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская 2-я, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2057 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская 3-я, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2058 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2059 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2060 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2061 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Объединенная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2062 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 4-я, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2063 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 6-я, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2064 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Першинская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2065 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 1-я, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2066 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская 1-я, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2067 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Сергеевская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2068 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Сергеевская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2069 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Стачечная, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2070 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2071 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Гастелло, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2072 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2073 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Короткова, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2074 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Гастелло, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2075 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Терентьевская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2076 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гаврилово-Посадская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2077 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Объединенная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2078 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Комсомольская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2079 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 4-я Красноармейская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2080 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2081 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Першинская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2082 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грозиловская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2083 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская 1-я, д. N 61 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 2084 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская 1-я, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2085 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фурманова, д. N 12/4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 2086 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д. N 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2087 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная 3-я, д. N 2А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 2088 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская 4-я, д. N 68 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 2089 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. N 55 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2090 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шуйская, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2091 | Тейково, г.о. | Поддыбье, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Автомобилистов, д. N 2 Б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2092 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2093 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Грозиловская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2094 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Комсомольская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2095 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Комовская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2096 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Гастелло, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2097 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Красная, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2098 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода и сети газопотребления | ул. Северная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2099 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Гастелло, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2100 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство сети газораспределения | ул. Щорса, д. 6/11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2101 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство сети газораспределения | ул. Ульяновская, 27/17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2102 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2103 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Интернациональная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2104 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Достоевского, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2105 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2106 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Якшинская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2107 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трубная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2108 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Стачечная, д. N 61 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2109 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Рубская, д. N 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2110 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Красная 2-я, д. N 72 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2111 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гастелло, д. N 61 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 2112 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. N 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2113 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская 1-я, д. N 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2114 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Красная 2-я, д. N 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2115 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская 2-я, д. N 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2116 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Ермака, д. N 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2117 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Комовская 1-я, д. N 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2118 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Тракторная, д. N 42/15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2119 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Стачечная, д. N 80 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2120 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. N 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2121 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская 4-я, д. N 70 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2122 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Красные Сосенки, д. N 60 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2123 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная, д. N 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2124 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая 1-я, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2125 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская 3-я, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2126 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гастелло, д. N 64 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2127 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. N 27/17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2128 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Северный, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2129 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. N 6/11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2130 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. N 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2131 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гористая 2-я, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2132 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская 1-я, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2133 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2134 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Рубская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2135 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Красная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2136 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Красноармейская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2137 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2138 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство сети газораспределения | ул. Новая, 1/99, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2139 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство сети газораспределения | ул. Тракторная, 42/15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2140 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Гастелло, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2141 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство сети газораспределения | ул. Стачечная, 61 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2142 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство сети газораспределения | ул. Ульяновская, 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2143 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная 3-я, д. N 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2144 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Красная 1-я, д. N 47 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2145 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. N 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2146 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2147 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская 7-я, д. N 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2148 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Стачечная, д. N 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2149 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Грозиловская, д. N 67 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2150 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суворова, д. N 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2151 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красногвардейская, д. N 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2152 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская 2-я, д. N 81 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2153 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясельная, д. N 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2154 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская 1-я, д. N 49 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2155 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2156 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская 2-я, д. N 87 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2157 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Григорьевская, д. N 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2158 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красногвардейская, д. N 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2159 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Красная 2-я, д. N 68 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2160 | Тейковский МР | Доронино, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2161 | Тейковский МР | Доронино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | март |
| 2162 | Тейковский МР | Доронино, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | май |
| 2163 | Тейковский МР | Доронино, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2164 | Тейковский МР | Большое Ступкино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2165 | Тейковский МР | Доронино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | август |
| 2166 | Тейковский МР | Большое Клочково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2167 | Тейковский МР | Горки, д. | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2168 | Тейковский МР | Горки, д. | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2169 | Тейковский МР | Горки, д. | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2170 | Тейковский МР | Горки, д. | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2171 | Тейковский МР | Григорьево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2172 | Тейковский МР | Григорьево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2173 | Тейковский МР | Григорьево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2174 | Тейковский МР | Григорьево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2175 | Тейковский МР | Кибергино, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2176 | Тейковский МР | Кибергино, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2177 | Тейковский МР | Крапивник, д. | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2178 | Тейковский МР | Крапивник, д. | строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2179 | Тейковский МР | Крапивник, д. | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2180 | Тейковский МР | Крапивник, д. | строительство газопровода-ввода | д. 95 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2181 | Тейковский МР | Лемешки, д. | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2182 | Тейковский МР | Лемешки, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Репновская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2183 | Тейковский МР | Лемешки, д. | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2184 | Тейковский МР | Максимцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2185 | Тейковский МР | Максимцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2186 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2187 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2188 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2189 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Сизова, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2190 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2191 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2192 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2193 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2194 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточный проезд, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2195 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Фабричный двор, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2196 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2197 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2198 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2199 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2200 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2201 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2202 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. N 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2203 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2204 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2205 | Тейковский МР | Нерль, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Завокзальная 2-я, д. N 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2206 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Первомайская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2207 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Первомайская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2208 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Первомайская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2209 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Первомайская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2210 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Первомайская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2211 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Первомайская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2212 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Первомайская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2213 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2214 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2215 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2216 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2217 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2218 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2219 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Баумана, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2220 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Баумана, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2221 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Баумана, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2222 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2223 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2224 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2225 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Коминтерна, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2226 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Коминтерна, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2227 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Сахтышская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2228 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Сахтышская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2229 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Сахтышская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2230 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Сахтышская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2231 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Сахтышская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2232 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Сахтышская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2233 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Сахтышская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2234 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2235 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2236 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2237 | Тейковский МР | Оболсуново, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2238 | Тейковский МР | Суново, д. | строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2239 | Тейковский МР | Суново, д. | строительство газопровода-ввода | д. 82 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2240 | Тейковский МР | Суново, д. | строительство газопровода-ввода | д. 83 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2241 | Тейковский МР | Грозилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Молодежная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2242 | Тейковский МР | Грозилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Молодежная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2243 | Тейковский МР | Грозилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Молодежная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2244 | Тейковский МР | Грозилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Молодежная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2245 | Тейковский МР | Грозилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Молодежная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2246 | Тейковский МР | Лемешки, д. | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2247 | Тейковский МР | Харино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2248 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство сети газопотребления | ул. 2-я Завокзальная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 2249 | Тейковский МР | Лемешки, д. | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2250 | Тейковский МР | Максимцево, д. | строительство сети газопотребления | д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2251 | Тейковский МР | Лемешки, д. | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2252 | Тейковский МР | Харино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2253 | Тейковский МР | Нерль, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2254 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2255 | Тейковский МР | Нерль, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2256 | Тейковский МР | Харино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2257 | Тейковский МР | Григорьево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2258 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская 1-я, д. N 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2259 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская 2-я, д. N 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2260 | Тейковский МР | Грозилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 4-я, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2261 | Тейковский МР | Новое Леушино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская 1-я, д. N 1а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2262 | Тейковский МР | Крапивник, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 104 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2263 | Тейковский МР | Нерль, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. N 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2264 | Тейковский МР | Кибергино, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 3 Фабричный двор, д. N 28, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2265 | Тейковский МР | Нерль, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. N 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2266 | Тейковский МР | Нерль, п. | строительство сети газораспределения | ул. Кирова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2267 | Тейковский МР | Нерль, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торчинская, д. N 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2268 | Тейковский МР | Нерль, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торчинская, д. N 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2269 | Тейковский МР | Нерль, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2270 | Тейковский МР | Нерль, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. N 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2271 | Тейковский МР | Нерль, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. N 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2272 | Тейковский МР | Лемешки, д. | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2273 | Тейковский МР | Нерль, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тельмана, д. N 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2274 | Тейковский МР | Нерль, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серп и Молот, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2275 | Тейковский МР | Нерль, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. N 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2276 | Тейковский МР | Оболсуново, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. N 8-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2277 | Тейковский МР | Грозилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 1-я, д. N 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2278 | Тейково, г.о. | Тейково, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Терентьевская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2279 | Фурмановский МР | Белино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2280 | Фурмановский МР | Исаевское, д. | строительство газораспределительной сети | д. 70 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2281 | Фурмановский МР | Исаевское, д. | строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2282 | Фурмановский МР | Исаевское, д. | строительство газораспределительной сети | д. 74 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2283 | Фурмановский МР | Исаевское, д. | строительство газораспределительной сети | д. 75 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2284 | Фурмановский МР | Исаевское, д. | строительство газопровода-ввода | д. 76 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2285 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2286 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Орехова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2287 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Павлова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2288 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2289 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Текстильная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2290 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Трудовая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2291 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Красногражданская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2292 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Фурмановская, д. 119 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2293 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Стрелковая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2294 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. П. Коммуны, 16/2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2295 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2296 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2297 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2298 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2299 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | пос. Покромитово, д. 19а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2300 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2301 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Серп и Молот, 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2302 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Интернациональная, 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2303 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Трудовая, 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2304 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Международная, 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2305 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Международная, 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2306 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Международная, 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2307 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Федеративная 1-я, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2308 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 2309 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ярославская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2310 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2311 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Федеративная 1-я, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2312 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пролетарский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2313 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Фурмановская, д. 117 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 2314 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2315 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Фурмановская, д. 125 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2316 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2317 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жигулевская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 2318 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Жигулевская, д. N 60 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2319 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Седовская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2320 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 79/3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2321 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Наримановская, д. 41/45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2322 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плесская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2323 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2324 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Иванково, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2325 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселок Покромитово, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2326 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Желябова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2327 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Середской, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2328 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая Фурмановская, д. 22А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2329 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 2330 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 2331 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 2332 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 2333 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Володарского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2334 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мокеева, д. 12, кв. А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2335 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волховстроя, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2336 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прогрессивная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2337 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 21/25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2338 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Девятнадцати, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2339 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 10 Августа, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2340 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 10 Августа, д. N 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2341 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2342 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. N 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2343 | Фурмановский МР | Широково, с. | строительство газопровода-ввода | д. 85 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2344 | Фурмановский МР | Михайловское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2345 | Фурмановский МР | Земляничный, д. | строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2346 | Фурмановский МР | Земляничный, д. | строительство газораспределительной сети | д. 56 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2347 | Фурмановский МР | Косогоры, д. | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2348 | Фурмановский МР | Косогоры, д. | установка пункта редуцирования газа | кад. N ЗУ - 37:19:011501:247 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2349 | Фурмановский МР | Косогоры, д. | строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2350 | Фурмановский МР | Косогоры, д. | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2351 | Фурмановский МР | Косогоры, д. | строительство газопровода-ввода | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2352 | Фурмановский МР | Хромцово, с. | строительство газораспределительной сети | N 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2353 | Фурмановский МР | Косогоры, д. | строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2354 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Матросова, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 2355 | Фурмановский МР | Исаевское, д. | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2356 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серп и Молот, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2357 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Текстильная, д. N 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 2358 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Белова, д. N 39, кв. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2359 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная, д. N 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2360 | Фурмановский МР | Исаевское, д. | строительство газопровода-ввода | д. 72 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2361 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Попова, д. N 25А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2362 | Фурмановский МР | Косогоры, д. | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2363 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. N 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2364 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Белова, д. N 40, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2365 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленская, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2366 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышова, д. N 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2367 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышова, д. N 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2368 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д. N 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2369 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Республиканская 1-я, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2370 | Фурмановский МР | Медведково, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | N 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2371 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Дунаевского, д. N 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2372 | Фурмановский МР | Косогоры, д. | строительство газопровода-ввода | N 68 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2373 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2374 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная 1-я, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2375 | Фурмановский МР | Исаевское, д. | строительство газопровода-ввода | N 47 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2376 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышова, д. N 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2377 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2378 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Девятнадцати, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2379 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. N 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2380 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гороховская 1-я, д. N 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2381 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Парижской Коммуны, д. N 42/2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2382 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1905 года, д. N 14А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2383 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Марата, д. N 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2384 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гороховская 1-я, д. N 67 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2385 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Энтузиастов, д. N 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2386 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасовская, д. N 59а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2387 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленская, д. N 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2388 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Гайдара, д. N 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2389 | Фурмановский МР | Косогоры, д. | строительство газопровода-ввода | N 70 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2390 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братства, д. N 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2391 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Жигулевская, д. N 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2392 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселок Мирный, д. N 40 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2393 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барабановская, д. N 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2394 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нерехтская, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2395 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Надельная, д. N 1/4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2396 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, д. N 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2397 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Белова, д. N 23, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2398 | Фурмановский МР | Фурманов, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. N 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2399 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Лихушинский 2-й, д. 5/12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2400 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Кочневский 1-й, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2401 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Палехская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2402 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ш. Южное, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2403 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Вихрева, д. 129-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2404 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная 2-я, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2405 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Шубная 1-я, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2406 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Лихушинская 2-я, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2407 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Мичуринская 1-я, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2408 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Болотная 1-я, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2409 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2410 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная 1-я, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2411 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Московская 2-я, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2412 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная 1-я, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2413 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Марковская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2414 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Балакова, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2415 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Текстильный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2416 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | Южное шоссе, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2417 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2418 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Свободы, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2419 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | Южное шоссе, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2420 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная 1-я, 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | февраль |
| 2421 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Мичуринская 1-я, 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2422 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Гридкинская 1-я, 68 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2423 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская 3-я, 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2424 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | Мира 1-й, 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2425 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Лихушинская 1-я, 19/16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2426 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Вихрева, 178 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2427 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2428 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Дубковская 2-я, 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2429 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Сехская, 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2430 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Мельничная, 49 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2431 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов 3-я, д. N 50 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2432 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Металлистов, 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2433 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Марковская, 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2434 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Яскинская 2-я, 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2435 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Текстильная 11-я, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2436 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 11-я Текстильная, 70 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2437 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2438 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Дуниловская, 184 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2439 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Юрчаковский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2440 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Юрчаковский 4-й, 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2441 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Вихрева, 148А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2442 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Гридкинская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2443 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2444 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | Южное шоссе, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2445 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 4-я Марковская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2446 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Лихушинская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2447 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Шубная 1-я, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2448 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская 2-я, 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2449 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Кочневская 6-я, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2450 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Кочневская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2451 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Стрелецкая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2452 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Костромская, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2453 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Петропавловская, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2454 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Петропавловская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2455 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Лежневский, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2456 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Заботина, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2457 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 8-я Фрунзе, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2458 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 8-я Фрунзе, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2459 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Болотная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2460 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Металлистов, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2461 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Белова, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2462 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газораспределительной сети | хутор Мольки, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2463 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 5-я Марковская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2464 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 10-я Мичуринская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2465 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Вихрева, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2466 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2467 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Мельничная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2468 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Палехская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2469 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Лежневская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2470 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ш. Южное, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2471 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Текстильная, 62 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2472 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | пер. Кочневский 5-й, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2473 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Лихушинская 4-я, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2474 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная 1-я, 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2475 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Афанасьева 3-я, 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2476 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газораспределительной сети | х. Мольки, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 2477 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная 3-я, 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2478 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газораспределительной сети | х. Мольки, д. 3, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 2479 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Дубковская 1-я, 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2480 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газораспределительной сети | ул. в районе ул. 6 Набережная | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июль |
| 2481 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газораспределительной сети | х. Мольки, д. 1, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 2482 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Кочневская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2483 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Палехская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2484 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Кочневская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2485 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Высокая, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2486 | Шуя, г.о. | Шуя, г. | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Ярославский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2487 | Шуйский МР | Остапово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2488 | Шуйский МР | Введенье, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2489 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2490 | Шуйский МР | Арефино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 30, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2491 | Шуйский МР | Афанасьевское, д. | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2492 | Шуйский МР | Афанасьевское, д. | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2493 | Шуйский МР | Афанасьевское, д. | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2494 | Шуйский МР | Аистово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2495 | Шуйский МР | Аистово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2496 | Шуйский МР | Аистово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2497 | Шуйский МР | Бильдюхино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 86 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2498 | Шуйский МР | Бильдюхино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 85 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2499 | Шуйский МР | Бильдюхино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2500 | Шуйский МР | Бильдюхино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2501 | Шуйский МР | Бильдюхино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2502 | Шуйский МР | Введенье, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2503 | Шуйский МР | Введенье, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2504 | Шуйский МР | Введенье, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Штатная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2505 | Шуйский МР | Введенье, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2506 | Шуйский МР | Введенье, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2507 | Шуйский МР | Введенье, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2508 | Шуйский МР | Введенье, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2509 | Шуйский МР | Введенье, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Штатная, 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2510 | Шуйский МР | Введенье, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2511 | Шуйский МР | Введенье, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2512 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2513 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Меньшиковская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2514 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 2515 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 2 Восточная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 2516 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Балахнина, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2517 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Глазкова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2518 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Дадукина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2519 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2520 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Глазкова, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2521 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2522 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Глазкова, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2523 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Дадукина, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2524 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2525 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2526 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2527 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2528 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2529 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Дадукина, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2530 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Дадукина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2531 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Дадукина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2532 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2533 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2534 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2535 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2536 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 1-я, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2537 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Дадукина, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2538 | Шуйский МР | Высоково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2539 | Шуйский МР | Высоково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2540 | Шуйский МР | Высоково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2541 | Шуйский МР | Высоково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2542 | Шуйский МР | Высоково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2543 | Шуйский МР | Высоково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2544 | Шуйский МР | Горицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Ярославская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2545 | Шуйский МР | Горицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Ярославская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2546 | Шуйский МР | Горицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Ярославская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2547 | Шуйский МР | Горицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Ярославская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2548 | Шуйский МР | Горицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Посадская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2549 | Шуйский МР | Горицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Ярославская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2550 | Шуйский МР | Горицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2551 | Шуйский МР | Горицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2552 | Шуйский МР | Горицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2553 | Шуйский МР | Горицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Ярославская 2-я, 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2554 | Шуйский МР | Горицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Ярославская 1-я, 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2555 | Шуйский МР | Горицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Ярославская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2556 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Больничная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2557 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2558 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2559 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2560 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2561 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2562 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Больничная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2563 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Шуйская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2564 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2565 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2566 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2567 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2568 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2569 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2570 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Васильевская, 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2571 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Арсеньевская, 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2572 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2573 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. N 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2574 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газораспределительной сети | ул. Парская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2575 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2576 | Шуйский МР | Елизарово, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рос, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 2577 | Шуйский МР | Захарово, д. | строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2578 | Шуйский МР | Змеево, д. | строительство газопровода-ввода | квартал 1, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2579 | Шуйский МР | Иванцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2580 | Шуйский МР | Иванцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2581 | Шуйский МР | Иванцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2582 | Шуйский МР | Иванцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2583 | Шуйский МР | Иванцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2584 | Шуйский МР | Иванцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2585 | Шуйский МР | Иваково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2586 | Шуйский МР | Иваково, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2587 | Шуйский МР | Иваково, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2588 | Шуйский МР | Клещевка, д. | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2589 | Шуйский МР | Кочнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2590 | Шуйский МР | Кочнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 65 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2591 | Шуйский МР | Кочнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2592 | Шуйский МР | Кочнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2593 | Шуйский МР | Кочнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2594 | Шуйский МР | Кочнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2595 | Шуйский МР | Кочнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2596 | Шуйский МР | Кочнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2597 | Шуйский МР | Кочнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2598 | Шуйский МР | Кочнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 2599 | Шуйский МР | Кочнево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2600 | Шуйский МР | Кудряково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2601 | Шуйский МР | Кудряково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2602 | Шуйский МР | Кудряково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2603 | Шуйский МР | Колобово, п. | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2604 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2605 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 27А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2606 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 25А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2607 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2608 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2609 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2610 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2611 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Фабричная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2612 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Фабричная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2613 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-й Шуйский переулок, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2614 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-й Шуйский переулок, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2615 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | 1-й Майский переулок, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2616 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Западная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2617 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Южная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2618 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2619 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2620 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Восточная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2621 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2622 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Восточная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2623 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Южная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2624 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Фабричная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2625 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2626 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Фабричная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2627 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Зеленая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2628 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Зеленая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2629 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Восточная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2630 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 5-я Фабричная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2631 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 5-я Фабричная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2632 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2633 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2634 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Восточная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2635 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2636 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2637 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Северная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2638 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 1 Восточная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2639 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Южная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2640 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2641 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Южная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2642 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2643 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2644 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2645 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2646 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2647 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Восточная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2648 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 4 Восточная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2649 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 4 Восточная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2650 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2651 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2652 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2653 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 27Б | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2654 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Южная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2655 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | пер. Красный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2656 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкинская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2657 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 1 Фабричная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2658 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2659 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Восточная, 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2660 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2661 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. N 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2662 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д. N 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2663 | Шуйский МР | Колобово, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Восточная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2664 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2665 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2666 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | пер. Рабочий, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2667 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | 1 Восточная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2668 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. N 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2669 | Шуйский МР | Качалово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2670 | Шуйский МР | Китово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Мира, 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2671 | Шуйский МР | Китово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Мира, 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2672 | Шуйский МР | Китово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Мира, 54 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2673 | Шуйский МР | Китово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Мира, 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2674 | Шуйский МР | Китово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Южная | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2675 | Шуйский МР | Китово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2676 | Ивановский МР | Колбацкое, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2677 | Шуйский МР | Мизгино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2678 | Шуйский МР | Мизгино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2679 | Шуйский МР | Михалево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2680 | Шуйский МР | Михалево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2681 | Шуйский МР | Михалково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2682 | Шуйский МР | Михалково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2683 | Шуйский МР | Новая, д. | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2684 | Шуйский МР | Овсянниково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2685 | Шуйский МР | Панютино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2686 | Шуйский МР | Пустошь, д. | строительство газопровода-ввода | квартал 3, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2687 | Шуйский МР | Пустошь, д. | строительство газопровода-ввода | квартал 3, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2688 | Шуйский МР | Пустошь, д. | строительство газопровода-ввода | квартал 3, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2689 | Шуйский МР | Пустошь, д. | строительство газопровода-ввода | квартал 3, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2690 | Шуйский МР | Пустошь, д. | строительство газопровода-ввода | квартал 2, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2691 | Шуйский МР | Перемилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, 67 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2692 | Шуйский МР | Перемилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Западная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2693 | Шуйский МР | Перемилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 2694 | Шуйский МР | Семейкино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2695 | Шуйский МР | Семейкино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2696 | Шуйский МР | Семейкино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, 175 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2697 | Шуйский МР | Семейкино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2698 | Шуйский МР | Семейкино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, 176 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2699 | Шуйский МР | Семейкино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, 141 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2700 | Шуйский МР | Семейкино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2701 | Шуйский МР | Семейкино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. N 192 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2702 | Шуйский МР | Сергеево, с. | строительство газопровода-ввода | д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2703 | Шуйский МР | Слободка, д. | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2704 | Шуйский МР | Центральный, с. | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2705 | Шуйский МР | Чернцы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Чернцы Старые, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2706 | Шуйский МР | Воронеж, д. | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2707 | Шуйский МР | Одинцово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2708 | Шуйский МР | Коровино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2709 | Шуйский МР | Коровино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2710 | Шуйский МР | Коровино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2711 | Шуйский МР | Чижово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Арсения, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2712 | Шуйский МР | Фатьяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Фатьяново, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 2713 | Шуйский МР | Сенниково, д. | строительство газопровода-ввода | д. N 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2714 | Шуйский МР | Сенниково, д. | строительство газопровода-ввода | д. N 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2715 | Шуйский МР | Введенье, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2716 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2717 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 67-А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2718 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2719 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Балахнина, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2720 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2721 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2722 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2723 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2724 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Глазкова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2725 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Глазкова, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2726 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Меньшиковская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2727 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2728 | Шуйский МР | Горицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2729 | Шуйский МР | Горицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Ярославская 2-я, 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2730 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2731 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Больничная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2732 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Шуйская, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2733 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Шуйская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2734 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Шуйская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2735 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2736 | Шуйский МР | Иванцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2737 | Шуйский МР | Иванцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2738 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Южная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2739 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Южная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2740 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Южная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2741 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Южная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2742 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2743 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2744 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2745 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 100 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2746 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2747 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2748 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2749 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2750 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2751 | Шуйский МР | Колобово, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2752 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2753 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2754 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 3-я, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2755 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 2-я, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2756 | Шуйский МР | Колобово, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная 3-я, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2757 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная 3-я, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2758 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная 2-я, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2759 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная 1-я, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2760 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная 1-я, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2761 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная 1-я, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2762 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная 1-я, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2763 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная 1-я, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2764 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная 4-я, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2765 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная 4-я, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2766 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная 2-я, д. 44, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2767 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2768 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2769 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 106 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2770 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2771 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 27В | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2772 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2773 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2774 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2775 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2776 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2777 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2778 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Северная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2779 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Северная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2780 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | пер. Рабочий | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2781 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | пер. Рабочий, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2782 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | пер. Красный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2783 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | пер. Майский 1-й, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2784 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | пер. Майский 1-й, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2785 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2786 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2787 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2788 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2789 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая 1-я, д. 31, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2790 | Шуйский МР | Колобово, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала Кузнецова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2791 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2792 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2793 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2794 | Шуйский МР | Китово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Мира, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | февраль |
| 2795 | Шуйский МР | Китово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Мира, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | апрель |
| 2796 | Шуйский МР | Китово, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Ивановская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 2797 | Шуйский МР | Мизгино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2798 | Шуйский МР | Михалево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2799 | Шуйский МР | Михалево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | январь |
| 2800 | Шуйский МР | Михалково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2801 | Шуйский МР | Михалково, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2802 | Шуйский МР | Новая, д. | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 2803 | Шуйский МР | Овсянниково, д. | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2804 | Шуйский МР | Пустошь, д. | строительство газопровода-ввода | квартал 2, д. 61-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2805 | Шуйский МР | Пустошь, д. | строительство газопровода-ввода | квартал 2, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2806 | Шуйский МР | Перемилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Западная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2807 | Шуйский МР | Семейкино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, 159 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2808 | Шуйский МР | Семейкино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, 145 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2809 | Шуйский МР | Семейкино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, 150 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2810 | Шуйский МР | Семейкино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2811 | Шуйский МР | Семейкино, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, 115 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2812 | Шуйский МР | Сергеево, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 16, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2813 | Шуйский МР | Центральный, с. | строительство газопровода-ввода | д. 173 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2814 | Шуйский МР | Центральный, с. | строительство газопровода-ввода | д. 141, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2815 | Шуйский МР | Центральный, с. | строительство газопровода-ввода | д. 129, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2816 | Шуйский МР | Чернцы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Чернцы Старые, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2817 | Шуйский МР | Центральный, с. | строительство газопровода-ввода | д. 130, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2818 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Южная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2819 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Восточная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2820 | Шуйский МР | Змеево, д. | строительство газопровода-ввода | квартал 2, д. 6, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2821 | Шуйский МР | Сергеево, с. | строительство газопровода-ввода | д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2822 | Шуйский МР | Клещевка, д. | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2823 | Шуйский МР | Змеево, д. | строительство газопровода-ввода | квартал 2, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2824 | Шуйский МР | Центральный, с. | строительство газопровода-ввода | д. 130, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2825 | Шуйский МР | Новая, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Юрия Смирнова, уч. 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2826 | Шуйский МР | Чернцы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2827 | Шуйский МР | Сергеево, с. | строительство газопровода-ввода | д. 18, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2828 | Шуйский МР | Слободка, д. | строительство газопровода-ввода | д. 75 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2829 | Шуйский МР | Центральный, с. | строительство газопровода-ввода | д. 141, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2830 | Шуйский МР | Горицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Ярославская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2831 | Шуйский МР | Литвинцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2832 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2833 | Шуйский МР | Литвинцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2834 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Глазкова, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2835 | Шуйский МР | Слободка, д. | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2836 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Дадукина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2837 | Шуйский МР | Сергеево, с. | строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2838 | Шуйский МР | Иванцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2839 | Шуйский МР | Колобово, п. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 2840 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Фабричная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2841 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Фабричная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2842 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2843 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Балахнина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2844 | Шуйский МР | Слободка, д. | строительство газопровода-ввода | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2845 | Шуйский МР | Центральный, с. | строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2846 | Шуйский МР | Центральный, с. | строительство газопровода-ввода | д. 77, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2847 | Шуйский МР | Центральный, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2848 | Шуйский МР | Коровино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2849 | Шуйский МР | Одинцово, д. | строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2850 | Шуйский МР | Перемилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, 104 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2851 | Шуйский МР | Слободка, д. | строительство газопровода-ввода | д. 66 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2852 | Шуйский МР | Центральный, с. | строительство газопровода-ввода | д. 132, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2853 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 2-я, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2854 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2855 | Шуйский МР | Сенниково, д. | строительство газопровода-ввода | д. N 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2856 | Шуйский МР | Васильевское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2857 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2858 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Восточная, 51 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2859 | Шуйский МР | Центральный, с. | строительство газопровода-ввода | д. 128, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2860 | Шуйский МР | Центральный, с. | строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2861 | Шуйский МР | Сергеево, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2862 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Южная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2863 | Шуйский МР | Перемилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Западная, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2864 | Шуйский МР | Слободка, д. | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2865 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Северная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2866 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Фабричная, д. 25-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2867 | Шуйский МР | Змеево, д. | строительство газопровода-ввода | квартал 2, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2868 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Фабричная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2869 | Шуйский МР | Слободка, д. | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2870 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2871 | Шуйский МР | Дунилово, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2872 | Шуйский МР | Змеево, д. | строительство газопровода-ввода | квартал 2, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2873 | Шуйский МР | Иваково, д. | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2874 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Восточная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2875 | Шуйский МР | Колобово, п. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Восточная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2876 | Шуйский МР | Литвинцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2877 | Шуйский МР | Литвинцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2878 | Шуйский МР | Литвинцево, д. | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2879 | Шуйский МР | Мизгино, д. | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2880 | Шуйский МР | Михалево, д. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2881 | Шуйский МР | Сергеево, с. | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2882 | Шуйский МР | Сергеево, с. | строительство газопровода-ввода | д. 16, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2883 | Шуйский МР | Слободка, д. | строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2884 | Шуйский МР | Центральный, с. | строительство газопровода-ввода | д. 92, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 2885 | Шуйский МР | Чернцы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Чернцы Старые, д. 57-А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2886 | Южский МР | Мугреево-Никольское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Бобриха, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 2887 | Южский МР | Мугреево-Никольское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2888 | Южский МР | Мугреево-Никольское, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2889 | Южский МР | Мугреево-Никольское, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | март |
| 2890 | Южский МР | Моста, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2891 | Южский МР | Моста, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2892 | Южский МР | Мугреевский, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2893 | Южский МР | Преображенское, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2894 | Южский МР | Преображенское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2895 | Южский МР | Холуй, с. | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 2896 | Южский МР | Холуй, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2897 | Южский МР | Холуй, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2898 | Южский МР | Холуй, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кавказ, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2899 | Южский МР | Холуй, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2900 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Короткая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2901 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2902 | Южский МР | Южа, г. | строительство газораспределительной сети | ул. 6-я Рабочая, 90 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 2903 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2904 | Южский МР | Южа, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Арсеньевка, 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2905 | Южский МР | Южа, г. | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2906 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая 9-я, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2907 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2908 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая 6-я, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2909 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2910 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Ковровская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2911 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2912 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая 10-я, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2913 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Серп и Молот, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2914 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2915 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Рабочая, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2916 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 10-я Рабочая, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2917 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2918 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Революции, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2919 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Нижегородская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2920 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 7-я Рабочая, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2921 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 8-я Парковая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2922 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Мостовская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2923 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2924 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Рабочая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2925 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2926 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2927 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | апрель |
| 2928 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Серп-Молот, 47 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2929 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Черняховского, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2930 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Черняховского, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2931 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Рабочая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2932 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Футбольная, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2933 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая 6-я, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2934 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. 8-я Парковая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 2935 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2936 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Кантоновская, д. N 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2937 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2938 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая 6-я, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2939 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Старая, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2940 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Подмарочная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2941 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2942 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2943 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Подмарочная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2944 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Придорожная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 2945 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Придорожная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2946 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старая, д. N 99 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2947 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старая, д. N 101 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2948 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старая, д. N 98 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2949 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старая, д. N 100 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2950 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2951 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старая, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2952 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старая, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2953 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старая, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2954 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2955 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2956 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2957 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2958 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2959 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2960 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2961 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2962 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2963 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2964 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2965 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2966 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2967 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2968 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2969 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2970 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2971 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 66 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2972 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2973 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | январь |
| 2974 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2975 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2976 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2977 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2978 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 70 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2979 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2980 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 55, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 2981 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2982 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2983 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2984 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2985 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2986 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2987 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2988 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2989 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Набережная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2990 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2991 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2992 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2993 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2994 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2995 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2996 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2997 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2998 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 2999 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Набережная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3000 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | февраль |
| 3001 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3002 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3003 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3004 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3005 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3006 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3007 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3008 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3009 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3010 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3011 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3012 | Южский МР | Кишариха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3013 | Южский МР | Кишариха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3014 | Южский МР | Кишариха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3015 | Южский МР | Кишариха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3016 | Южский МР | Кишариха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3017 | Южский МР | Кишариха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3018 | Южский МР | Кишариха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 3019 | Южский МР | Кишариха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3020 | Южский МР | Кишариха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3021 | Южский МР | Кишариха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3022 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. N 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3023 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. N 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 3024 | Южский МР | Мугреево-Никольское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 3025 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Кантоновская, д. N 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 3026 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. N 33 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3027 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. N 28 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3028 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коминтерна, д. N 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3029 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3030 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3031 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 68 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3032 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Матросова, д. N 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3033 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Старая, д. N 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3034 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Матросова, д. N 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3035 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. N 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3036 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3037 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. N 36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 3038 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая 8-я, д. N 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3039 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коминтерна, д. N 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3040 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. N 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3041 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Нижегородская 1-я, д. N 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 3042 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Осипенко, д. N 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3043 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Кантоновская, д. N 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 3044 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Арсеньевка, д. N 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3045 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июнь |
| 3046 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Черняховского, д. N 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3047 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 27 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3048 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная 1-я, д. N 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3049 | Южский МР | Колягино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3050 | Южский МР | Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Техническая, д. N 11, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 3051 | Южский МР | Преображенское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. N 30 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3052 | Южский МР | Колягино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3053 | Южский МР | Моста, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. N 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3054 | Южский МР | Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Техническая, д. N 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 3055 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная 1-я, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 3056 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 3057 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ивановская, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3058 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 3059 | Южский МР | Моста, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. N 26, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3060 | Южский МР | Моста, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. N 18 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3061 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая 6-я, д. N 68 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 3062 | Южский МР | Моста, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. N 7 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3063 | Южский МР | Моста, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. N 24, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3064 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. N 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 3065 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирпичная 1-я, д. N 22 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 3066 | Южский МР | Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Техническая, д. N 11, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3067 | Южский МР | Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Техническая, д. N 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3068 | Южский МР | Моста, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. N 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 3069 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3070 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Домнино, д. N 29 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 3071 | Южский МР | Моста, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. N 13, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 3072 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Домнино, д. N 44 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 3073 | Южский МР | Кишариха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 3074 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. N 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 3075 | Южский МР | Моста, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. N 2А | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3076 | Южский МР | Моста, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. N 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 3077 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. N 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 3078 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая 9-я, д. N 38 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 3079 | Южский МР | Реброво, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 33, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 3080 | Южский МР | Талицы, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. N 19, кв. 12 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 3081 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 74 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 3082 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 3083 | Южский МР | Талицы, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. N 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 3084 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. N 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 3085 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. N 21 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 3086 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. N 63 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3087 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подмарочная, д. N 6 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 3088 | Южский МР | Кишариха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 3089 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 3090 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3091 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3092 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3093 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. N 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 3094 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 41 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 3095 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Кирьянова, д. N 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3096 | Южский МР | Селищи, д. | строительство газопровода-ввода | д. N 60 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3097 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 3098 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. N 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3099 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Старая, д. N 97 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 3100 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Фурманова, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 3101 | Южский МР | Домнино, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 3102 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. N 20 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 3103 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая 7-я, д. N 42 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3104 | Южский МР | Кишариха, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3105 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая 1-я, д. N 39 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3106 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая 10-я, д. N 34 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 3107 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. N 35 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | декабрь |
| 3108 | Южский МР | Южа, г. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая 4-я, д. N 3 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | февраль |
| 3109 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. N 44 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июль |
| 3110 | Южский МР | Емельяново, д. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. N 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | июль |
| 3111 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Нижегородская 1-я, д. N 37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3112 | Южский МР | Новоклязьминское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 3113 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. N 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | февраль |
| 3114 | Южский МР | Хотимль, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. N 10 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2023 | февраль |
| 3115 | Южский МР | Селищи, д. | строительство газопровода-ввода | д. N 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 3116 | Южский МР | Южа, г. | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | ноябрь |
| 3117 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3118 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Реформатского, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3119 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. N 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3120 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. N 16 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3121 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. N 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3122 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. N 15 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3123 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Реформатского, д. N 23 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3124 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3125 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3126 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3127 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3128 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3129 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2021 | декабрь |
| 3130 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Реформатского, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3131 | Юрьевецкий МР | Новленское, с. | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная, д. 1А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 3132 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3133 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Реформатского, д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | октябрь |
| 3134 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Реформатского, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3135 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3136 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Реформатского, д. N 17 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | июль |
| 3137 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. N 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | май |
| 3138 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Юбилейная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 3139 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3140 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3141 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Юбилейная, д. N 11 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | август |
| 3142 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | д. 8 (кад. N 37:22:020413:3) | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |
| 3143 | Юрьевецкий МР | Обжериха, с. | строительство газопровода-ввода | д. 9 (кад. N 37:22:020413:111) | АО "Газпром газораспределение Иваново" | 2022 | сентябрь |